采 购 文 件

东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目标段一塔式起重机、施工升降机租赁三次招标

项目编号 ZBCG-2019-172  号

东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年11月

第一部分  采购信息

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目标段一塔式起重机、施工升降机租赁进行招标，请前来应答及接受报价人提交密封报价。现将有关事项说明如下：

- 项目名称： 东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项            目标段一塔式起重机、施工升降机

二、项目编号： ZBCG-2019-172  号

三、工程地点： 韶关市武江区

四、最高限价：设备租赁招标最高限价:￥1,862,100.00元（含13%税）

五、工程概况：项目由10栋高层住宅楼组成,包括地下室、以及商业、道路、绿化等配套设施。总建筑面积约163372.79（以施工图为准）。

六、承包范围：标段1：7#、9#住宅楼、幼儿园、文化活动站及部分负一层地下室、部分商铺等工程，建筑面积共约31310.09平方米（以施工图为准）。根据施工需要，需租赁1台塔式起重机，2台施工升降机，租赁期暂定15个月 。

七、投标人资格要求：

1、投标人需有施工设备租赁营业范围及机械设备安装资质。

2、所有租赁的设备必须运输到施工现场，并安装完好，检测正常使用。

3、本项目不能转包

八、供货日期：跟据项目部实际施工进度及需求进行供货安装。

九、投标文件的递交时间为：以密封形式于 2019 年 11  月  27  日  11 时  30  分递交，截止时间为 2019 年  11  月  27  日  11   时   45   分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达邀请方，逾期恕不接受。

十、注意事项：

1、投标文件所确定的租赁范围内全部工作内容的价格表现，包括安装、运输、搬运、保险、检测费、人工费、设备保养维护、税金等一切费用。

十一、投标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标单位或官网获取。

十二、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人咨询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街东莞市莞城建筑工程有限公司（原地震局五楼）

联系人：黄生

邮政编码：511400

联系方式：15017133726            传真： 0769-39009090

第二部分 投标前须知

一、投标单位要求：

1、有合法固定的办公地点。

2、具备施工设备租赁营业范围和施工设备安装资质。

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请报价人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行供货计划设计,如因报价人未到现场踏勘，引起报价失误或造成费用增加均由投标人负责。

三、投标保证金

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须招标人提交投标保证金人民币大写： 伍仟元整 /小写：¥5,000.00元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的工程名称和工程编号。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：东莞市农村商业银行东联支行

投标保证金账号：310070190010006106

a. 投标人必须保证资金在项目开标前一天到账(下午17点前)到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

d．以现金方式递交投标保证金的投标单位必须在开标前1小时，向我司财务缴纳投标保证金。（以收据为凭证。）

4、投标保证金到帐查询:

联系人:刘典昊              联系电话:0769-39008878

5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

（2）中标单位的投标保证金在签定合同并完成第一期供货后10个工作日，不计利息返回。

6、下列情况投标保证金将会被没收：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标的；

四、工程付款方式：按月支付设备租赁费

五、投标文件份数：投标文件正副本一份。

六、定标方式：合理低价法（有效标，低价者中标）。

七、报价有效期：报价有效期为投标截止时间至其后的60天。

八、废标规定：

（1）未按招标文件要求编制、签字和盖章的；

（2）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（3）未按招标文件要求递交附件资料的

（4）未按招标文件要求时间提交投标保证金的

第三部分 用户需求书

附件：

东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目一标段塔式起重机、施工升降机技术需求书

一、塔式起重机、施工升降机租赁基本要求

1、在安全规范允许下，符合产品技术要求，使用高度及起重量应满足下表要求

2、拟租赁的塔式起重机、施工升降机设备参数要求（详下表）

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 工作半径（米） | 最大起重量（吨） | 本工程最大使用高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | 1 | 60米 | 6 | 58米 |  |
| 2 | 施工升降机 | 2 |  |  |  | 最大载重量2吨 |

二、设备租期：自设备起租之日（设备验收合格之日为起租日）至设备停租甲方通知开始拆卸之日止（提前六天书面通知）。租期暂按15个月计算。设备租期不低于六个月，不足六个月按六个月计算。超出六个月，按实际租赁时间计算。

三、设备进退场费及租赁费清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 （投标单位自行填报） | 数量 （台） | 租期 （暂定） | 进退场费（元/台/次） | 租赁费单价 （元/月台） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 |  | 1 | 15 |  |  |  | 含13个点的增值税专用发票 |
| 2 | 施工升降机 |  | 2 | 15 |  |  |  |  |

注：每台塔机租赁费单价包括塔机司机、司索指挥工各一名的工资、上班时间为9小时、塔机设备净租金、维修保养、检测、验收，不包含设备使用电费。

每台施工升降机租赁费单价包括施工升降机司机2名的工资、上班时间为9小时、施工升降机设备净租金、维修保养、检测、验收，不包含设备使用电费。

四、设备进场时间

1、甲、乙双方签订合同后，甲方按相关技术和规范要求做好设备基础，提前2天通知乙方进行设备基础螺栓预埋（螺栓主材费由乙方承担，含在租赁费报价中），甲方设备基础混凝土浇筑后提前六天通知乙方主机进场安装。

2、超过主机的独立高度时，增加所需标准节和附着架根据甲方工程进度需提前10日通知乙方，附着预埋件由乙方负责。

五、其他约定事项

1、甲方负责设备基础施工，设备基础根据由甲方根据乙方提供的设备基础图和设备相关参数要求进行施工（设备基础由甲方根据该机对基础产生的载荷值：基础所受的垂直力、水平力、倾覆力矩及扭力的情况决定设计施工方案）。设备基础预埋件（螺栓和底架）及其安装由乙方负责。乙方负责设备及时报装、检测。若因乙方不及时报装报验、或检测不合格产生的相关责任及由乙方负责。

2、乙方负责设备的维修保养工作，其维修保养费用由乙方负责。乙方按厂房说明书提供附着架长度为5米，如因设备距建筑物附着埋件距离超过5米时，附着拉杆由甲方负责，乙方提供技术指导。

3、塔机操作司机由乙方提供，塔机人员在甲方工地期间的伙食由甲方负责，塔机司机应听从甲方工作安排，并随时随班组施工作业。乙方随时配机动司机一名，以满足工地夜间加班要求，整个项目不另计加班费。

4、塔机使用所需的吊钩以下索具、索绳、吊篮、联络工具等均由甲方负责提供。但塔机混凝土吊斗由乙方提供每台机一个。

5、甲方不违章指挥设备作业。对塔机甲方应派专职指挥，持证上岗，正确指挥塔机作业。塔机操作司机对工地违章指挥、所起吊物品的捆扎不符合要求的，要求塔机违章作业的有权拒吊。

6、设备安装拆卸时，甲方必须保证设备进退场工地内道路通畅及安装拆卸时所必须的施工场地和条件。每次安装或拆卸一台塔机采用一台25吨汽车吊一个台班便满足安装拆卸施工需要，因甲方工地周围环境及场地影响增加吊车台班费，由此增加的费用由甲方负责。

7、甲方负责提供设备安装拆卸时所需的动力及照明电源，同时在设备附着加高时提供配合，在安装拆卸时提供相应的电焊气割设备和塔机临时堆放场地。并按规范要求提供设备电源（设备负荷电压在360至400W之间）。设备电源接入设备开关箱。

8、乙方应按期交付符合验收条件并可正常使用的设备，乙方提供的设备规格、质量应符合国家标准或合同约定，否则甲方有权拒绝设备进场和使用。

9、乙方保证设备能正常保用，双方约定每月设备故障停机时间不得超过3天，若超过3天的，甲方有权解除合同，乙方应在解除合同后2天内清退设备，退出甲方施工场地且乙方自行承担退场费清退所产生的一切费用。同时免收设备故障期间的设备租赁费，若乙方拒不清退的，乙方向甲方支付合同总额的20%的违约金。

第四部分 报价文件（格式）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：价格及商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司法人公章）

- 投标报价清单（详见附件报价清单）

- （一）报价总表

| 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | 号 | 总报价（元） |  |
| 租赁期 | 15个月（暂定） | 总报价大写 |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

（二）东莞（韶关）产业转移工业园保障（两限房）及配套公建设施项目标段一塔式起重机、施工升降机租赁报价清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号品牌 | 数量（台） | 租期（暂定） | 进退场费（元/台/次） | 设备租赁费单价（元/月/台） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 |  | 1 | 15 |  |  |  |
| 2 | 施工升降机 |  | 2 | 15 |  |  |  |
| 共计总价（含税）：￥ 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注明：1、我方单位郑重承诺如因我单位租赁安装的设备引起施工安全问题时，我方愿承担相关责任，可以直接没收款项。

2、每台塔机租赁费单价包括塔机司机、司索指挥工各一名的工资、上班时间为9小时、塔机设备净租金、维修保养、检测、验收。

3、每台施工升降机租赁费单价包括施工升降机司机2名的工资、上班时间为9小时、施工升降机设备净租金、维修保养、检测、验收。

4、报价含税率为13%的增值税费。

报价人：         （盖公司法人公章）

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日  期：      年     月     日

- 附件1：营业执照

- 附件2：法人身份证

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受权委托人身份证复印件。

附件5：承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了    （项目名称）   项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 报价人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

附件6： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 营业执照

- 塔吊及施工电梯相关资质文件

附件7：

投标保证金汇入情况说明（格式）

东莞市莞城建筑工程有限公司：

本单位已按     项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；

2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）与招标文件装订在一起；

3、如投标人采用网上银行递交投标保证金，其进帐单（回单）须到相关银行加盖业务章。

第五部分 （合同模版）

东莞（韶关）产业转移工业园保障房

（两限房）及配套公建设施项目

（塔式起重机、施工升降机租赁）

（合同版本编号： GJ-ZL-SB-I版-2016 ）

甲  方： 东莞市莞城建筑工程有限公司

乙  方：

工程名称：

工程地点：  韶关市武江区

签约地址：    广东省东莞市

签约时间：         年    月     日

塔式起重机、施工升降机租赁

甲方（承租方）： 东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（出租方）：

甲方因本公司工程施工的需要，决定向乙方租用 贰 台塔式起重机（以下简称‘塔吊’），施工升降机    台，物料提升机 /  台，在                    项目工地使用。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定和合同法中《租赁合同》的有关条款，在双方平等互利的基础上，经甲乙双方友好协商，就甲方租用乙方塔吊与物料提升机事宜，订立本协议，具体协议内容如下。

- 出租设备基本情况（使用高度需满足甲方工地施工要求）。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 租期 （暂定） | 本次安装有效工作半径（米） | 起重量 （吨） | 本工程最大使用高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 |  |  |  |  | 最大起重6吨 |  |  |
| 2 | 塔式起重机 |  |  |  |  | 最大起重6吨 |  |  |
| 3 | 施工升降机 |  |  |  | / | 最大起重2吨 | / |  |
| 4 | 物料提升机 | / | / | / | / | / | / |  |

1.1 租赁机械设备概况：

1.2设备租期：自设备起租之日（设备完成安装、调试且检测合格后，并实际交付甲方使用开始为起租日）暂定自    年    月   日至工程结束设备停租之日止（甲方提前十天书面通知乙方设备停租拆机，甲方书面通知设备停机之日为设备停租日）。

塔吊租期暂定     个月，不足六个月按 六 个月租金计费，超出六个月的，按实际租赁日期计算，计算的公式为：（超出的实际租赁天数/30）×塔吊月租费用；物料提升机租期暂定 / 个月，不足 / 个月按 / 个月计算，超出 / 个月的，按实际租赁日期计算，计算的公式为：（超出的实际租赁天数/30）×物料提升机月租费用；施工升降机租期暂定    个月，不足六 个月 按六 个月计算，超出 六 个月的，按实际租赁日期计算，计算的公式为：（超出的实际租赁天数/30）×施工升降机月租费用。

二、设备租赁费、进场费及安拆技术服务费：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 租期 （暂定） | 租赁费单价/月/台（元） | 进退场费（元） | 合计（元） （暂定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 |  |  |  |  |  |  | / |
| 2 | 塔式起重机 |  |  |  |  |  |  | / |
| 3 | 施工升降机 |  |  |  |  |  |  | / |
| 4 | 物料提升机 | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 合计 | 总 价： |  |  |  |  |  |  |

1、设备租赁费：

①塔吊每台每月租赁费为人民币 ¥       元（大写 人民币      元），包括：塔吊司机 一  名，司索指挥工 一 名的工资（其中司机工资¥     元/月/人、司索指挥工工资¥   元/月/人，设备租金 ¥      元/月/台）。

②物料提升机每台每月租赁费为人民币 ¥   元（大写  人民币     ），包括：物料提升机司机/  名工资（其中司机工资¥     元/月/人；设备租金  ¥      元/月/台）

③施工升降机每台每月租赁费为人民币 ¥     元（大写 人民币      元），包括：施工升降机司机    名工资（其中司机工资¥      元/月/人；设备租金¥      元/月/台）

2、进退场费：塔吊每台 人民币        元（ ¥     元/台）(包括设备进退场的运费、安拆费，检测费)；物料提升机每台  人民币 /   元（¥  /  元/台）(包括设备进退场的运费、安拆费，检测费)；施工升降机每台人民币             元（¥      元/台）(包括设备进退场的运费、安拆费，检测费)。

3、以上设备租赁费及进退场费均不包含设备运转电费。

4、合同金额明细如下：

⑴塔吊租赁费（包司机）的租赁费为：¥      元*   个月*     台=¥      元 ；

⑵物料提升机（包司机）的租赁费为：¥  元*  个月*   台=¥    元；

⑶施工升降机（包司机）的租赁费为：¥    元*   个月*    台=¥     元；

⑷进退场费合计：¥      元*2台+¥     元*     台=¥       元；

⑸金额合计：¥        元（大写：人民币                 元）

4、以上租赁费及进退场费单价均为固定单价且包含税金，且此协议单价在本工程施工时间内不因市场任何行情的变化而调整。因设备实际租期超过本合同约定的最低租期的，合同总价按时结算（单价不变）。

5、塔吊、施工升降机与物料提升机司机人员工资由乙方负责发放，租赁期间由乙方按时支付设备操作工人工资，不得拖欠设备操作人员工资，若由此造成民工追讨工资，一切责任由乙方负责并支付相关费用和工资。乙方不得以未收到甲方租赁费为由拒不支付操作工人工资。

6、如遇不可抗拒的原因造成停机，乙方不收取租赁费用；春节期间停止使用塔吊，乙方不收塔吊台班费用，期限一个月；由于甲方原因导致停工一周内租金继续计算，连续停工超过一周至一个月租金减半，连续停工超过一个月的租金按三分之一计算，连续停工超过二个月，双方解除合同，政府因公共事务指令停工，不计取租赁费。

三、租赁费及进退场费支付方式：

1、设备主机进场，安装、调试完成，且经检测合格交付甲方使用后十个工作日内，甲方支付所到场设备的进、退场费（塔吊每台进场费¥         元，物料提升机每台进场费¥  /   元、施工升降机每台进场费¥           元）。

2、塔机安装、调试完成，经双方检测合格，且乙方书面通知甲方达到使用条件并办理交付手续之日即为起租日，甲方按月支付租金。甲方应于每月15日前支付上月的设备租赁费给乙方的指定账户（如遇法定节假日及周休息日的，则租金支付时间顺延至法定节假日及周休息日过后的首日）。

乙方账户信息如下：

开户名称：

开户行：

账号：

3、甲方付款前，乙方需提供与请款金额等额的合法增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款，且不承担任何延迟付款的违约责任，同时，不免除乙方应承担的本合同项下的所有应尽义务。

四、设备进场时间：

1、进场日期暂定为    年      月     日，具体进场时间以甲方项目部通知为准。

2、超过主机的独立高度时，增高所需标准节和附着架根据甲方工程进度需提前10日通知乙方，附着预埋件由乙方负责。

五、甲方责任：

1、甲方负责设备基础施工，设备基础由甲方根据乙方提供的设备基础图和设备相关参数要求进行施工（设备基础由甲方根据该机对基础产生的载荷值：基础所受的垂直力、水平力、倾覆力矩及扭力的情况决定设计施工方案）。设备基础预埋件（螺栓和底架）及其安装由乙方负责。

2、甲方不违章指挥设备作业。对塔吊甲方应派专职指挥，持证上岗，正确指挥塔吊作业 。塔吊操作司机对工地违章指挥、所起吊物品的捆扎不符合要求的、要求塔吊违章作业的有权拒吊。

3、甲方提供设备操作人员在工作期间的住宿。

4、根据施工进度要求，塔吊需要进行顶升时，甲方提前1—2天通知乙方，以便乙方安排工作。

5、协调乙方与施工场地其他施工队伍的关系。

6、甲方在合同期限内在按时支付租金前提下，只拥有该塔吊的使用权，任何情况下甲方都无权转让、变卖、抵押抵扣处理该塔吊。

7、甲方负责提供安装拆卸时所需的动力及照明电源，按照规范要求提供设备电源（设备负荷电压在360至400W之间）。设备电源接入设备开关箱。

六、乙方责任：

1、乙方负责设备及时报装、交政府具备相关资质的单位检测并需取得检测合格报告。需施工单位及监理单位审批盖章的由甲方配合完成。若因乙方不及时报装报检、或检测不合格产生的相关责任由乙方负责。

2、负责向甲方提供合格安全、技术性能良好的塔吊、物料提升机、施工升降机，提供这些设备的生产厂家的生产许可证及安拆企业的安全生产许可证、产品合格证、统一编号和使用说明书。

3、负责向甲方提供乙方公司的塔吊、物料提升机、施工升降机租赁资质、起重机械设备统一编号、机械设备检验报告和技术性能表。

4、向甲方提供乙方的塔吊、物料提升机、施工升降机的安拆资质；负责该塔吊、物料提升机、施工升降机的进出场运输及拆装，负责安装后、使用前的塔吊、物料提升机、施工升降机的验收，符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33/J119-2012的要求，并经验收人员签字、乙方公司盖章生效后交付使用，塔吊、物料提升机及施工升降机的安装人员必须持证上岗，提供合格、有效的安装证件。

5、乙方负责设备的维修保养工作，其维修保养费用由乙方负责，乙方每月提交维保记录和相关资料给甲方。

6、塔吊使用所需的吊构以下索具、索绳、吊篮、联络工具及楼层门的防护设施等均由乙方负责提供。除此之外，乙方免费提供塔吊混凝土吊斗每机一个以及每机两个材料料斗供甲方使用。

7、每台设备操作司机由乙方提供，设备操作人应听从甲方工作安排，并可以24小时能开展施工作业，塔吊司机、物料提升机司机、施工升降机、司索指挥工全天候随班组作业，无加班费，每天工作时间为9小时，若当日内累计未达到9小时，而甲方安排其作业，拒不接受或不在现场的，甲方有权每次给予2000元的处罚，结算时从乙方的租赁费中直接扣除。

8、设备操作司机必需持有效上岗证。设备操作司机在不违反设备操作安全规程的前提下如与甲方配合不当，甲方可以指令乙方司机随时下岗，乙方接到甲方通知24小时内更换设备操作司机。

9、乙方提供的操作司机在工地期间应遵守工地各项合理合法的规章制度，遵纪守法。

10、乙方应按期交付符合验收条件并可正常使用的设备，乙方提供的设备规格、质量应符合国家标准或合同约定，否则甲方有权拒绝设备进场或使用。

11、在设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全保护

七、违约责任

1、乙方保证设备能正常使用，双方约定塔吊每月维修保养时间累计不得超过72小时，超过时间以甲方工地负责人、监理单位及操作司机确认为准。物料提升机和施工升降机每月维修保养时间累计不得超过72小时，超过时间以甲方工地负责人、监理单位及操作司机确认为准。若乙方的任何一台设备维修保养时间超过72小时的，甲方有权随时解除合同，乙方应当在解除合同后2天内清退设备，退出甲方施工场地且乙方自行承担清退所产生的一切费用。同时免收设备故障期间的设备租赁费，若乙方拒不清退的，乙方向甲方支付合同总额的20%的违约金。甲方有权请第三方拆除乙方的设备并堆置在指定地方，由此产生的一切费用，甲方有权在乙方的租赁费中扣除。

2、甲方应保证能按时支付租金，若不能按时支付租金每拖延一天按当期应付租金金额的万分之五加收违约金，并以此类推，但违约金累计总额不得超过租赁费总价款的1%。

3、乙方应负责按规定购买操作司机的意外保险。若设备施工过程中发生安全事故，一切直接和间接责任及损失由乙方负责承担，与甲方无关。

4、乙方提供的租赁物存在质量、安全问题导致安全事故的，乙方向甲方支付租赁费总金额30% 的违约金。并承担因此产生的全部责任，赔偿因此产生的全部直接和间接损失，同时甲方有权解除合同。

5、乙方在收到甲方书面要求退场的通知后，在甲方指定的退场日期后两天内拆卸塔吊及提升机，若乙方逾期未拆除机器并清运的，甲方有权延迟支付款项，且乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。

6、如承租方在本次租赁结束，在其它工程需连续租赁本交出租设备，承租方应提前15天通知出租方。租期连续计算。设备转场费由甲方负责。

7、设备在施工现场期间，甲方严格管理好设备，严禁除乙方（书面形式）派来的设备操作人员和安装维修工外其它任何人员上塔吊及操作塔吊和施工升降机，严禁有任何影响设备安全或损坏设备的行为。不得任意停设备电源，停设备电源之前必须提前合理的时间通知乙方。否则造成的一切后果由甲方负责。设备在施工现场的保管由乙方负责。

8、若因乙方原因发生拖欠操作工人工资，引起工人投诉、群聚、上访、游行等事件，甲方将满足工人提出的任何条件，所支付的一切费用从租赁费和进退场费中扣除；并视其事件的严重状况给予乙方不低于1万元/次的处罚，同时乙方承担给甲方造成的一切经济及名誉等损失。

八、争议的解决事项

履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向合同签约地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方持有肆份，乙方持贰份，每份均具同等法律效力。

3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自双方签字、盖章后生效。

5、其他约定：   /

/

/

/

十、合同附件

下列文件作为本合同的附件提交甲方存档备案，与本合同具有同等法律效力。

附件一、出租方人为法人或其他组织的，应提交最新年检并加盖公章的《企业法人营业执照》副本复印件；出租方为个人独资企业或个体工商户的，应提供最新年检加盖公章的《营业执照》副本复印件和经营者亲笔签字的身份证复印件。出租方为自然人的，应提供亲笔签字的身份证复印件；

附件二、加盖本企业公章的企业（施工或特种行业）资质等级证书复印件、生产许可证复印件、产品合格证或检验检测报告、安全生产许可证复印件、操作人员上岗证或执业资格证等证明文件的复印件。

附件三、加盖公章和法人签字的《授权委托书》和被委托人的身份证复印件。

附件四、阳光合作协议

（以下无正文）。

甲方盖章                                       乙方盖章

甲方代表：	乙方代表：

联糸电话：                                     联糸电话：

传    真：                                     传    真：

日期：      年      月      日                       日期：     年    月     日

附件四

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于      年    月   日签署了塔吊、施工升降机、物料提升机合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东莞市莞城建筑工程有限公司合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞市莞城建筑工程有限公司

举报电话：0769-39008892（周一至周五：9：00～18:00）

邮寄地址：东莞市莞城区汇峯中心C区8 楼，东莞市莞城建筑工程有限公司办公室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式陆份，甲方持有肆份，乙方持有贰份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	            签约日期：   年   月   日

建筑起重设备工程安拆专业分包合同

（塔式起重机）     合同编号：

甲方： 东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的责任与权力，经双方友好协商，就甲方委托乙方在                  项目 工程安拆所有的建筑起重设备：塔式起重机  1 台，施工电梯  2 台，达成如下协议，以资双方共同信守。

- 工程名称、地址：

项目工程，地址位于韶关市武江区　。

二、工作内容：

1、安装起重设备数量：共 2 台

2、起重设备产权备案号：(             )（                      ）。

安装位置分别在：                                                 。

3、根据甲方需要，乙方负责上述起重设备安装拆卸技术和人工劳务。

三、费用结算：因在租赁合同中已明确，按租赁合同执行。

四、付款方式：因在租赁合同中已明确，按租赁合同执行。

五、双方责任：

（一） 甲方责任

1、安装拆卸塔机的汽车吊由乙方负责（常规下每次安拆一台塔机只需二十五吨汽车吊一个台班即可，由于现场条件影响造成超过二十五吨汽车吊一个台班费或安装费用增加由甲方负责）。

2、设备在拆卸过程中需工地配合事宜由甲方负责，并在拆卸起重设备过程中提供某些必需的协助，免费提供气割、电焊设备，清理作业现场、设立禁区，严禁有其它班组交叉作业等。

3、提供设备安装拆卸设备所需的场地和条件符合安全。其作业环境符合国家有关标准及政府的有关规定，保证场地平整、道路畅通、无安全隐患。做好必要的安全设施。

4、每次安装拆卸设备安装，甲方需派一名负责人员现场协助和工作交接。并对乙方派到施工现场的设备安装人员进行现场安全技术交底。

5、甲方负责按设备要求进行基础设计，编制设备基础施工方案,负责设备安装基础施工，负责按要求办理基础验收手续，并对其负责。由于塔机基础及塔机安装位置原因造成塔机安装拆卸的一切问题由甲方负责。

6、协助乙方办理相关资料和手续，需施工单位和临理单位审批盖章事项由甲方负责。

7、甲方不得私自安装或委托其他单位或个体安装本合同约定的起重设备。否则由些造成的一切后果由甲方负责。并赔偿由此给乙方造成的一切损失（包括按设备原价赔偿设备）。

（二）乙方责任

1、乙方的安装人员应按要求配备工人，并必须全部持有有效证件上岗。

2、乙方必须严格按照国家规范、标准等要求进行安装调试拆卸，对起重设备安装拆卸过程的安全负责（由于甲方责任由甲方负责），乙方人员必须配备安全帽、安全带、防滑鞋等安全防护用品，并做到正确使用，按正确的操作规程进行作业。

3、在施工前，乙方须详细勘查周围环境，确保作业环境、场地等符合有关施工标准后方能施

第一 页 共 二 页

工；必须制定、编制详尽、切实可行的施工方案。对全体安拆人员进行安全技术交底，并由交底人、接底人签名确认。

- 乙方负责在起重设备安装、拆卸前按程序向市安检站办理报装申报手续；安装后按国家有关标准、规范及《使用说明书》中的要求进行试运转、调试，并按《自检报告书》的内容逐一严格检验，调试自检合格后及时向地方技监局检验所办理报检手续，直至取得检测合格证为止，取得合格证后及时向甲方移交相关资料。

- 其他

- 甲方指定        为公司本次安装协调负责人。所有现场安装拆卸需施工单位配合事由其负责。

- 乙方指定 何佳俊 为本次安装负责人，全面负责本次安装所有工作。所有现场安装资料（包括任务下达，安装拆卸技术安全交底、质量内部验收等等）均由其负责签名确认方可有效。

- 乙方收到甲合同定金后，开始办理相关安装告知手续，甲方预付安装工程款：15000元/台次，乙方按甲方书面通知进场安拆设备。如甲方未支付此款项，乙方有权不进场安装，由此造成的一切后果由甲方负责。本次安装必须是乙方 书面指定（任命）的乙方人员（安装前乙方以书面形式任命本次安装负责人，并书面告知甲方和相并部门） 亲自在施工现场负责安装才是代表乙方单位安装，任何其它安装行为均视为甲方私自安装。如甲方私自安装或委托其他单位或个体安装本合同约定的起重设备，视为严重违约。由此造成的一切后果（包括安装过程中发生的安全事故）由甲方负责。并赔偿由此给乙方造成的一切损失。

- 若在施工中发生安全和质量事故应分清责任，因甲方责任（如基础）而引起的安全或质量事故及费用由甲方负责。因乙方（如人员操作不当或因乙方安装工具、工艺装备、防护用品等）而引起的安全或质量事故及费用由乙方负责。

- 本协议未尽事宜可另行商议，签订补充协议。双方因本协议而引起纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决，协商不能解决的，则通过法律途径解决,诉讼至签约地人民法院判决。

- 特别约定：

合同签定后，如甲方利用乙方报装报拆资料私自安拆，造成的一切后果由甲方负责。定金不退；在安拆过程中造成的一切事故，也由甲方负责一切，并如因此造成乙方任何损失全部由甲方负责。

八、本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方盖章签字后生效，协议的内容全部履行完毕后自行终止。

甲   方（盖章）：                    乙    方（盖章）：

签约代表：　　　　　　              签约代表 ：

联系电话：                   　　   联系电话：

日    期：                   　　   日    期：

签约地址：韶关市武江区

第 二 页 共 二 页

建筑起重设备维保劳务承包合同

合同编号：

甲方：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的责任与权力，经双方友好协商，就甲方委托乙方对由乙方出租给甲方的塔式起重机及施工电梯，共  3台建筑起重设备的维护保养，达成如下协议，以资双方共同信守。

一、工程名称、地址

工程，地址位于韶关市武江区  。

二、工作内容

1、维保起重设备数量：共 3 台（套）。

2、维保起重设备名称及编号：(           )（ 粤                      ）

。

3、乙方负责上述起重设备的维护保养，每个月例行维保一次。并按规范要求提供相关维保资料。维保设备所需的材料配件及安全措施等费用由乙方负责，乙方负责人工。本维保内容不包括设备安全隐患的处理及设备故障维修。乙方必须有相应资质和技术力量。维保人员持证上岗。

4、维保时间： 从设备起租之日至塔机停租之日。

三、费用结算：因在租赁合同中已明确，按租赁合同执行。

四、付款方式：因在租赁合同中已明确，按租赁合同执行。

五、双方责任

（一）、甲方责任

1、甲方负责在设备投入使用前对设备的验收并合格。对设备本身的质量负责。提供真实的设备资料供乙方参考。

2、甲方负责给予乙方在维保起重设备过程中某些必需的协助，做好必要的现场作业安全措辞，协助测量水平及垂直度等。

3、甲方负责提供对起重设备维保的作业环境及条件符合国家有关标准及政府的有关规定，保证现场作业安全、无安全隐患。维保设备时,甲方必须停机。

4、每次设备维保，甲方需派一名人员现场协助。检查维保记录双方签名。乙方在维保过程中发现安全隐患，有权要求停机，要求甲方做好安全措施，待整改好后方可使用设备。否则由此产生的安全事故全由甲方全部负责。

5、甲方必须由专职持有效证件人员上岗，并做到正确使用，严格遵守操作规程，严禁违章及超载使用设备。

6、对乙方派到施工现场的维保人员进行现场安全技术交底。

（二）、乙方责任

1、乙方严格安有关规范对本合同的建筑起重设备进行维护保养并对此负责。

第 一 页  共 二 页

2、乙方的维保人员必须持有有效证件上岗，每月进行两次设备维保。

3、对设备维保时，乙方对全体维保人员进行安全技术交底，并由交底人、接底人签名。4、乙方每次维保设备后出具维保验收记录，并向甲方交接设备使用技术交底。

5、乙方维保时间应尽量在塔机较闲时进行。具体时间由甲方给出。

六、其他

1、若在施工中发生安全和质量事故应分清责任，因甲方责任（如使用不当、违规操作、）而引起的安全或质量事故及费用由甲方负责。因乙方责任而引起的安全或质量事故及费用由乙方负责。设备由于第三方（如设备制造原因、质量原因、外在原因）造成的安全、质量事故乙方不负责。

2、双方必须严格遵守国家有关特种设备管理条例，《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《安全生产许可证条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》《建筑法》、《安全生产法》，并严格履行自已的责职。本合同如有与国家有关法律法规不符或相冲的地方，以国家有关法律法规为准。

3、双方因本协议而引起纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决，协商不能解决的，则通过法律途径解决。

4、本协议未尽事宜可另行商议，签订补充协议。

七、本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方盖章签字后生效，协议的内容全部履行完毕后自行终止。

甲   方（盖章）：                  乙    方（盖章）：

法定代表人　　　　　　　　　　　　法定代表人

（或法定代表委托人）：　　　　　　　　（或法定代表委托人）：

联系电话：                   　　 联系电话：

户名：

帐号：

日    期：                   　　 日    期：

第 二 页  共 二 页

建筑起重设备安全管理补充协议书  编号：

甲方（总包、使用单位）： 东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（安装单位）：

为了加强工程建筑起重机械的安全监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，为了保证施工生产安全，赢造良好安全施工环境，保障设备安全运行和职工的身心健康，共同建设安全文明标准化工地。为了明确双方的安全生产责任，依据《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《安全生产许可证条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》，根据双方签定的《建筑起重设备安装工程专业分包合同》经甲、乙双方协商签订如下补充协议：

1、工程、 设备情况及期限

工程，地址位于韶关市武江区。

本协议有效期限：从以上设备进场之日至设备退场之日

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 设备产权备案号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 |  |  |  |
| 2 | 塔式起重机 |  |  |  |
| 3 | 施工升降机 |  |  |  |
| 4 | 施工升降机 |  |  |  |
| 5 | 施工升降机 |  |  |  |

- 安全职责

2.1、甲方安全职责

甲方是本工程的施工总包单位和设备使用单位，根据《特种设备安全监察条例》、《建筑法》、《安全生产法》、《建筑起重机械安全监督管理规定》和有关地方政府关于特种设备管理的有关规定，在设备安装拆卸使用中履行自已作为施工总包单位和设备使用单位应尽安全的责任。

2.1.1、认真贯彻执行国家安全生产法律、法规、条例及地方有关安全生产的管理制度。

2.1.2、下达安全技术交底，并监督落实。

2.1.3、对监察中发现的问题下达整改通知书，要求乙方按期进行整改，在整改期间所造成的损失由乙方负责。

2.1.4、对违章作业、违反劳动纪律等行为实施经济处罚权。

2.1.5、对严重不符合设备自身质量要求或存在重大隐患的施工，有权停止施工或清除现场，所产生的费用由甲方自己承担。

2.1.6、向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆

卸所需的施工条件；

2.1.7、审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案

第 一 页 共 四 页

证明等文件；

2.1.8、审核安装单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；

2.1.9、审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案；

2.1.10、审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；

2.1.11、指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；

2.1.12、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施；

2.1.13、制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；

2.1.14、在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护；

2.1.15、设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；

2.1.16、指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；

2.1.17、建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

2.1.18、应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。

2.1.19、建筑起重机械在使用过程中不得任意拆除架体的刚性接结和安全防护，但需要附着的、局部改动的，涉及架体稳定性的，应当委托原安装单位按照专项施工方案实施，并按照本规定组织验收。验收合格后方可投入使用

2.2、安装单位（乙方）安全职责

2.2.1、严格贯彻落实国家《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》及地方政府制定有关安全生产的法规和甲方制定的各项安全管理制度、操作规程等。

2.2.2、必须为自派的起重设备安装人员办理人身意外伤害保险。

2.2.3、起重设备安装人员必须经过专业培训，经考试合格，持有效证件上岗。

2.2.4、必须对起重设备安装人员进行安全作业教育和安全操作的技术交底，提高安全安装水平和自我防护能力。

2.2.5、必须为安装人员配发各种劳动保护用品并按规定正确使用。

2.2.6、起重设备安装完成后，必须经过国家认可的部门进行安全检验，经检验合格后，交使用单位持有效运转证件进行运转作业。

2.2.7、必须向甲方提交有关起重设备的检验合格证、检验报告及其他安全管

理资料。

2.2.8、按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专

项施工方案，并由本单位技术负责人签字；

2.2.9、按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件；

第 二 页 共 四 页

2.2.10、制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；

2.2.11、将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

2.2.12、安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

2.2.7、安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

2.2.8、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。

2.3、甲、乙双方共同义务和责任：

2.3.1、严格遵守《特种设备安全监察条例》和有关地方政府关于特种设备管理

的有关规定。

2.3.2、必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，共同监管特种设备安装、拆

除过程中的安全管理。

2.3.3、起重设备安装、拆除作业中的安全管理工作由甲、乙双方共同管理。

- 3、法律责任：

3.1、乙方在起重设备安装、拆除等因乙方责任所发生的安全事故，承担造成事故的一切法律责任，承担一切的经济损失。

3.2、在起重设备使用、安装拆除中等因甲方责任所发生的安全事故，承担造成的

安全事故的一切法律责任，承担一切的经济损失。

3.3、如果发生安全事故，双方必须全力配合组织抢救，在最短时间内减少损失。并及时上报上级有关部门。在事故调查中，双方必须如实地向调查组反映情况，不得瞒报、弄虚作假。

3.4、若在施工中发生安全和质量事故应分清责任，因甲方责任（如基础、施工环境和条件）而引起的安全或质量事故及费用由甲方负责。因乙方（如人员操作不当或因乙方安装工具、工艺装备、防护用品等）而引起的安全或质量事故及费用由乙方负责。由于双方都有责任造成的事故，应分析原因，划清责任，按双方的责任大小承担相应的责任，如需赔偿则先报保险，不足部分由双方按责任大不比例分担。

3.5、如甲方（冒称乙方）私自安装或委托其他第三方安装，乙方将不承担任何责任，本协议中所有乙方责任乙方将无需承担。由于甲方私自安装或委托其他第三方安装所造成的一切后果由甲方负责。

4、双方因本协议而引起纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决，协商不能解决的，则通过法律途径解决,诉讼至签约地人民法院判决。

5、本协议未尽事宜可另行商议，签订补充协议，甲乙双方协商确定后，增加补充条款，具有

同等的法律责任。

第 三 页 共 四 页

6、本协议一式四份，甲乙双方各持两份。本协议生效的前提是双方签定的《建筑起重设备安装工程专业分包合同》生效并在履行，双方签字盖章后生效。

甲   方（盖章）：                  乙    方（盖章）：

法定代表人　　　　　　　　　　　　法定代表人

（或法定代表委托人）：　　　　　　　　（或法定代表委托人）：

联系电话：                   　　 联系电话：

日    期：                   　　 日    期：