招  标  文  件

东莞市国有企业党建教育基地-调研策划

项目编号： ZBCG-2021-17

东莞市莞城建筑工程有限公司

2021年5月

第一部分 招标公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就   东莞市国有企业党建教育基地-调研策划  进行公开招标现将有关事项说明如下：

一、项目名称：  东莞市国有企业党建教育基地-调研策划

二、项目编号：    ZBCG-2021-17

三、工程地点：    东莞市莞城区

四、最高限价：本项目控制价为¥321666.66元，作为采购最高限价。

五、工程概况：总改造面积约670m2。

六、发包范围：整个项目策划设计包含以下部分：1、一楼户外展区；2、三楼户外区；3、展区；4、会议室；5、培训室。

七、计划开竣工日期： 2021 年 5  月  30  日至 2021 年  6  月  9  日，暂定 10  个日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

八、招标文件的递交时间为：以密封形式于2021年   月    日     时    分前递交，截止时间为于2021年   月    日     时    分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

九、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十、招标文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）招标采购公告获取。

十一、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼开标室

联系人：何生

邮政编码：511400

联系方式：15820982271

传真： 0769-39008829

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1.2供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动。

1.3参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

1.5本项目不接受联合体。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期两个日历天之前联系招标人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，则取消该投标人投标资格。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（10天内），与招标人签订合同。

四、招标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子文件1份（用U盘存储提交），技术部分由中标单位对现场进行详细勘查后提供给招标人。

五、定标方式：最低价法（有效标中价格最低者中标）确定中标单位。

六、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

七、如需勘察现场请联系招标方项目负责人  周智强  18316021628

八、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的（如有）；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

- 用户需求书

东莞市国有企业党建教育基地-调研策划

- 项目背景

- 习近平总书记多次在讲话中强调，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。新中国成立以来特别是改革开放以来，国有企业发展取得巨大成就。我国国有企业为我国经济社会发展、科技进步、国防建设、民生改善作出了历史性贡献，功勋卓著，功不可没。

- 从建国初期开始，东莞的商业、小手工业者接受社会主义改造，建立合作社，诞生了东莞首批国营经济和集体经济体。1979年，东莞按行业先后成立了一批包括外贸、轻工业、商业、燃料、路桥等在内的东莞国有公司，为改革开放时期的东莞经济腾飞发挥了重要的作用。鳒鱼洲作为早期改革开放外贸、工业企业的聚集地，也见证了东莞国有经济的发展和变迁。

以东莞国有企业党建基地建设为契机，对东莞国有企业从社会主义建设时期、改革开放时期到新时代国企深化改革发展历程进行系统梳理，高水平、全方位总结东莞国有企业建设经验、举措及成果，对新时代东莞乃至全国国有企业深化改革发展创新提供借鉴，为建设好东莞市国企党建教育基地提供基础支撑，打造东莞国企党建基地，对展示东莞工业制造业发展、东莞建设社会主义、东莞国有经济发展的波澜壮阔图景。

- 建设目标

- 项目目标：东莞市国有企业党建阵地标杆

依托鳒鱼洲这一具有历史记忆的阵地，立足东莞国有企业发展史，建设城市级国有企业党建阵地样板，打造广东省国有企业党建基地标杆。

标志地：打造党员教育、党群活动的标志地；

策源地：统筹联动、宣传指导的策源地；

展示地：东莞国企党建及发展的展示地。

- 建设理念

站位从高：立足“湾区都市、品质东莞”的站位，建设省级党建示范基地，高品质、高站位建设特色党建阵地。

思想从新：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，推进党建阵地建设工作。

建设从实：以鳒鱼洲基地为建设基础，聚焦党员、群众宣传、教育，建设使用范围上要求灵活共用，融合展示、培训、阅读、会议及办公等功能。

- 建设手段

品牌化：通过品牌化塑造、标准化引领、系统性建设、集成式发展，打造东莞市国有企业党建品牌阵地；

融合性：构建开放、集约、共享的党群服务阵地矩阵；

联动性：联动全市国资系统党群服务中心，让阵地成为全市国资系统党建阵地的大脑、标杆。

三、项目需求

该项目服务需要对宏观大局和理论前言的前瞻度，需要对政策和趋势的敏感度，需要对东莞历史发展的深度熟悉，需要对海量信息筛选的精准度。本研究团队集学术界和策划界之长，结合学术理论、文献梳理和一线调研，立足项目实际，梳理历史脉络，提供东江红洲东莞市国企党建基地展览展示综合信息服务。

本课题拟在研究团队关于历史调研、党建信息综合服务的丰厚积累基础上，结合历史与政策动向，在相关学术理论指导下，进行精准的信息调研服务。具体步骤包括：

文献研究梳理。对现有东莞国企历史发展材料进行基本的文献梳理，了解目前东莞国企的历史进程、特点及特色方向等。

全域信息搜集。针对东莞国企发展历史，进行包括档案馆、图书馆、日报社、网站、学术机构研等渠道在内的信息搜集，达到历史资料的丰富和完整。

东莞本地调研。针对目前东莞国企党建教育基地建设展示文案的需求，对历史关键人物的采访、旧物收集复刻等，丰富展示内容。进行各个线口、单位的实地采访调研，了解东莞国企在深化改革与党建创新的最新动态。

全国一线调研。针对全国国企党建教育基地先进做法，结合实际需求，在国企党建先进单位、城市和区域进行调研。

高端专家指导。通过在充分信息搜集和调研的基础之上，请专家学者，对展陈思路框架、行文措辞及整体方向提供针对性、有高度的意见和建议。

形成展陈文案。通过充分的文献梳理、深入调研、专家指导，形成有针对性、有可行性、有前瞻性的策划展示文本。

- 四、服务内容

| 项目 | 分项 | 工作详情 | 成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研策划 | 前期调研 | 对东莞国资系统党建工作进行前期走访调研，掌握综合情况。 | - 一套品牌策划方案； - 一套调研计划； 3、一套调研大纲； 4、一套综合文案； |
|  | 品牌定位 | 根据前期调研成果，结合建设要求进行项目主题定位，打造党建品牌。 |  |
|  | 创意布局 | 根据整体定位，对阵地建设进行创意布局。 |  |
|  | 思路大纲 | 确定品牌定位，细化思路大纲，提供展示架构，凸显项目重点。 |  |
|  | 材料综合整理 | 根据思路大纲，收集东莞市国资系统党建情况、成果，支撑展馆文本创作。 |  |
|  | 文案创作 | 项目深度总结，党建展区文案创作，呈现工作亮点。 |  |
|  | 三审三校 | 严格按照三审三校流程进行审定、校对。 |  |
| 综合设计 | 空间布局 | 结合展览功能与实用功能，对空间进行功能规划及平面布局。 | 5、一套平面布局； 6、一套建设效果图方案； 7、一套平面展示方案； 8、一套展陈制作工艺方案； |
|  | 创意构思 | 对核心主题进行构思及表达，创作核心装置。 |  |
|  | 空间呈现 | 对整体空间进行建模，呈现空间设计效果。 |  |
|  | 主视觉形象设计 | 东莞党建的主视觉形象标识。 |  |
|  | 展示屏幕画面设计 | 根据主题定位进行视觉创作，呈现主题内涵，展现东莞国企党建精气神。 |  |
|  | 展陈平面设计 | 根据展览制作安装进行展陈画面平面设计。 |  |
|  | 工艺指导 | 展陈板材、灯光等细致工艺指导。 |  |

注：所有成果提供电子文档一套，以供采购人作汇报、展示之用。

- 五、项目团队配置要求

|  | 项目内容 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商团队 | 调研策划 | 15人 | 有媒体、学术研究、策划等相关工作经验 | 驻场办公 |
|  | 综合设计 | 6人 | 具有展示展览工作空间设计、平面设计工作经验 | 驻场办公 |
| 专家团队 |  | 不少于3人 | 邀请行业专家开展专业指导、专业把关、专业论述 |  |

- 六、设计范围及实施要求

- （一）设计范围

（见平面图）

- 设计要求

功能分区和布局。充分考虑项目场地现场情况，以主题引领，功能明确，参观动线顺畅为主要原则，设置功能分区，分为一楼户外区、三楼户外区、展区、会议室及培训室等区域，达到一室多用、多室合用的效果。

针对不同需求群体，在使用范围上要求灵活共用，融合展示、培训、阅读、会议及办公等功能，须功能设施齐备、环境氛围优良，突出寓展于厅的整体功能，让党员群众满意。

根据分区布局和设计要求，规划设计整体平面功能布局图、整体功能使用效果图、局部功能展示效果图，并对规划设计加以阐述说明。

1、设计布展要求：结合展厅特色，统筹东莞市国企发展史、国企党建史、最新学习精神、国企发展创新主题等。布展主题要求突出政治性、思想性及观赏性，有鲜明的时代感、正能量，并对主题作阐述说明。

2、效果图设计要求：所有展陈、功能设置提供渲染效果图，效果图须以展厅实地结构为准，能够结合图纸准确无误的展示执行。

3、技术细节要求：技术细节上徐符合新时代新思想，结合声、光、多媒体等设施特定，尤其是展区展示效果、灯光及音效等细节设计，使参观者能更好、更全面地了解东莞国企党建、发展故事，增强互动体验感。

- 4、配合甲方施工中设计调整的各项工作，及时跟据甲方需求调整方案与设计。

- （三）设计项目内容

- 整个项目策划设计包含以下部分：1、一楼户外展区；2、三楼户外区；3、展区；4、会议室；5、培训室。

- 一楼户外展区：为氛围营造区，需旗帜鲜明把东莞国企党建品牌树立，通过外墙、拍照打卡等装置设置，达到户外展区氛围营造需求。

- 三楼户外区：为集党员群众参观、学习、教育功能于一体的户外空间，需充分考虑户外阳台的利用，放置主题装置，融入党史氛围宣传、添加适当休闲桌椅等，展示市属国企风采，营造学习、交流户外空间。

- 展区：需按照内容主线进行动线布置，将东莞国企从建国以来三大改造开始，讲述东莞国企从萌芽到发展、壮大，乘改革开放春风，扬帆起航，不懈奋斗的故事。结合新时代国企改革、国企党建以及国企发展，讲述东莞国企担当，领航发展的新时代故事。

除文字展示外，需结合实地调研、采访、走访，将国企发展中具有历史意义的老物件、老照片等进行收集展示，结合信息化设备，将声光电相结合，打造极具体验感的特色展厅。

- 会议室：为国企系统开展学习、培训，加强党员党性、提升党员素质，落实基层党员教育培训，营造良好党员学习氛围。

培训室：开展组织生活、小组谈论会、谈心谈话、主题临展等活动，为党员培训、交流提供场所。

第四部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

附件5：

1、报价总表

[货币单位：人民币/元]

供应商名称：                                            采购编号：

| 项目名称 | 总报价（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东莞市国有企业党建教育基地-调研策划 | 小写： |  |  |
|  | 大写： |  |  |

注：1、总报价栏须用文字和数字两种方式表示。

2、总报价大小写不一致，以大写为准。

3、总报价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

2、报价明细表

[货币单位：人民币/元]

（格式自拟）

附件6： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照（如有）。

- 投标人的资质证书（如有）。

- 投标人的安全生产许可证（如有）。

附件7：：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

- 合同文件（格式）

东莞市国有企业党建教育基地-调研策划

服务协议

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供 东莞市国有企业党建教育基地-调研策划服务  的事宜达成一致，签订本合同，以资共同遵守：

第一条  服务范围

甲方聘请乙方为甲方提供  东莞市国有企业党建教育基地-调研策划服务 ，服务内容为：

- 调研策划

第二条 服务期限

1、本协议约定的服务事项的合同期限自本合同签订之日起至2021年6月9日。

2、本协议签订后，乙方深入项目地调研、探勘、汇报，提供实施方案供甲方确定，甲方可以根据实际情况与乙方协商调整工作时间。

第三条 服务费用及支付方式

1、项目总费用

经双方协商，该项目含税总费用为人民币                （¥                  元)。详见附件。施工过程中因甲方需求调整方案与设计的，费用不另行计取。

- 费用支付方式

①第一期：甲方应于本合同签订之日起5日内，甲方向乙方支付项目策划设计费的20%，即人民币￥                元（大写：                ）；

②第二期：乙方提交初步方案后5日内，甲方向乙方支付项目策划设计费用的60%，即人民币￥                元（大写：                ）；

③第三期：待工程竣工验收后15日内，甲方向乙方支付项目策划设计费用的20%，即人民币￥                元（大写：                ）；

3、乙方公司收款账户

乙方开户行：

开  户  名：

账      号：

第四条 双方权利义务

（一） 甲方的权利、义务

甲方的权利

1、甲方有权对乙方的策划方案提出建议和思路，以使乙方提供的服务更符合甲方思想内涵。

2、甲方有权对乙方所咨询策划方案及设计作品提出修改意见。

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权和著作权等知识产权。

4、甲方有权对乙方项目质量、进度等进行监督检查。

甲方的义务

1、甲方有义务及时提供设计相关基础资料，包括但不限于项目范围等基本信息及活动举办要求等，并对其完整性、正确性及时限负责，以邮件等书面方式将相关文件提交给乙方，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、甲方有义务按规定如期支付乙方款项。

3、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方相关服务需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量、道具制作费用、现场搭建人工费及物料费等向乙方增付因甲方原因产生的一切费用。

（二） 乙方的权利、义务

乙方的权利

1、乙方有权要求甲方提供有关项目资料供乙方咨询方案及设计思路参考。

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

乙方的义务

1、必须遵守职业道德和执业纪律。

2、应当勤勉尽责，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。

3、乙方应按活动需求、活动内容、国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求，进行设计施工，按合同规定的进度要求提交策划方案及设计方案，并对其负责。

4、自甲方通知可以现场施工起，乙方在甲方指定的项目地点和规定时间内制作并施工完毕。

第五条 验收

1、甲方应在乙方提供建设方案后7日内进行审核，如有异议应及时向乙方提出，逾期视为甲方验收通过。

2、乙方全部制作安装完工后5天内，甲方需组织正式验收，甲方在完工后7日内不组织验收，视同甲方验收项目质量合格。

第六条 合同的变更及终止

1、甲乙双方协商一致可变更或终止合同，并签订书面协议。

2、合同因客观情况发生变化，或双方之外的原因、不可抗力导致履行不能的，双方可协商解决，合同终止的，互不追究违约责任。

第七条 违约责任

1、甲、乙双方均应按照合同约定履行各自义务，任何一方违约，守约方均有权要求违约方承担违约责任并赔偿损失。

2、因乙方原因造成未按时完成工作超过60日，甲方可以解除合同、收回已付的尚未完成工作的费用。双方书面确认应退款项后，乙方应在确认之日起30日内向甲方退还款项，每逾期一日，乙方按应退款项的金额的万分之一向甲方支付违约金。

3、甲方逾期向乙方支付合同价款的，每逾期一日，甲方应按应付款项的万分之一向乙方支付违约金。逾期付款期间，乙方有权暂停工作直至甲方支付款项，甲方逾期超过60日的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

4、甲方无理由变更或解除本合同，乙方不退还甲方已支付的费用。乙方无理由变更或解除本合同，应退还已收取的费用，并按照合同总额的20%支付违约金。

5、甲、乙双方因履行本协议发生争议，产生的律师费、诉讼费、保全费、误工费、交通费等一切损失由违约方承担。

第八条 协议生效及其他约定

1、本协议书自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

3、双方之间发生争议的，双方应当进行友好协商解决，在无法通过协商解决的情况下，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

4、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决，并达成书面的补充协议。

5、本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等的法律效力。

附件：

1、阳光合作协议

2、用户需求书

3、报价明细表

甲方:                                          乙方:

（签章）                                     （签章）

法定代表人或委任代理人：                             法定代表人或委任代理人：

签订日期：    年  月  日                      签订日期：    年  月  日

附件一

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于       年       月       日签署了                    合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：      年     月     日	               签约日期：     年     月     日