采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-塔吊、施工电梯租赁进行公开采购。现将有关事项说明如下：

- 项目名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目

二、项目编号： ZBCG-2023-29

三、工程地点： 东莞市寮步镇

四、最高限价：本次采购最高限价：¥3184980.00元（含9%税费），投标人含税总报价不得高于最高限价。

五、工程概况：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目规划用地面积约23748.62平方米，总建筑面积约52584.59平方米。建设仓储物流，配套建设约1000个公共停车位等（具体建设规模及内容以批复方案为准）。

六、采购范围：

1、租赁1台6515型塔吊：臂长65米，最大起重量不小于10吨，末端起重量不小于1.5吨，附墙安装高度60m（起吊过程不得以其他理由减重）。

2、租赁1台6515型塔吊：臂长65米，最大起重量不小于10吨，末端起重量不小于1.5吨，独立高度不小于48米（独立高度内无设置附着的条件、起吊过程不得以其他理由减重）。

3、租赁1台6513型塔吊：臂长65米，最大起重量不小于10吨，末端起重量不小于1.3吨，独立高度不小于51米（独立高度内无设置附着的条件、起吊过程不得以其他理由减重）。

4、租赁2台SC200/200型施工电梯（双笼）。

5、提供上述租赁设备操作时需配置的司机及指挥人员。

6、塔吊租赁期限暂定13个月、施工电梯租赁期限暂定10个月。

注：具体采购范围和需求详见《用户需求书》

七、投标人资格要求

1、投标人须自身拥有机械设备租赁营业范围。

2、投标人须自身拥有起重设备安装工程专业二级或以上承包资质。

3、投标人须自身拥有拟出租设备的产权备案证、产品合格证，设备的生产日期必须在近3年范围内（2020年3月-2023年3月期间）。

4、投标人须自身拥有广东省建筑起重机械租赁、安装企业信用评价等级证书。

5、投标人拟投入设备操作人员须持有行业内相应的上岗操作证。

6、获取采购人提供的现场踏勘证明。

八、进场日期：跟据项目实际施工进度及需求进行供货安装。

九、投标文件的递交时间为：以密封形式于 2023 年 04 月 03  日 10 时 00 分递交，截止时间为 2023 年 04 日 03 时 10 分 00分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购方，逾期恕不接受。

十、注意事项：

投标文件所确定的租赁范围内全部工作内容的价格表现，包括租赁费、安装费、拆卸费、顶升、运输、搬运、保险、工人工资、监督、检测费、专家论证、与之相关的申报费用、设备保养维护、税金、配合申请国家级奖项等一切费用。

十一、采购文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）、东实集团官网（http:// www.dgsy.com.cn）或联系采购人获取。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人反馈咨询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街东莞市莞城建筑工程有限公司（原地震局五楼）

联系人：杨工

邮政编码：523000

联系方式：18824349618

传真： 0769-39009090

东莞市莞城建筑工程有限公司

2023年3月30日