附件七、合同参考版本

设

计

合

同

甲方：（全称）

乙方：（全称）

甲方承接鳒鱼洲新建区膜结构项目现把膜结构设计部分全部委托给乙方，依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本次钢膜结构工程设计服务事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

  - 工程名称：

  - 工程地点：东莞市

  - 一般性工作承包范围：按照莞建公司提供的10-3商业、展览楼建施竣工图和经甲乙双方确认的《建筑方案图》进行后期基础预埋、钢结构部分和膜部分深化设计,按《建筑方案图》中标注的尺寸为准，范围包含支座反力计算、整体结构验算校核、钢结构深化设计、膜节点设计、膜裁剪设计等，详见设计任务书。原建筑的改动设计和计算不在此合同范围。

  - 设计年限：按甲方确认的《建筑方案图》中的设计年限为准。

  - 其他工作服务范围：甲方提出要求进行的关于本工程业务技术咨询服务、一次工程现场及业主要求进行的技术配合服务、关键项目的技术支持、行业内相关资源支持，涉及收取技术咨询费及配合费项目双方另行协商确定。

- 合同工期

  - 甲方确认认可的《建筑方案图》后(即乙方在完成施工图阶段，经甲方确定本工程具体做法和方案)， 5个工作日内，乙方完成钢膜结构验算校核、钢膜节点施工图的工作，后期的裁剪图随工程进度进行。

  - 甲方根据工程进度通知裁剪设计, 正常情况下乙方在3-7个工作日内完成膜布的裁剪设计并随时听候发包方的发图通知。

  - 甲方通知发图后, 乙方以电子图的形式发给甲方,甲方核对无误后回复确认。

- 合同价款及支付方式

  - 本合同含税收（专用发票）及差旅费、人工费、设计费等，本合同如果没有新增项目或变更，甲方可拒付任何合同外超支，但经甲方同意除外。

  - 本合同价款：固定合同总价人民币      元整(大写:       元整)，其中不含税设计费   元，税金   元。

  - 甲方收到校核计算书、钢结构施工图、膜节点施工图后且经甲方确认，15日内甲方支付合同价的50%，即人民币        元整。

  - 甲方收到裁剪图，且项目安装完毕验收合格，甲方30日内支付剩余的费用，即人民币        元整。

  - 以上约定的支付时间应该在遇到国家法定节假日期间自动顺延。

  - 甲方未按上述条款支付乙方设计服务费用的，乙方有权收回图纸并终止本合同，甲方不得以任何形式使用乙方设计图。

- 质量、验收及保修

  - 工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  - 工程适用的标准及规范

    - <膜结构技术规程> (CECS 158：2015)

    - 甲方确认或本合同附件规定的《建筑方案图》

    - <建筑结构荷载规范>-(GB50009-2012)

    - <钢结构设计规范> --(GB50017-2017)

- 双方的权利与义务

  - 甲方的权利和义务。

    - 甲方可向乙方索回甲方提供的与委托技术服务项目有关的各类资料和信息。

    - 甲方可向乙方询问委托技术服务的进展情况，可向乙方阐述在技术服务过程中具体要求，并发表不同意见。

    - 甲方应向乙方及时提供所需的相关资料和信息，需要时向乙方提供必要的配合。

    - 甲方须在约定期限内接受工作成果并向乙方支付技术服务费。

    - 若甲方需更改内容，应通告乙方并协商相关事宜。

    - 若乙方无法按照合同提供服务，甲方可终止合作。

  - 乙方的权利和义务

    - 乙方可向甲方索取与委托服务项目有关的各类资料和信息，并对这些资料负有保密责任。

    - 乙方可要求甲方在合同履行中提供必要的配合。

    - 乙方可要求甲方对相关问题作出解释并补充相关资料。

    - 乙方在约定期限内未收到甲方技术服务费，乙方有权终止合作。

    - 乙方须向甲方提供委托技术服务的进展情况。

    - 乙方根据甲方所委托的技术服务项目，制定完成各项技术服务的书面计划和日程期限，并在规定期限内完成各服务项目。

    - 在该项目设计及施工中，若有更改，乙方需积极配合甲方完成相关的结构设计更改。

- 保密条款

  - 双方不得向第三方披露本合同的技术服务内容。

  - 乙方对甲方提供的各类资料和信息予以保密，不得向外披露，使用完毕后速退回甲方。

  - 甲方对乙方提供的服务方案予以保密，不得向外披露；

  - 双方对违反保密条款的一方均有权追究其经济责任和其它相关的法律责任。

7  违约责任：

7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 甲方应按本合同第3条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付总金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按3.2条规定支付设计费。

7.3 由于设计人自身原因，延误了按本合同第二条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目该阶段应收设计费的千分之二。

7.4  合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金，同时返还已收取的设计费。

8  其它约定
500内，承包方完成《施工图》的制作。

8.1  所有合同附件均加盖双方印章，与合同正文具有同等法律效力。任何文字及条款不得随意涂改、删减及增加。任何涂改、删减及增加必须盖章或签字后方能生效，否则任何一方可拒绝承认，并按原合同文字执行。

8.2  本合同壹式贰份，甲方存壹份，乙方存壹份，经双方盖章后生效。未经双方同意，合同不得随意终止。

附件1、设计任务书（用户需求书）

附件2、阳光合作协议

（以下无正文）

甲方：（章）

地址：

经办人：

签署日：

电  话：

传　真：

乙方：（章）

地址：

经办人：

签署日：

电  话：

开户银行和账号：

对公

用户需求书

1.项目概况

1.1 项目名称: 鳒鱼洲新建区膜结构项目

1.2 项目位置:东莞东江江畔

1.3 建设规模:本项目为 鳒鱼洲新建区膜结构项目        ，总建筑面积约为 1200平方米，最大建筑高度≤30米，主要建设内容包括地面切割、楼面铝板拆除、负一楼至五楼箱型柱和梁加固、钢结构、膜结构等(具体建设规模及内容以批复为准)。

1.4 本次招标项目的投资金额:     180     .00万元，其中建安费:  160.8     .00万元(限额设计)。

2. 地块概况

本项目位于鳒鱼洲文创园10-3号商业、展览楼五楼楼顶。

3设计依据和标准

3.1 中华人民共和国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的建筑设计规范、规定及标准，和广东省、东莞市现行有关的地方性法规、相关的建筑设计规范、规定及标准;

3.2 甲方提供的设计任务书;

3.3甲方提供由规划部门认可的用地红线和地形图:

3.4 甲乙双方签署的合同及其附件和补充文件;

3.5 设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构(会议)提出的或甲方发出的阶段性书面意见。双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

3.6 中标通知书或甲方的设计任务委托书。

3.7《广东省绿色建筑条例》(2020年11月27日广东第三人民代表会常务委员会第二十六次会议通过)

备注:若有相关主管部门颁发的新规范则执行新规范。

4.主要技术经济指标

总用地面积:         ㎡总建筑面积:1200㎡建筑高度:≤ 30  m；

配套设施:满足规划条件要求

建筑间距满足日照及消防间距要求。建筑物四周消防通道，满足消防规范。

5.设计要求

(1)功能布局合理:总平面布局要求分区合理，空间层次丰富，功能设计可行，合理交通流线清晰，富有特色。

(2)坚持以人为本，除满足用需求外，建筑形式新颖大方得体。

(3)从功能实际出发，内部各系统功能的内容，设置形式、设计标准等方面，尽可能标准化、系统化、通用化、简约化。

(4)公共设施、共用功能、关键设备和设施可适度超前进行设计与布置，尽量留足空间，以满足日后发展的需要

(5)根据各部分建筑面积及层数，在符合容积率规定的前提下，合理分配用地面积，兼顾绿化和停车面积。

(6)建筑对外、对内功能应相对集中:既相对独立，又互相联系:分层设置，互不干扰。

(7)建筑经济性原则:通过采用合理的设计布局、结构布置方式等技术手段严格控制产品造价，满足成本控制要求。

(8)绿色建筑等级要求;一星级。

6. 设计定位

6.1 符合东莞市城市发展规划，落实科学发展，满足建筑的发展要求;

6.2 符合现代化、科学化和以人为本的理念，形成智能化、人文化的工作环境;

6.3 符合人文+ 时尚+简约+ 科技+融合=建筑膜结构+景观膜结构相结合；

6.4 满足当前需要，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、经济高效、具有前瞻性，以及建筑设计构思新颖等，从人流、物流、空间布局、无障碍技术措施、信息引导等

方面，创造良好的环境及周边和谐的社会环境。

7.设计工作内容

包括但不限于以下内容;

7.1方案修改及完善:根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

7.2总平面规划方案设计:项目范围内总平面、建筑布局、建筑立面、建筑轴侧、建筑外观等。

7.3 建筑设计;本项目范围内的建筑设计。

7.4 结构设计:本项目合同范围内建筑体的结构设计（保证结构安全并综合考虑灯光和音响的荷载）。

7.5 电气设计:灯光设计和音响设计（根据后期施工图和实际现场相结合）

7.6包含水电设计

8. 设计各阶段要求

8.1 方案设计

(1)对方案进行调整和优化，提供完整的设计方案及效果图，三种外观造型不同的CAD方案，提供三种不同方案的建筑模型且得到发包人确认，且在3日内完成。

(2)方案设计完成后，送发包人审查认可，并通过相关政府审批部门的批准。

8.2 初步设计阶段

(1)根据批复的方案设计文件完成各专业初步设计图，包括按照初步设计审批意见修改初步设计，确保初步设计成果通过初步设计审批。

(2)设计人提交的设计文件，必须按审批部门的意见作修改，必要时要调整设计内容，以满足审批部门对设计概算造价的限额设计要求。

(3)初步设计文件完成后，交发包人审查认可，并通过相关部门审批

8.3施工图设计阶段

(1)根据审批通过的初步设计文件完成各专业施工图设计，包括根据施工图审查机构意见修改施工图设计,保证施工图通过审图机构审查井取得施工图审查备案凭证。设计度必须满足国家及东莞市关于施工图编制深度规定的要求。

(2)施工图设计深度必须满足施工要求

(3)施工图设计文件完成后，交发包人审查认可，并通过相关部门批准。

8.4施工现场配合阶段

(1)在工程施工招标阶段，设计人按照发包人的要求，积极配合参加相关专业的招标文件讨论和审查工作。

(2)编制工程采用村料、设备说明:用于工程对主要建筑材料和机电设备的品牌选择。工程采用建筑材料包括预埋件、主钢材、膜材 (包括铝材、铝板恢复、不锈钢螺丝、地面砖恢复、防水、混凝土等);工程采用的机电设备主要包括给排水（如PVC落水管、不锈钢水槽、）等工程采用的主要机电设备及主材料。

(3)工程开工后,设计人应指定专人负责本工程开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作。

(4)协调施工过程中有关设计的间题

(5)协助发包人审查材料样板，提供招标所需的技术标准。

(6)从设计角度指导工程现场施工。

(7)负责处理现场设计变更,并免费提供设计变更图。

(8)配合施工单位完成工程竣工图的编制，配合施工单位完成工程竣工验收手续。

(9)参加分部工程验收和工程竣工验收。

9对设计成果的要求

9.1 设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

9.2 凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

9.3 深化设计时间：5个工作日内。（包含支座反力计算、建筑模型、结构计算、平面、立面、剖面、轴侧、建筑图和结构图、桁架制作详图、膜结构节点、水槽、PVC落水管）

阳光合作协议

甲方：  东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《……合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

- 三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日