采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就东莞市民服务中心三期-防火门、防火窗、防火卷帘采购安装工程 进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称：东莞市民服务中心三期-防火门、防火窗、防火卷帘采购安装工程

二、项目编号：       ZBCG-2023-122

三、工程地点：      东莞市南城街道

四、本项目采购控制价为¥594,846.89元，（大写）：伍拾玖万肆仟捌佰肆拾陆元捌角玖分，以采购控制价作为采购最高限价。

五、工程概况：本工程地上建筑2栋，其中地上4层，地下室一层。总建筑面积为56345平方米，基坑面积为19470平方米。东莞市民服务中心三期-1_6号商业、文娱楼建筑面积各29903.18平方米，建筑高度22.3米，最大跨度19.2米；7号商业、文娱楼建筑面积10019.15平方米，建筑高度22.3米，最大跨度27.1米；8号地下室建筑面积17273.28平方米，建筑高度22.3米，最大跨度10.8米。

六、工程范围：

- 本工程所示包括钢质防火窗、防火门、防火卷帘门供货安装工程施工图纸和工程量清单（详见附件）所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。具体技术要求及标准（详见用户需求书）

- 具体内容包括：1.1、防火门工程：包括1_6号商业、文娱楼、7号商业、文娱楼、8号地下室甲级、乙级防火门（单开、双开）、防火门的制作安装工作,含闭门器、门锁、顺位器等五金配件、含门洞塞缝及收边处理工作；

- 1.2、防火窗工程：包括1_6号商业、文娱楼、7号商业、文娱楼、8号地下室甲级、乙级防火窗（单开、双开、固定窗扇）的制作安装工作，包含防火锁、把手、铰链、合页、珍珠岩板等含窗五金配件及窗洞塞缝及收边处理工作；

- 1.3、特级防火卷帘门工程：包括1_6号商业、文娱楼、7号商业、文娱楼、8号地下室特级防火卷帘门的制作安装工作,包含门锁、电动装置等五金配件；

- 1.4、电动开启器、手摇开启器的的制作安装工作。

- 具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，采购人修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

- 2、安全文明施工项目：完成分包范围相关的安全文明施工。包括配备分包安全员、完成工程范围相关的安全警示标志牌、宣传标语、场容场貌维护、材料堆放整理、现场防火、工完场清、垃圾清运、施工相关的临时防护、安全防护用品、垂直运输防护、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用，现场清洁、行政部门检查相关工作。

3、项目资料：包括不限于质检及安检等资料的编制及报送、技术支持及相关方案编制、专家送审等、协助项目部对外业务管理协调等。

- 七、承包方式：

本工程合同按承包范围内固定单价合同完成本工程所需的全部费用，包括且不限于所需的深化设计费（如有）、人工费、材料费、施工机械使用费、赶工措施费、安全文明施工费、施工措施费、场地清理费、食宿费、总包配合费   /   元、管理费、利润、水电费（按实际发生水电费计取）、工程竣工验收合格并移交采购人前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的全部费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。

八、与其他(分包)专业界限（范围）划分及特别内容说明：

中标人及其他专业分包单位按照图纸及规范预留的洞口，非图纸及规范预留洞口的封堵，由中标人及专业单位自行负责；因中标人原因的开槽由中标人自行封堵。上述非中标人范围内的工作，若采购人需由中标人负责处理的，中标人应无条件施工，但费用需另行签证计算。

消防单位与防火门单位施工界面划分：线缆及保护管敷设、模块（采用与闭门器一体式模块）、附件及主体的安装、调试由消防单位负责。常开防火门闭门器及监控设备安装由消防单位负责。常闭防火门闭门器由防火门单位供货安装，消防单位安装监控设备。

总包单位与防火门、防火卷帘门单位施工界面划分：总包单位（劳务）负责收边收口，防火门单位负责防火门供货、安装、门框边50mm内门框塞缝。

九、工期：计划开、竣工日期：2023年10月31日至2023年11月29日，暂定 30 日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

十、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于 2023 年 10 月 30 日 10 时   40分前递交，截止时间为 2023 年 10 月 30 日 10 时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街9栋5层莞建公司开标室（东莞市地震局旧址）。

十一、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、质量要求：现行的施工规范要求。

十二、采购文件获取：采购人处获取。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋4层莞建公司。

联系人：麦工                   邮政编码：511400

联系方式：18807696638          传真： 0769-39009090

东莞市莞城建筑工程有限公司

2023年10月24日