东莞市莞城建筑工程有限公司采购项目

资格预审文件

项目名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-金刚砂地坪工程

项目编号：ZBCG-2024-001

采 购 人：东莞市莞城建筑工程有限公司

东莞市莞城建筑工程有限公司

2024 年 1 月

资格预审公告

广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-金刚砂地坪工程基本情况如下：

- 项目名称： 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-金刚砂地坪工程

- 项目编号：  ZBCG-2024-001

三、工程地点：  东莞市寮步镇上屯村

四、项目资金来源：企业自筹资金

五、工程概况：项目总建筑面积约48655平方米，用地面积23748.62平方米，地下室面积17700平方米，建筑最大高度24.9米。建设内容包括：商业、社会公共停车场等。

六、主要指标及要求：

工期：计划开、竣工日期：

样板工期：2024 年  1 月 21 日至 2024 年 2  月 4  日，工期  14  日历天；

实际施工工期： 2024 年  4 月 15 日至 2024 年 7  月 30  日，工期  106  日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

注：详细内容见资格预审文件，以资格预审文件为准。

- 申请人资格能力要求：

- 投标人必须具备的资格和要求：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、资质要求：具备  / 资质。

4、本次采购不接受联合体投标。

5、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格或经行政监督部门处罚的不得参与本项目。

6、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

- 资格预审方法

- 本次资格预审采用有限数量制，通过资格预审申请的数量不超过5个。

- 资格预审文件的获取：莞建公司官网（http:/www.dggcc.cn）、东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）采购公告处获取。

- 资格预审申请文件的递交

- 递交截止时间：于2024年 1 月 19  日 09  时20 分前递交，截止时间为2024年 1月 19 日 09  时20分，所有文件必须在规定的截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

十一、注意事项：

申请人必须清楚理解获得准入并不意味着中标机会的获得，采购人无法预计也无法保证准入单位所能获得的本项目中标资格与项目合同金额。

十二、有关此次资格预审文件答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋莞建公司4楼招投标部。

联系人：刘工                   邮政编码：523000

联系方式：18681007730          传真：0769-39009090

东莞市莞城建筑工程有限公司

2024年 1 月 15 日

第一章    资格评审条款

一、投标申请人须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：东莞市莞城建筑工程有限公司 地址：东莞市南城街道城市风景街 联系人：刘工 电话：0769-39009090 |
| 1.1.2 | 采购项目名称 | 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目 |
| 1.1.3 | 项目概况、采购范围 | 本项目建筑总面积51254.6‬平方米，本工程项目承包范围包括以下所有工程施工的内容：1、混凝土地坪、预埋铁件及钢筋网、金刚砂面层、固化剂面层及相关措施2、安全文明施工、成品保护、报建验收等全部工作（详见工程量清单）； |
| 1.2.1 | 评标委员会 | 5名，委员会成员由莞建公司或上级管理单位组成。 |
| 1.2.2 | 采购方式 | 公开采购：资格审查（有限数量制） |
| 1.2.3 | 通过资格预审的人数 | 前5名 |
| 1.2.4 | 特殊说明 | 通过预审的供应商确定为正式投标人: ①如合格申请人数量≥5，取综合评分前5名； ②如合格申请人数量：3≤X≤5，则合格全入围； ③如合格申请人只有2名，则采取竞争性谈判方式进行采购、如仅剩1名，则作流标处理。 |
| 1.3.1 | 样板、品牌要求 | 样板要求：验收时效（2个月） 面积：约100㎡；样板位置：地下停车区域； 样板费用：采购人按预算价含税金额：16800元/样板（168元/㎡）以总价包干的方式支付给通过资格预审参与竞标但未中标单位；支付节点：经采购人验收样板后20个日历天内支付；中标单位以中标价按实际施工进度支付； 金刚砂品牌：西卡、施贝、巴斯夫；固化剂品牌：西卡、施贝、巴斯夫。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：总工期为：90 日历天，包括：样板施工 ：14日历天（实际开工日期以项目部发出的通知为准）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：必须符合地坪施工方案标准（详见附件） 如样板质量不符合标准,资审人负责清理施工内容，恢复原状，费用自理。 |
| 2.1.1 | 投标文件份数 | 资格审查文件正本1份，副本4份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件，以U盘存储提交）。 资格审查部分、技术部分可密封一个包。 |
| 2.1.2 | 签字或盖章要求 | 1、资格预审申请文件中须完成盖章签字： （1）资格预审申请文件格式规定盖单位章的地方必须盖单位章。 （2）资格预审申请文件由法定代表人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托。 |
| 2.1.3 | 递交申请文件时间 | 详见资审公告。 |

二、资格审查和确定正式投标人办法

1.审查方法：

本次资格预审采用有限数量制。审查委员会依据本章规定的审查标准和程序对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分高低的顺序确定通过资格预审的申请人，通过资格预审的申请人不超过资格审查办法前附表规定的数量。

- 资格预审申请文件的编制

资格预审申请文件的具体内容详见附件《资格审查表》，所有资料均提供原件扫描件，按要求在相应位置签字或加盖章。

- 资格审查、评审

3.1资格审查委员会依据《资格审查表》规定的标准，对资格预审申请文件资格资格审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.2 经资格审查合格的投标申请人，按采购公告中的方式确定正式投标人。

通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据本章评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

3.3 拒绝挂靠单位参加投标，一旦发现即取消其投标或中标资格，没收其

投标保证金（如有），并上报有关建设主管部门处理。

3.4  投标单位必须确保所提供的资料的真实性。如被查实提供虚假的证明 材料，经建设行政主管部门、或采购监督管理机构、或采购人及其组织的资格审 查委员会确认后，将取消该投标报名单位在其本项目的投标资格，没收其投标保证金，同时上报上级主管部门，建设行政主管部门或采购监督管理机构将对该投标报名单位给予行政处罚并通报。

4. 资格审查结果

审查委员会按照本章规定的程序对资格预审申请文件完成审查后确定通过资格预审的申请人名单，并提交书面审查报告。

第二章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 投标文件有效性审查表 |  | 见附表《资格审查表》 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成及权重 | 投标人得分（满分100分）=商务部分得分20分+技术部分得分20分+样板部分得分60分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） |  | 商务部分 | 商务文件 | 见附表《评分标准和细则》 |
| 2.2.2 （2） |  | 技术部分 | 技术文件 | 见附表《评分标准和细则》 |
| 2.2.2 （3） |  | 样板部分 | 样板验收 | 见附表《质量验收评分表格》 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成及权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务标评分标准：见附表《评分标准和细则》

（2）技术标评分标准：见附表《评分标准和细则》

（3）样板评分标准：见附表《质量验收评分表格》

3. 评标程序

本项目采取纸质评标。投标文件由评标委员会负责评审。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有附表《资格审查表》情形之一的，评标委员会应当否决其投标。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

4、商务、技术、样板标评审

3.2.1 评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打。

3.2.1.1 商务、技术、样板标评分：评标委员会按照附表《评分标准和细则》、《质量验收评分表格》的标准，对通过有效性审查的投标文件进行评审，评出标得分。投标人得分为所有评委评分的平均值。

5、评审汇总：

5.1按照本办法附表《评分标准和细则》的标准，计算出各投标人的诚信综合评价得分。

5.2 评审汇总：

①投标人总得分满分为100分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。总分权重分配见：评标办法前附表。

②评标委员会按照“投标人得分（满分100分）=商务部分得分20分+技术标部分得分20分+样板部分得分60分。计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。综合评分相等时，按样板得分从高到低排列先后次序，当样板得分相同时，按商务标得分从高到低排列先后次序，当商务得分相同时，按技术标得分从高到低排列先后次序，当商务标、技术标、样板部分得分全部相同时，通过抽签的形式确定资格排序申请人。

6、预审文件的澄清和补正：

6.1 不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因；

6.2为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中超过两人（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

6.3 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

6.4评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

6.5 如果投标文件实质上不响应采购文件（包括采购工程量清单）的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7、定标原则：

本项目采用资格预审，当通过资格预审的申请人参与第二阶段的价格采购，当满足资格审查合格条件的投标申请人只有2名，则采取竞争性谈判方式进行采购、如仅剩1名，则作流标处理。

采购人分析采购失败原因，修正采购方案，报有关管理部门核准后，重新组织采购。

8、 评标表格：

见后附。

9.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍采购公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

资格审查办法（有限数量制）

资格审查表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 通过资格预审的人数 | 前5名 |
| 2 |  | 审查因素 | 审查标准 |
| 2.1 | 审查 标准 | 申请人 | 必须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人； |
|  |  | 申请人名称 | 与营业执照、资质证书等资料一致 |
|  |  | 申请函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位要求 |
|  |  | 信誉 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。 |

评分标准和细则

（一）评分因素及分值

1、评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 20分 |
| 2 | 技术 | 20分 |
| 3 | 样板评分 | 60分 |

2、评分因素分值的具体分配：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 8分 | 类似业绩：（8 分） 投标人近5年以来（2019.1.1-至今）（以合同签订时间为准）每承接过类似工程施工面积≥25000㎡，每提供1项得8分，本项最高得8分。 注：①须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章。合同可只复印盖章页及含有项目名称、签约主体、合同价款、规模等技术指标的关键页，其它资料需提供完整内容的复印件。施工合同复印件须能反映合同签约双方已盖章签字。 ②一个合同为1项业绩，不可重复计分； |
| 2 | 项目负责人 | 8分 | 项目负责人：（8 分） ①自 2019年 1 月 1 日至今作为项目的项目经理或技术负责人的类似相关业绩； ②提供投标人缴纳社保的社保缴纳证明文件，社保缴纳证明文件应具备社保管理机构印章。社保缴纳时间为投标截止前半年（不含投标当月）任意连续不少于三个月。 注：需提供身份证、相关证书、证明材料的原件扫描件，否 则不得分。 |
| 3 | 服务承诺 | 4分 | 投标人承诺接到采购人通知后1小时内到达采购人办公地点的得4分； 投标人承诺接到采购人通知后2小时内到达采购人办公地点的得2分； 投标人承诺接到采购人通知后3小时内到达采购人办公地点的得1分； 其余不得分。 注：须提供单独书面承诺函，加盖投标人公章，无承诺不得分。 |
| 技术评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 对项目拟建工程现状的了解与认识 | 4分 | 评审内容： 对项目拟建工程现状认识的准确性、透彻性，对现有基础资料调查详尽性、清晰及完整性。 根据投标文件技术标中相应内容对比评审，视优劣程度酌情打分，优：[4,3）分；良：[2,1）分；差：[0.5,0）分。 |
| 2 | 项目总体施工组织方案及技术措施 | 4分 | 评审内容： 内容充分完整，施工流程条理清晰，项目目标满足采购文件里程碑要求、资源配置合理。（按地块分别组织方案） 根据投标文件技术标中相应内容对比评审，视优劣程度酌情打分，优：[4,3）分；良：[2,1）分；差：[0.5,0）分。 |
| 3 | 施工人力、机具配置方案 | 4分 | 评审内容： 施工人力配置合理，现场施工人员的管理有序，协同措施完善；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理，主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，材料需求计划经济实用。 根据投标文件技术标中相应内容对比评审，视优劣程度酌情打分，优：[4,3）分；良：[2,1）分；差：[0.5,0）分。 |
| 4 | 施工进度计划及保证措施 | 4分 | 评审内容： 工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程节点要求，保证措施合理适当，分项工程作业进度合理可行，表达清晰，提供分批实施计划，并明确实施时间节点，须满足工期要求。 根据投标文件技术标中相应内容对比评审，视优劣程度酌情打分，优：[4,3）分；良：[2,1）分；差：[0.5,0）分。 |
| 5 | 施工重难点分析处理及保证措施 | 4分 | 评审内容： 对本项目施工重难点的认识到位，处理及保证措施合理，对应措施有亮点。 根据投标文件技术标中相应内容对比评审，视优劣程度酌情打分，优：[4,3）分；良：[2,1）分；差：[0.5,0）分。 |
| 样板评分（60分） |  |  |  |
| 1 | 质量验收标准要求 | 60分 | 1、地面开裂率不超过千分之三（1000㎡范围不允许超过3条裂缝，每条裂缝长度不超过1m，宽度不超过0.3mm）； 2、不允许出现面积超过1%的龟裂纹或色差（100㎡范围不允许超过1㎡的龟裂纹或色差）； 3、平整度控制在±3mm/2m以内； 4、切缝平直度控制在2mm以内； 5、不允许出现空鼓、起砂现象； 6、地坪硬度达到莫氏7以上； 7、达到中高光亮度，灯照射有反光效果（标准不小于50-60GU,不允许使用亮光剂或打腊）； 8、混凝土禁止添加粉煤灰、引气剂； 9、钢纤维用量不少于20Kg/m³，金刚砂用量不少于5Kg/㎡，固化剂用量不少于0.3Kg/㎡。 注：9项验收标准，如其中一项存有质量缺陷，总分为0分；详见以下质量验收评分表。 |

质量验收评分表格

| 质量验收评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收标准 | 评分分值 | 扣分原因 | 得分 |
| 1 | 地面开裂率不超过千分之三（1000㎡范围不允许超过3条裂缝，每条裂缝长度不超过1m，宽度不超过0.3mm）； | 7 |  |  |
| 2 | 不允许出现面积超过1%的龟裂纹或色差（100㎡范围不允许超过1㎡的龟裂纹或色差）； | 7 |  |  |
| 3 | 平整度控制在±3mm/2m以内； | 7 |  |  |
| 4 | 切缝平直度控制在2mm以内； | 7 |  |  |
| 5 | 不允许出现空鼓、起砂现象； | 7 |  |  |
| 6 | 地坪硬度达到莫氏7以上； | 6 |  |  |
| 7 | 达到中高光亮度，灯照射有反光效果（标准不小于50-60GU,不允许使用亮光剂或打腊）； | 7 |  |  |
| 8 | 混凝土禁止添加粉煤灰、引气剂； | 6 |  |  |
| 9 | 钢纤维用量不少于20Kg/m³，金刚砂用量不少于5Kg/㎡，固化剂用量不少于0.3Kg/㎡。 | 6 |  |  |
| 合计 |  | 60 |  |  |
| 注：以上9项验收标准，如其中一项存有质量缺陷，总分为0分； |  |  |  |  |

第二章

1．项目概况

（详细采购范围见采购公告等）。

项目概况

- 用户需求书

- 地坪施工方案

一、质量验收标准：

1、地面开裂率不超过千分之三（1000㎡范围不允许超过3条裂缝，每条裂缝长度不超过1m，宽度不超过0.3mm）；

2、不允许出现面积超过1%的龟裂纹或色差（100㎡范围不允许超过1㎡的龟裂纹或色差）；

3、平整度控制在±3mm/2m以内；

4、切缝平直度控制在2mm以内；

5、不允许出现空鼓、起砂现象；

6、地坪硬度达到莫氏7以上；

7、达到中高光亮度，灯照射有反光效果（标准不小于50-60GU,不允许使用亮光剂或打腊）；

8、混凝土禁止添加粉煤灰、引气剂；

9、钢纤维用量不少于20Kg/m³，金刚砂用量不少于5Kg/㎡，固化剂用量不少于0.3Kg/㎡。

施工完成五年内，出现超过以上质量验收标准缺陷的，由中标单位无条件破除缺陷地面并清理干净后，重新进行金刚砂地坪施工（破除范围由发包方根据缺陷部位现场确定，前后地面不得有明显色差）。

二、施工工艺

1、原地面基层刨除并清理干净；

2、在基层铺设一层PE隔离膜；

3、铺设钢筋网片；

4、利用槽钢作为边模进行分仓设置；

5、墙柱边设置5mm厚泡沫棉；

6、根据现场情况使用高强砂浆建立地面标高控制点，保证排水坡度；

7、混凝土浇筑前确保混凝土质量达标（配合比、坍落度、钢纤维含量等）；

8、混凝土浇筑时使用激光整平机初次找平，局部狭窄位置使用平板振动器；

9、人工二次找平，处理表面外露钢纤维；

10、混凝土初凝后进行提浆、第一次撒金刚砂；

11、重新找平并第二次撒金刚砂，并第二次收面压光；

12、混凝土终凝24h内进行切缝，清理干净后填充耐候胶；

13、地坪养护；

14、养护15日后研磨并清洗地面；

15、第一次喷洒固化剂；

16、6小时后第二次研磨并清洗地面；

17、第二次喷洒固化剂；

18、精磨地面；

19、混凝土基层收面、金刚砂抹平及上固化剂后研磨分别停歇验收；

20、成品保护。

第三章  资格预审申请文件的格式要求

资格预审申请文件

投标申请人：    (投标申请人全称、盖单位公章)

地址：

法人代表或委托代理人：      （签字）          办公电话：             手机：

年    月    日

目   录

一、资格预审申请函

二、法定代表人证明书

三、法人授权委托书

四、投标申请人基本情况表

五、拟投入本项目的项目主要人员情况表

六、近年完成类似项目情况表

七、投标申请人声明

八、服务承诺书

九、其他材料

一、资格预审申请函

资格预审申请函（格式）

致     （采购人全称）      ：

1.按照资格预审文件的要求，我方            （投标申请人）递交的资格 预审申请文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方对       （采购项目

名称）采购的投标资格。

2.我方在此声明，我方所递交的资格预审申请文件及有关资料完整、真实和 准确。若你方查出我方递交的资格预审申请文件及有关资料存在不实之处，我方 将承担与此有关的一切责任，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取

得中标）、接受行政监督部门的行政处罚等。

3.我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通

过我方的客户，澄清资格预审文件中的有关情况。

4.我方理解你方对资格预审所做出的决定是最终的。你方对投标申请人不承

担任何责任。

5.在通过资格预审的情况下，我方理解资格预审合格仅仅是取得了参加下一

步采购项目的权力，而采购条件和时期则完全由你方决定。

6.若我方发生可能影响其资格条件或者采购公正性的重大变化、中标候选人 的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分 立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营 业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须采购项目的投 标等情形），我方承诺将此情况通知你方，并理解你方有权对原资格预审的决定

进行重新审查。

投标申请人：  （投标申请人名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字或盖章）

年    月   日

二、法定代表人证明书

法定代表人证明书（格式）

投标申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：         性别：       年龄：      职务：

为 （投标申请人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标申请人： （投标申请人名称）（盖单位公章）

年     月    日

此处粘贴法定代表人身份证扫描件

三、法人授权委托书

法人授权委托书（格式）

本人       （姓名）为         （投标申请人名称）    的法定代表人， 现委托        （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、 澄清、递交、撤回、修改       （采购项目名称）资格预审申请文件，其法律

后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标申请人： （投标申请人名称）（盖单位公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

委托代理人：            （签字或盖章）

年        月     日

此处粘贴委托代理人身份证扫描件

注：附委托代理人的社保证明文件扫描件（递交资格预审申请文件截止时

间前近三个月（时间为：2023 年 9月至 2023 年 11月）有效社保证明材料）。

四、投标申请人基本情况表

投标申请人基本情况表（格式）

| 投标申请人名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 |  | 电 话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
|  |  | 网址（邮箱） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标申请人： （投标申请人名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日

注 1：本表应附：①企业营业执照副本的扫描件；②企业资质证书副本扫描件；③其他资格要求的证书扫描件；

五、拟投入本项目的项目主要人员（项目负责人）情况表

拟投入本项目的项目主要人员情况表（格式）

| 姓名 |  |  |  |  | 出生年月 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  | 职务 |  | 从事本工 作时间 |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 专业 |  |
| 注册建造师证书等级和专业 |  |  | 等级： 级 专业： |  |  |  | 证书编号 |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

投标申请人：  （投标申请人名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字或盖章）

年   月   日

注：1、人员证明材料，按照采购文件(投标申请人资格要求)的要求提交；

2.本表应附：身份证、社保证明、相关证书、证明材料的原件扫描件。

六、近年完成类似项目情况表

近年完成类似项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、规模等 |

注：1、类似项目业绩的证明材料，按照采购文件(投标申请人资格要求)的要求提交，

如以上资料不能证明业绩规模的技术指标的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料

2、每项业绩填写一个《近年完成类似项目情况表》。

七、投标申请人声明

投标申请人声明

本采购项目采购人：

本公司就参加             投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司通过本 项目的资格审查或成为本项目中标候选人，我司同意并授权采购人将我司响应招 标公告资格能力条件（资质、营业执照等证书名称、等级、编号，人员、业绩）、投标文件（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，

不向采购人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（4）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单；

四、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全 生产相关管理规定。依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

本公司违反上述保证，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业：

法定代表人签字：

（企业公章）

年  月  日

八、服务承诺书

服务承诺书

我司承诺：

接到采购人工作通知后的时间响应情况，我司承诺如下：

投标人承诺接到采购人通知后1小时内到达采购人办公地点；（投标人据实选择）

投标人承诺接到采购人通知后2小时内到达采购人办公地点；（投标人据实选择）

投标人承诺接到采购人通知后3小时内到达采购人办公地点；（投标人据实选择）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

- 其他资料。

- 1、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；（截图证明）

- 2、投标申请人根据需要自行添加：如其他人员或业绩资料等。

第四章 技术文件

投  标  文 件

采购编号：_______________________

项目名称：_______________________

投标文件内容：     技术部分

采购人：________________________

投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

  - 技术方案

    - 投标人根据用户需求书编写。

    - 格式自拟，并编制目录。

目  录（仅供参考）

第一章	、对项目拟建工程现状的了解与认识

第二章	、项目总体施工组织方案及技术措施

第三章   、施工人力、设备配置方案

第四章	、施工进度计划及保证措施

第五章   、施工重难点分析处理及保证措施