- 1、综合单价

- 一.结算原则：

- 结算方式：固定单价合同，工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，工程结算价=中标单价*工程量+签证变更金额，最终结算价以招标人审核为准。

- 1、本工程固定综合单价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。包括不限于施工设备（发包人提供除外）、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及 招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

- 2、签证变更计价方式。

- （1）清单中有相同综合单价的，按清单中的相同综合单价计算；

- （2）清单中有类似综合单价的，按类似综合单价计算；

- （3）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、2018年广东省建设工程计价依据，主要材料价格（不含甲供材）按投标当月《东莞工程造价信息》发布的材料价计算，无信息价的参考市场价。按中标下浮率下浮后确定签证变更工程价款。

- 二、付款方式：

- 工程款支付节点：

- （1）工程预付款：本工程没有预付款；

- （2）工程进度款：在当期工程款项支付前，如发现当期完成工程项有不合格时，将扣除不合格项费用的费用，乙方还应立即进行修补工作，费用自理；不合格项经整改或修补达到“合格”的，在达标的当期支付其对应的费用；不合格项经整改或修补后经验收仍不合格的，应在结算中扣除不合格项费用。

- （3）按已完工程造价的80%支付，工程完工累计支付至合同（暂定）总价80%时，暂停支付工程进度款。签证变更按甲方初审价的80%支付。

- （4）待工程全部调试完毕，并经甲方竣工验收合格，甲方在收到乙方提交的结算书60天完成结算初审，支付至初审结算价的90%；

- （5）经甲方成本部复审的结算价为本工程最终结算价，双方办理最终结算事宜并提供材料商结算清单以及劳务结算清单起15日内，支付到结算总价97%，乙方根据最终结算价及累计收款多退少补。

- （6）甲方付款前，乙方必须足额提供增值税税率为__ %的专用发票给招标人。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。乙方每次收取工程款时，需提供上月工人工资表给招标人。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

- （7）工程质保金：结算总价的3%作为该项目工程质保金，乙方在工程质量保修期正常履行保修工作，发包人在竣工验收合格后满**年时在承包人递交付款申请30天内一次性无息支付质量保证金（扣除所有扣款、赔偿款后的费用总额）给乙方。

- 东莞迎宾馆议中心五层排水维修工程，采购控制价为50,624.92元，控制价为限价50,624.92元。