采  购  文  件

东莞市民服务中心三期项目-开荒保洁服务

项目编号： ZBCG-2024-60

东莞市莞城建筑工程有限公司

2024年4月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市民服务中心三期项目-开荒保洁服务 进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称：  东莞市民服务中心三期项目-开荒保洁服务

- 项目编号：  ZBCG-2024-60

三、工程地点：  东莞市南城街道

四、采购限价：本项目采购控制价为¥1,113,426.72元（含税6%），本项目以控制为采购限价，即采购限价为¥1,113,426.72元，其中不含税工程价款为:(小写)¥1,050,402.57元，(大写)壹佰零伍万零肆佰零贰元伍角柒分;税金:(小写)¥63,024.15元，(大写)陆万叁仟零贰拾肆元壹角伍分。

五、工程概况：东莞市民服务中心三期项目开荒保洁服务总面积约111,342.67㎡，本建筑项目平面图纸所示范围及工程清单及工程开荒清洁作业和验收标准要求等文件内容。

六、工程范围：东莞市民服务中心三期项目开荒保洁具体包含：

6.1 东莞市民服务中心三期开荒保洁服务包括1-7号商业、文娱楼（含功能房、设备间）开荒清洁面积约为39466.17㎡;8号地下车库（含功能房、设备间）清洁面积约17504.95㎡;室外前广场及建筑周边园林清洁面积约14417.35㎡;外立面清洗清洁面积约39954.20㎡等具体开荒保洁面积按清单计算原则约定计算承包范围。

6.2 若各楼栋开荒清洁时间不一致，且间隔时间较长时，需多次进退场施工，具体时间以项目部通知为准，单价综合考虑多次进退场及人材机价格变动。

七、承包方式：

包工、包辅材、包小型机械设备（采购人提供的设备除外）、包小型机械设备操作用工、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包制安、包验收、包签证、包结算、包风险、包与其他分包单位的配合等。

八、工期：计划开、竣工日期： 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日，工期 15 日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于 2024年4月22 日10时40分前递交，截止时间为2024 年4月22日10时 40 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋5层莞建公司开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、采购文件获取：莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）、东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋5层莞建公司。

联 系 人：麦工                   邮政编码：523000

联系方式：18807696638            传    真：0769-39009090

东莞市莞城建筑工程有限公司

2024年4月18日

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、资质要求：具备  /  专业承包或以上资质。

4、本次采购不接受联合体投标。

5、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

6、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格或经行政监督部门处罚的不得参与本项目。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

- 合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

- 结算原则：本合同为固定单价合同，工程量为暂定工程量，结算按实计取；结算单价按合同固定单价，工程量按双方确认的实际清洁面积及签证变更资料并经采购人确认的实际工程量计算，结算方式为:合同固定单价×结算审核实际工程量。

因采购人原因导致中标人二次开荒或至中标人多次开荒，则采购人需计算二次开荒费用给中标人。中标人应对开荒保洁区域作好现场保护，防止二次污染。因中标人未做好保护导致的再次开荒，不视为二次开荒。(注:已经共同验收合格并办理移交手续后，采购人再通知中标人进行开荒，那么视为二次开荒，费用由双方另行协商)。

合同清单范围内的服务内容及服务过程中所发生超出合同范围的增减工程内容(以采购方确认的工程变更单为准)，中标人不得以任何借口拒绝施工，否则采购方有权委托第三方施工，施工的所有费用全部由中标人承担《从中标人的工程款中直接扣除)。若因其它特殊保洁项目服务工作需要另出服务费用的，需双方协商另行计算。

- 工程付款方式：本项目无预付款，开荒保洁完工并经采购人验收后支付至合同价款80%，办理结算后结清费用，付至结算价100%。转账付款，中标人开荒完应通知采购人于15个工作日内完成验收，中标人须在开荒验收后5日内提供合格等额正式的税率为   %的增值税专用发票给采购人，以便采购人及时办理支付手续，采购人于收到中标人提供合格发票的15个工作日内支付服务费用给中标人。中标人逾期提供发票的，采购人有权相应迟延付款并不视为采购人违约，则由此产生的付款迟延的责任全部由中标人自身承担。

- 投标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件、报价清单Excel版本，以U盘存储提交），技术部分由中标人对现场进行详细勘查后提供给采购人。

七、定标方式：最低价法（有效标中不含税价格最低者为中标单位）。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

九、如需勘察现场请联系采购人项目负责人  黄浩尧

十、否决投标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

十一、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人将不再重新采购：

（1）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（3）国家、省和采购文件规定的其他采购失败情形。

出现上述情形后，，由采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判(有效投标的投标人数量2个)、直接委托(有效投标的投标人数量1个)等方式。

谈判程序为：谈判小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

谈判定标方式：最终价低者（不含税价格最低者为中标单位）。

十二、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

十三、不平衡报价

1、投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：投标人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人采购控制价或预算价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当PO<P1X (1-L) X (1-15%)或PO>P1X (1+15%)时［L为报价浮动率，L= (1 一中标价/采购控制价)X100%,上式中中标价、采购控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费］,投标人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

2、严重不平衡报价应按照如下规定调整：

1）当P0<PlX(l-L)X(l-15%)时，该类项目的综合单价按照PlX(l-L)X(l-15%)调整。

2）当PO>P1X(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1X (1+15%)调整。

3、调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前承包人投标单价执行。

第三部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：     商务部分

采购人：

投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

### 附件1：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

### 附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交投标文件起  至   年    月    日。（不少于90天）

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

### 附件4：附委托人身份证复印件。

### 附件5：

### 投 标 函

致： 东莞市莞城建筑工程有限公司

1、根据你方采购工程项目采购编号为  {采购编号}  的  {采购工程项目名称}  工程采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方以含税总价为 ¥             （含  %税），大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分 ；不含税价为 ¥           大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分  作为该工程的投标报价，按上述采购图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的结算原则、付款方式、工期    日历日内完成并移交全部工程。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                    （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                          （签字或盖私章）      邮政编码：	  	    电话：	            	 传真：

项目负责人（拟派驻）： 	        联系电话：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。

### 附件6：报价总表

| 东莞市民服务中心三期项-开荒保洁服务合同费用汇总表 |
| --- |
| 序号 | 采购编号 | 计费基数 | 投标限价（元） | 投标报价（不含税） | 投标报价（含税） | 备注 |
| 1 | ZBCG-2024-60 | 1,113,426.72 | 1,113,426.72 |  |  |  |
| 汇总报价 | 小写：（含税 %） |  |
|  | 大写：（含税 %） |  |
| 编制说明： |
| 1、工程范围：东莞市民服务中心三期项目-开荒保洁服务合同施工范围按报价清单项所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。 |
| 2、上述合同综合单价已含清洁人员工资、国家法定节假日工资、餐费补助，保险(社会保险与商业保险)、福利、办公费用、保洁用具、保洁物料用品费用、利润、管理酬金及税金与采购方为实现合同目的全部相关费用；所有费用均已考虑在内，中标人不再向采购人追加任何费用；上述保洁服务费中包含物料及中标人管理费。保洁人员日常使用的工具以及清洁用品、保洁所需的各种器械(包括但不限于垃圾车、扫把簸箕、玻璃刮、消毒水、垃圾袋、洗手液、清洁剂、漂白粉、洁厕灵、碧丽珠、空气清新剂、卫生球等)均已包含;采购人除向中标人支付上述费用外，无须再支付任何其他费用。以上开荒清洁保洁项目中，每个项目至少配置主管一人，具体人员的配置需根据采购方要求合理配置；若各楼栋开荒清洁时间不一致，且间隔时间较长时，需多次进退场施工，具体时间以项目部通知为准，单价综合考虑多次进退场及人材机价格变动； |
| 3、本项目报价单位施工作业要求及验收标准要求详见附件《工程开荒清洁作业及验收标准要求》； |
| 4、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整； |
| 5、本工程报价单报价单价需报价单位自行填报，并需注明填报税金及税率。 |

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

### 附件7：工程量清单

| 东莞市民服务中心三期项-开荒保洁服务合同预算报价清单 |
| --- |
| 序号 | 开荒清洁区域 | 项目特征 | 单位 | 暂定工程量 | 报价金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 含税综合单价 | 含税合价(元) |  |
| 一、工程开荒清洁 |
| 1 | 1-6号商业、文娱楼（含功能房、设备间） | 1.室内外开荒保洁：包括室内商铺等地面清扫，含室内护窗栏杆擦拭，铝合金门窗、玻璃门轨道、门缝清理和玻璃擦拭，入户门玻璃门、防火门、防火卷帘门等表面除尘（不清除保护膜），包括石材及瓷砖等地面、墙面、拦河反坎等部分的腻子污染铲除、清理、打扫，地面、墙面无污染和明显积灰； 2.楼层室内外连廊、露台阳台、公共楼道/屋面花园（含绿化范围）等开荒保洁：包括石材、铝板、瓷砖和涂料等地面、墙面、拦河反坎等部分的腻子污染铲除、清理、打扫，地面、墙面无污染和明显积灰；栏杆扶手擦拭，地面、墙面瓷砖无污染和明显积灰；含室内外玻璃栏杆及室内护窗栏杆擦拭， 3.楼梯间开荒保洁：包括楼梯间地面、墙面瓷砖部分的垃圾清除和台阶清扫、扶手擦拭，采光窗铝合金及玻璃擦拭，楼梯间无遗留垃圾； 4.公共卫生间、母婴室等开荒保洁：包括地面、墙面瓷砖部分的腻子污染铲除、清理、打扫、采光窗铝合金及玻璃擦拭，洗手盆、小便器、大便器等清洁， 5.其它部位开荒保洁工作，包含不上人屋面、地下设备房、电梯间、配电房等包括地面、墙面瓷砖部分的腻子污染铲除、清理、打扫，地面、墙面瓷砖无污染和明显积灰；； 6.包括施工水电费、机械设备进出场及安拆费、清洁工具、材料、其它施工技术措施费、材料二次搬运费等； 7.工程量计算规则：按实际收方为准，不超建设工程规划许可总建筑面积。 | m2 | 29975.85 |  | 0.00 |  |
| 2 | 7号商业、文娱楼 （含功能房、设备间） |  | m2 | 9490.32 |  | 0.00 |  |
| 3 | 8号地下车库 （含功能房、设备间） |  | m2 | 17504.95 |  | 0.00 |  |
| 4 | 外立面 （玻璃、铝板幕墙、铝合百叶、铝合金门窗等） | 1.外墙墙：包括室外玻璃幕墙，铝合金门窗、窗台线、玻璃栏板、室外墙面砖擦拭（不含室内玻璃栏杆）。 2.玻璃雨篷：包括雨篷铝板、玻璃、钢骨架擦拭。 3.外墙面清洗：含人工、材料、高空作业吊装等； 4.工程量计算规则：按实际清洗量计算。 | m2 | 39954.20 |  | 0.00 |  |
| 5 | 室外前广场园林 | 1.室外前广场及室外建筑边线外园林开荒保洁：包括园林区域内垃圾清理、园林铺装面地面清洁，园林区内小品、构筑物等表面清洁； 2.包括施工水电费、机械设备进出场及安拆费、清洁工具、材料、其它施工技术措施费、材料二次搬运费等； 3.工程量计算规则：按实际收方为准（园林铺装面积计算）。 | m2 | 14417.35 |  | 0.00 | 前广场区域 |
| 含税金额合计 |  | 0.00 |  |
| 其中税金（税率6%） | 6% | 0.00 |  |
| 不含税合计金额 |  | 0.00 |  |
| 备注： 1、本合同为固定单价合同，工程量为暂定工程量，结算按实计取； 2、上述合同综合单价已含清洁人员工资、国家法定节假日工资、餐费补助，保险(社会保险与商业保险)、福利、办公费用、保洁用具、保洁物料用品费用、利润、管理酬金及税金与采购方为实现合同目的全部相关费用；所有费用均已考虑在内，中标人不再向采购人追加任何费用；上述保洁服务费中包含物料及中标人管理费。保洁人员日常使用的工具以及清洁用品、保洁所需的各种器械(包括但不限于垃圾车、扫把簸箕、玻璃刮、消毒水、垃圾袋、洗手液、清洁剂、漂白粉、洁厕灵、碧丽珠、空气清新剂、卫生球等)均已包含;采购人除向中标人支付上述费用外，无须再支付任何其他费用。 3、以上开荒清洁保洁项目中，每个项目至少配置主管一人，具体人员的配置需根据采购方要求合理配置； 4、若各楼栋开荒清洁时间不一致，且间隔时间较长时，需多次进退场施工，具体时间以项目部通知为准，单价综合考虑多次进退场及人材机价格变动； 5、投标人可参考附件《工程开荒清洁作业及验收标准要求》； |

### 附件8： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照

- 投标人的《东莞市城市建筑垃圾准运证》（如有）

- 投标人的安全生产许可证（如有）

- 电子税务局纳税人信息截图

电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司全称）：

附件9：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第四部分 合同样本

甲方合同编号：

乙方合同编号：

东莞市民服务中心三期项目

开荒保洁服务合同

工程名称：东莞市民服务中心三期项目开荒保洁服务合同

工程地点： 东莞市南城街道簪花路与东莞大道北侧交汇处

发包方（甲方）：东莞市莞城建筑工程有限公司

承包方（乙方）：

签约地点：     东莞市南城街道

签订日期：  2024 年 04 月   日

甲方：  东莞市莞城建筑工程有限公司

地址： 东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区8层01单元

法人： 刘文念

联系电话：0769-39009900

乙方：

地址：

法人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行  东莞市民服务中心三期-开荒保洁服务  达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条　项目概况

1、项目名称：  东莞市民服务中心三期项目  ；

2、项目地址： 东莞市南城街道簪花路与东莞大道北侧交汇处  ；

3、项目开荒保洁预计面积：  111,342.67㎡（具体按项目实际测量面积为准）。

第二条  服务期限

1、开荒服务期限自  2024  年 5 月 1 日起至  2024 年 5 月 15  日止，共计【 15 】天，乙方应在该期限内完成本合同项下全部服务，且全部服务经甲方验收认定为达标，乙方应给予甲方预留【 3 】天的验收时间。

2、因天气、甲方现场作业环境等原因导致工程延期，期限顺延。

第三条　服务范围、内容及标准

1、服务范围及内容：

1.1 东莞市民服务中心三期开荒保洁服务包括1-7号商业、文娱楼（含功能房、设备间）开荒清洁面积约为39466.17㎡;8号地下车库（含功能房、设备间）清洁面积约17504.95㎡;室外前广场及建筑周边园林清洁面积约14417.35㎡;外立面清洗清洁面积约39954.20㎡等具体开荒保洁面积按清单计算原则约定计算承包范围。

1.2 若各楼栋开荒清洁时间不一致，且间隔时间较长时，需多次进退场施工，具体时间以项目部通知为准，单价综合考虑多次进退场及人材机价格变动。

1.3 承包范围详见平面图纸及工程清单及《工程开荒清洁作业和验收标准要求》等文件内容。

2、服务标准：

2.1 作业要求

2.1.1 乙方采取下吊板方式进行外墙清洁，使用专业工具及外墙清洗剂、玻璃清洁剂、全能清洁剂、清洗外墙瓷砖、玻璃，使玻璃表面形成一层保护膜，使玻璃不易受灰尘和酸雨的腐蚀。

2.1.2室内清洁乙方也应当做好相应的防护准备工作，确保乙方工作人员及第三方的人身安全。

2.1.3 在履行本合同项下全部义务和清洗外墙玻璃时，必须事先对大楼外围草坪和公共设施加以防护措施，如有损坏，照价赔偿。

2.1.4 外墙清洗时，如遇到停水停电导致无法正常开工，则清洗外墙的时间可做顺延。

2.2 服务及验收标准

2.2.1 楼梯间无遗留垃圾，地面、墙面瓷砖、无污染和明显积灰，玻璃整体光亮、清洁、无胶印、无污迹、无建筑施工材料残余物;玻璃与金属结构框之间的缝隙不得污垢存在;室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印及其他印迹;外墙干净、无深色、无污迹无建筑施工材料残余物等。

2.2.2 所有的清洁作业面(外墙除外)在完成清洁并经验收合格后应做好保护工作，防止二次污柒。

乙方应按本合同《开荒保洁服务工作标准及检查方法》（详见附件一）中列明标准提供开荒服务，如有附件未明确事项，应按不低于通常开荒保洁要求的标准执行。

第四条　服务费用、结算原则及付款方式

1、服务费用

固定开荒单价（含税）为    元/㎡，面积为      ㎡（具体按项目实际测量面积为准），增值税税率为    % ，总费用预计为    元，合计大写：         ，其中不含税价     元，增值税税金    元。具体按实际开荒面积结算。

2、结算原则

本合同为固定单价合同，工程量为暂定工程量，结算按实计取；结算单价按合同固定单价，工程量按双方确认的实际清洁面积及签证变更资料并经甲方确认的实际工程量计算，结算方式为:合同固定单价×结算审核实际工程量。

因甲方原因导致乙方二次开荒或至乙方多次开荒，则甲方需计算二次开荒费用给乙方。乙方应对开荒保洁区域作好现场保护，防止二次污染。因乙方未做好保护导致的再次开荒，不视为二次开荒。(注:已经共同验收合格并办理移交手续后，甲方再通知乙方进行开荒，那么视为二次开荒，费用由双方另行协商)。

合同清单范围内的服务内容及服务过程中所发生超出合同范围的增减工程内容(以甲方确认的工程变更单为准)，乙方不得以任何借口拒绝施工，否则甲方有权委托第三方施工，施工的所有费用全部由乙方承担《从乙方的工程款中直接扣除)。若因其它特殊保洁项目服务工作需要另出服务费用的，需双方协商另行计算。

单价已含清洁人员工资、国家法定节假日工资、餐费补助，保险(社会保险与商业保险)、福利、办公费用、保洁用具、保洁物料用品费用、利润、管理酬金及税金与甲方为实现合同目的全部相关费用；所有费用均已考虑在内，之方不再向甲方追加任何费用；上述保洁服务费中包含物料及乙方管理费。保洁人员日常使用的工具以及清洁用品、保洁所需的各种器械(包括但不限于垃圾车、扫把簸箕、玻璃刮、消毒水、垃圾袋、洗手液、清洁剂、漂白粉、洁厕灵、碧丽珠、空气清新剂、卫生球等)均已包含;甲方除向乙方支付上述费用外，无须再支付任何其他费用。

3、付款方式

本项目无预付款，开荒保洁完工并经甲方验收后支付至合同价款80%，办理结算后结清费用，付至结算价100%。转账付款，乙方开荒完应通知甲方于15个工作日内完成验收，乙方须在开荒验收后5日内提供合格等额正式的税率为   %的增值税专用发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续，甲方于收到乙方提供合格发票的15个工作日内支付服务费用给乙方。乙方逾期提供发票的，甲方有权相应迟延付款并不视为甲方违约，则由此产生的付款迟延的责任全部由乙方自身承担。

4、乙方税务信息及收款账户：

乙 方 名 称：

纳税人识别号：

户    名：

开 户 行：

账    号：

地    址：

联系电话：

第五条　甲方权利及义务

1、甲方有权全面监督、检查、验收乙方服务范围内的开荒保洁服务工作质量，督促乙方严格执行本合同的各项条款；甲方相关责任人通过现场检查及不定期抽检方式对开荒保洁服务进行检查及评价，在检查时如发现不达标之处，及时通知乙方，要求乙方及时配合予以整改处理。

2、甲方有权制定相应管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照本合同及其他双方议定的要求进行作业。

3、甲方有权根据乙方人员的实际工作情况要求乙方更换或调整不符合要求的服务人员。

4、甲方有权根据项目的实际开荒保洁服务情况，临时要求乙方增派服务人员为甲方开荒保洁工作提供人员保障。

5、甲方无偿提供开荒保洁用水、电，并提供物品贮物室以放置乙方的开荒保洁器械、材料等，乙方不得存放与作业无关的私人物品、废弃物品、危险品，不得使用私人电器设施（如电炉子、电饭锅、电暖器等），但经甲方事先同意后，乙方开荒保洁服务人员可在休息室内使用微波炉等安全电器。

6、甲方应尊重乙方服务人员的工作，对乙方服务人员履行职责的行为予以支持、配合。

7、甲方有权对完工服务进行验收，验收认为达标的根据本合同第四条约定付款，验收认为不达标的，通知乙方在规定期限内进行整改直至达标为止。

第六条　乙方权利及义务

- 乙方应听从甲方安排，全力为项目提供开荒保洁服务。

- 乙方应在本合同生效后第二天完成工作计划至甲方负责人，并指定现场负责人具体安排及督导服务工作，检查现场开荒保洁情况；乙方应保持与甲方负责人的日常联系，并接受甲方的监督、检查。

- 乙方负责对派出的开荒保洁人员进行职业道德、业务技能、安全作业、劳动纪律的教育和培训。

- 安全生产要求：乙方服务期间要求无发生安全事故；如因乙方人员工作失职，发生安全事故，造成甲方或第三方损害而导致甲方遭受损失或承担赔偿责任的，由乙方全部承担。

5、乙方自行配备所需开荒保洁机器、工具、材料，并严守有关安全作业规定。未配置足够设备及工具影响工作效率的，视轻重情况甲方有权对乙方进行相应的处罚；涉及高空作业的，必须经甲方同意且作业时现场不低于2人协作，并做好安全防护措施。

6、工作期间要求：乙方在甲方管理区域工作的开荒保洁员需统一着装，要佩戴工作牌，工衣、工鞋整洁、无异味；不得随意离岗，聊天、玩手机、无故休息等做与岗位工作无关的事。

7、乙方有义务及时处理服务区域内开荒保洁类的投诉，处理时限：1小时内完成，未及时处理而造成不良影响的，甲方将对乙方追究相应的违约责任。

8、人员要求：乙方选派的开荒保洁服务人员应严格遵守本合同条款并经过正规的培训；不得与甲方员工或业主发生争吵，斗殴，身体健康、姿态良好、容貌端正，无违法犯罪前科，不得偷窃甲方业主及员工财物及其他违规违法行为；乙方应向甲方提供选派人员的人事档案。

9、乙方有义务为完成合同约定的服务质量而提供相应的设施设备。

10、乙方承担所选派的人员在项目工作和生活中发生的一切风险责任（包括但不限于工伤和意外伤害或死亡），以及涉及的相关费用。如因乙方非法用工或因乙方工作中造成甲方或第三方人身或财产损害，而造成甲方所需承担的连带责任与涉及的相关费用由乙方承担。

11、乙方有义务为保障甲方环境管理及乙方员工职业健康安全管理采取相应措施。

第七条　服务质量考核评价

1、甲方根据本合同约定，对乙方提供的开荒保洁服务质量进行监督、检查和考核，如乙方存在违约，甲方根据本合同约定追究违约责任。

2、甲方相关责任人员采取定期与不定期方式，通过现场或平台对乙方现场服务质量、仪容仪表、行为规范、工作情况等进行检查，并针对所发现的不符合情况，限期整改。

3、考核规则：

（1）甲方进行验收，未达标准，限期整改，直至达到标准，如因未达到服务标准，导致工程延期，一切损失由乙方负责。

（2）因乙方未能按照本合同第二条服务期限约定完工并达标，延期一天，乙方向甲方支付本合同项下服务费总额的万分之五的违约金。

（3）乙方未履行本合同第六条规定的义务，则视为违约。甲方有权单方解除合同，同时乙方应负责向甲方赔偿因违约而引起的一切经济损失（包括但不限于违约金、赔偿或补偿款、诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）。

4、凡是因考核不达标或其他严重服务品质不达标而终止服务合同的供应商，将纳入甲方供应商黑名单库，同时终止其在甲方及甲方关联公司其他项目的服务合同。

## 5、因乙方违约而应向甲方支付的违约金或其他损失赔偿的款项（包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等），甲方有权从应付项目款项中直接扣除，不够抵扣的，乙方应及时向甲方偿付。

第八条　转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第九条  保险条款

施工人员人身意外伤害保险由乙方统一投保。发生意外伤害后乙方须立刻通知甲方并在12小时内按照保险公司要求准备保险索赔资料。如因乙方准备的索赔资料不齐全导致乙方无法全额索赔，则损失由乙方承担；保险索赔过程中协调费处理费用由乙方承担。发生事故或工伤后，乙方必须先行承担（垫付）伤者的医疗费、生活费、护理费等费用。如发生意外伤害，超出保险公司索赔范围外费用由乙方承担，双方对此无异议。

第十条  合同终止

（一）因解除而终止

1、合同生效后，如果实际情况发生变化（如该项目土地甲方未取得等）使得乙方不能完成全部或部分工作时，甲方应立即通知乙方，甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，甲方不承担违约责任且乙方不得向甲方因此追偿。

2、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任（参照本合同第十五条执行），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

3、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任（参照本合同第十五条中第2/3点执行）。

4、未经甲方书面同意，乙方将本工程进行分包或转包的，甲方有权即时解除合同，且乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

5、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

6、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十一条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十二条  不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十三条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十四条  通知与送达

凡本合同履行过程中的通知、文件、法律文书等，均以下述方式作为甲乙双方确认之有效送达方式。如任一方变更，须提前书面通知对方，否则，由此导致的相关通知、文件、法律文书等退件、拒收、无法送达等情形均视为送达成功。且如采用邮寄方式送达，自发出之日起三日后即视为成功送达，如采用电子方式送达的，自相关信息发出之日即视为成功送达。

甲方：邮寄送达地址：               ，收件人：      ，联系电话：              ；指定联系人（姓名：     ，职务：     ）的电子送达地址：微信号：          ，邮箱：          。

乙方：邮寄送达地址：               ，收件人：      ，联系电话：              ；指定联系人（姓名：     ，职务：     ）的电子送达地址：微信号：          ，邮箱：          。

第十五条  争议的解决

履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向本工程所在地人民法院提起诉讼。

第十六条  其它

1、各方应确保本合同所记载地址或传真号码准确无误，如发生变更应及时书面通知其他方，否则送达不能造成的一切损失和责任，由该方自行承担。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份均具同等法律效力。

4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、附件

附件一《阳光合作协议》

附件二《开荒保洁服务工作标准及检查方法》

附件三《清洁开荒验收证明》

附件四 《工程量清单》

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

东莞市莞城建筑工程有限公司

法定代表人（授权代表）：		  	        法定代表人（授权代表）：

签约日期：2024年   月    日	                签约日期：2024年  月  日

附件一：

阳光合作协议

甲方：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方：

甲乙双方于 2024 年 4 月   日签署了《东莞市民服务中心三期项目-开荒保洁服务合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：2024年   月  日	       签约日期：2024年  月   日

附件二 《开荒保洁服务工作标准及检查方法》

开荒保洁服务工作标准及检查方法

| 区域 | 清洁项目 | 材质类别 | 清洁标准 | 清洁效果 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 | 户门 | 门 | 无灰尘、无污迹、无胶迹、无指印、无涂料斑点 | 光亮照人，无划痕迹 | 目 视 |
|  |  | 不锈钢门 | 无灰尘、无污迹、无胶迹、无指印、无锈迹 |  | 目 视 |
|  | 内 门 | 玻璃门 | 无灰尘、无污迹、无水迹、无胶迹、无指印 |  | 目 视 |
|  | 推拉门 | 铝合金门 | 无明显灰尘、无涂料、门轨无泥沙；玻璃无灰尘、 无污迹、无胶迹、无指印 |  | 目 视 |
| 地面 | 室内地面 | 地板 | 无泥沙、无灰尘、无污迹、无头发、脚印 |  | 目 视 |
|  |  | 花岗石 | 无灰尘、无水泥渣和涂料点、无污渍、水渍 | 石材无黄渍或其它污渍，无划痕迹，光亮，呈本色 | 目 视 |
|  |  | 水磨石 |  |  |  |
|  |  | 人造大理石 |  |  |  |
|  |  | PC仿石砖 |  |  |  |
|  |  | 瓷砖 | 无灰尘、无水泥渣和涂料点、无污渍、水渍 | 光亮、无磨损痕 | 目视、手拭 |
| 窗 | 窗户 | 铝合金窗 | 无污迹、污点，窗框无水泥和涂料，窗槽内无泥 沙，玻璃无明显灰尘 | 无划痕迹，呈本色 | 目视、手拭 |
|  |  | 塑钢窗 |  |  | 目视、手拭 |
|  |  | 幕墙铝板、外立面百叶等 |  |  | 目视、手拭 |
| 墙面 | 涂料 |  | 无积尘、无污迹，无手印 |  | 目 视 |
|  | 大理石 |  | 无灰尘、无水泥渣和涂料点、无污渍、水溃 | 光亮、无磨损痕 | 目视、手拭 |
|  | 瓷砖 |  | 无水泥点，无涂料，无污渍、水迹 | 无脱落 | 目视、手拭 |
| 天花 | 天花板 |  | 无蛛网、无灰尘、无污渍，呈木色 | 保持光亮，呈本色 | 目视 |
|  | 石膏 |  | 无涂料点，无灰尘，呈本色 |  | 目视、手拭 |
| 开关/ 灯具 | 开关 |  | 无涂料点，无灰尘，呈本色 | 保持光亮，无划痕迹 | 目视、手拭 |
|  | 灯具 | 不锈钢 | 无灰尘、水渍、无污迹、手印 |  | 目视 |
| 洗手 间 | 浴缸/抽水马桶 | 不锈钢 | 无灰尘、水溃、无污迹、无积水、无头发、无手印 | 保持光亮，无划痕迹，呈本色 | 目视 |
|  | 洗手盆 | 陶瓷 | 无灰尘、水渍、无污迹、无积水、无头发、无手印 | 保持光亮 | 目视 |
|  |  |  | 无灰尘、无污渍、无积水、无头发、无手印 |  | 目视 |
|  | 镜面、台面 |  | 无灰尘、污迹，无涂料点 | 保持光亮，呈本色 | 目视、手拭 |
| 辅助 设施 | 电源盒 |  | 无灰尘、污迹、无胶迹、无涂料斑点 | 呈本色 | 目视 |
|  | 地脚线 |  | 无灰尘、无污迹、无胶迹、无涂料斑点 | 呈本色 | 目视、手拭 |
| 管网 | 管线 |  | 无蛛网、无灰尘、无污迹、无指印 | 保持光亮，无划痕迹 | 目视 |
| 玻璃 | 镀膜玻璃 |  | 无蛛网、无灰尘、无污迹、无指印 | 透明、光亮，无划痕迹 | 目视 |
|  | 透明玻璃 |  | 无灰尘、污迹、手印，保持光亮 | 无锈迹，呈本色 | 目视、手拭 |

注：楼梯间无遗留垃圾，地面、墙面瓷砖、无污染和明显积灰，玻璃整体光亮、清洁、无胶印、无污迹、无建筑施工材料残余物;玻璃与金属结构框之间的缝隙不得污垢存在;室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印及其他印迹;外墙干净、无深色、无污迹无建筑施工材料残余物等。所有的清洁作业面(外墙除外)在完成清洁并经验收合格后应做好保护工作，防止二次污柒。

附件三：《清洁开荒验收证明》

清洁开荒验收证明

| 项目名称 |  | 项目地址 |  | 开工日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开荒单位 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 开荒区域 | 实 际 完 成 情 况 描 述 |
| 组织验收部门： 签署： | 乙方现场负责人 | 甲方现场负责人 |  |
|  | 签署： | 签署： | 签署： |

注：

1、详细记录实际完成情况，确认质量达到规范要求后，请即签字认可。

2、如质量未达到规范要求，即规定时限整改；在限定时限内完成后，再次组织相关单位对质量进行现场验收，直至整改达到规范要求为准。

3、本表作为开荒款项结算的依据，未附此表不予结算。

4、本表一式四份，均用签字笔规范填写。

附件四、工程量清单

| 东莞市民服务中心三期项-开荒保洁服务合同清单 |
| --- |
| 序号 | 开荒清洁区域 | 项目特征 | 单位 | 暂定工程量 | 报价金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 含税综合单价 | 含税合价(元) |  |
| 一、工程开荒清洁 |
| 1 | 1-6号商业、文娱楼（含功能房、设备间） | 1.室内外开荒保洁：包括室内商铺等地面清扫，含室内护窗栏杆擦拭，铝合金门窗、玻璃门轨道、门缝清理和玻璃擦拭，入户门玻璃门、防火门、防火卷帘门等表面除尘（不清除保护膜），包括石材及瓷砖等地面、墙面、拦河反坎等部分的腻子污染铲除、清理、打扫，地面、墙面无污染和明显积灰； 2.楼层室内外连廊、露台阳台、公共楼道/屋面花园（含绿化范围）等开荒保洁：包括石材、铝板、瓷砖和涂料等地面、墙面、拦河反坎等部分的腻子污染铲除、清理、打扫，地面、墙面无污染和明显积灰；栏杆扶手擦拭，地面、墙面瓷砖无污染和明显积灰；含室内外玻璃栏杆及室内护窗栏杆擦拭， 3.楼梯间开荒保洁：包括楼梯间地面、墙面瓷砖部分的垃圾清除和台阶清扫、扶手擦拭，采光窗铝合金及玻璃擦拭，楼梯间无遗留垃圾； 4.公共卫生间、母婴室等开荒保洁：包括地面、墙面瓷砖部分的腻子污染铲除、清理、打扫、采光窗铝合金及玻璃擦拭，洗手盆、小便器、大便器等清洁， 5.其它部位开荒保洁工作，包含不上人屋面、地下设备房、电梯间、配电房等包括地面、墙面瓷砖部分的腻子污染铲除、清理、打扫，地面、墙面瓷砖无污染和明显积灰；； 6.包括施工水电费、机械设备进出场及安拆费、清洁工具、材料、其它施工技术措施费、材料二次搬运费等； 7.工程量计算规则：按实际收方为准，不超建设工程规划许可总建筑面积。 | m2 | 29975.85 |  | 0.00 |  |
| 2 | 7号商业、文娱楼 （含功能房、设备间） |  | m2 | 9490.32 |  | 0.00 |  |
| 3 | 8号地下车库 （含功能房、设备间） |  | m2 | 17504.95 |  | 0.00 |  |
| 4 | 外立面 （玻璃、铝板幕墙、铝合百叶、铝合金门窗等） | 1.外墙墙：包括室外玻璃幕墙，铝合金门窗、窗台线、玻璃栏板、室外墙面砖擦拭（不含室内玻璃栏杆）。 2.玻璃雨篷：包括雨篷铝板、玻璃、钢骨架擦拭。 3.外墙面清洗：含人工、材料、高空作业吊装等； 4.工程量计算规则：按实际清洗量计算。 | m2 | 39954.20 |  | 0.00 |  |
| 5 | 室外前广场园林 | 1.室外前广场及室外建筑边线外园林开荒保洁：包括园林区域内垃圾清理、园林铺装面地面清洁，园林区内小品、构筑物等表面清洁； 2.包括施工水电费、机械设备进出场及安拆费、清洁工具、材料、其它施工技术措施费、材料二次搬运费等； 3.工程量计算规则：按实际收方为准（园林铺装面积计算）。 | m2 | 14417.35 |  | 0.00 | 前广场区域 |
| 含税金额合计 |  | 0.00 |  |
| 其中税金（税率6%） | 6% | 0.00 |  |
| 不含税合计金额 |  | 0.00 |  |
| 备注： 1、本合同为固定单价合同，工程量为暂定工程量，结算按实计取； 2、上述合同综合单价已含清洁人员工资、国家法定节假日工资、餐费补助，保险(社会保险与商业保险)、福利、办公费用、保洁用具、保洁物料用品费用、利润、管理酬金及税金与甲方为实现合同目的全部相关费用；所有费用均已考虑在内，乙方不再向采购人追加任何费用；上述保洁服务费中包含物料及乙方管理费。保洁人员日常使用的工具以及清洁用品、保洁所需的各种器械(包括但不限于垃圾车、扫把簸箕、玻璃刮、消毒水、垃圾袋、洗手液、清洁剂、漂白粉、洁厕灵、碧丽珠、空气清新剂、卫生球等)均已包含;采购人除向乙方支付上述费用外，无须再支付任何其他费用。 3、以上开荒清洁保洁项目中，每个项目至少配置主管一人，具体人员的配置需根据甲方要求合理配置； 4、若各楼栋开荒清洁时间不一致，且间隔时间较长时，需多次进退场施工，具体时间以项目部通知为准，单价综合考虑多次进退场及人材机价格变动； 5、投标人可参考附件《工程开荒清洁作业及验收标准要求》； |