横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目

竞价文件

项目编号：ZP-2025-01-019

湾区（广东）建筑装配科技有限公司

2025年9月

第一章 采购公告

至：投标人

湾区（广东）建筑装配科技有限公司就 横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目 进行公开竞价。欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。现将有关事项说明如下：

- 项目名称：  横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目

- 项目编号：  ZP-2025-01-019

三、项目地点：横沥振兴中路预制厂，地址：东莞市横沥镇村头村及六甲村鱼坡头。

四、采购限价：本项目采购控制价（含税 9 %）为￥188179.73 元(大写)壹拾捌万捌仟壹佰柒拾玖元柒角叁分；其中不含税价款为:(小写)￥172641.95 元，(大写)壹拾柒万贰仟陆佰肆拾壹元玖角伍分;税金:(小写)￥15537.78元，(大写)壹万伍仟伍佰叁拾柒元柒角捌分 。

五、项目概况： 本项目工程内容包括厂区围墙修复和单梁静载试验地锚施工。

5.1横沥振兴中路预制厂料仓后方外围墙、1、2号生产线南侧外围墙发生倒塌，围墙倒塌长度约120m，围墙高2.15m，围墙砖砌厚度24cm，现需对倒塌围墙进行拆除重建。

5.2采购人需按照规范要求的检测频率对生产的箱梁进行单梁静载试验检测，现拟定采用在厂区1号生产线存梁区施做静载地锚，地锚尺寸为6m×4m×3m。

- 工程范围：

- 6.1厂区围墙修复：包括围墙拆除、余方弃置、围墙外土方开挖及回填、垫层混凝土浇筑、基础混凝土浇筑、墙身混凝土浇筑、钢筋安装绑扎、排水工程、围墙灯具安装等。

6.2单梁静载试验地锚施工：包括基坑土方开挖、余方弃置、砖渣垫层、木方木模基坑支护、地锚混凝土浇筑、地锚钢筋加工及安装、地锚预埋件安装、基坑回填及压实等。

6.3 临水临电:1、采购人负责提供施工现场用电的主电源，按照作业区域用电负荷总需求集中设置一级分配电箱，中标人负责电源从该分配电箱的用电工作及所需的人工和设备材料。现场场地常规照明由采购人负责，但中标人负责现场精细化作业照明及所需人工和材料。2、采购人提供临时用水驳接点至各相应区域，中标人根据施工需要从区域集中给水接驳点接装用水工作及所需的人工和全部材料，均由中标人自行负责。3、中标人现场的用电用水施工必须接受采购人的统一管理和监督，并承担满足相应规范、标准所需的的人工和全部材料。

6.4安全文明施工项目:①中标人负责配备劳务安全员，场容场貌维护、材料堆放整理、工完场清、现场防火、高空作业防护。②其中安全帽、反光衣、安全带由中标人提供采购计划、采购人统一购买，费用中标人承担。(其中：安全帽，反光衣，安全带等按采购人当批次实际采购单价价格为准）。

6.5 其他:以上采购范围未尽事宜，请详见图纸及工程量清单，并满足设计文件的要求。

七、承包方式：

1、包工、包材料（不包括：钢筋、混凝土）、包工器具、机械设备、模板、甲供材保管费、施工用水用电费用、保险费用、工期、质量、安全生产、管理费、利润以及合同约定的所有责任、义务和一般风险（包括民工费用上涨）等。

2、甲供材： 包括钢筋、混凝土。

八、工期：30天。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于 2025 年 10 月 3 日 10 时 00 分前递交，截止时间为2025 年 10 月 3 日 10 时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市横沥振兴东路6号湾区装配公司横沥振兴中路预制厂办公区一楼报告厅。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：所有施工内容需符合相关规范及设计要求，确保工程质量与安全。

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

地址：东莞市南城街道城市风景街8栋东莞市城市工程建设集团有限公司副楼3楼。

联系人：高工                            邮政编码：523000

联系方式：13534096193                   传    真：/

湾区（广东）建筑装配科技有限公司

2025年9月29日

- 第二章 投标前须知

一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、资质要求：具备 劳务相关（施工劳务不分等级） 资质。

3、具备有效的安全生产许可证。

4、履约信用要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

5、投标人或其关联公司曾与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中无严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形；投标人或其关联公司无正在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业发生诉讼的情形；没有法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任的情形。投标人须对上述各种情形提供书面说明承诺函。

6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

8、投标人不能附加采购人无法接受的条件，否则将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

9、投标人未有投标资料造假、借用其他公司人员的以及有其它不当行为。

10、本次采购不接受联合体投标。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

- 三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、结算原则：（详见第四部分合同文件）。

- 五、工程付款方式：（详见第四部分合同文件）。

六、投标文件份数：1份。

七、定标方式：最低价法（有效标中不含税价格最低者为中标单位）。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

九、勘察现场请联系采购人，联系方式：郭生 13767055003

十、否决投标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）竞价文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（8）在开评标过程中，若采购人认为某投标人的报价明显低于其他投标报价或可能明显存在低于成本报价恶意竞标的情况，采购人有权要求该投标人作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购人认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，应当否决其投标。

十一、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

十二、不平衡报价

1、投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：投标人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与采购人采购控制价或预算价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当PO<P1X (1-L) X (1-15%)或PO>P1X (1+15%)时［L为报价浮动率，L= (1 一中标价/采购控制价)X100%,上式中中标价、采购控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费］,投标人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

2、严重不平衡报价应按照如下规定调整：

1）当P0<PlX(l-L)X(l-15%)时，该类项目的综合单价按照PlX(l-L)X(l-15%)调整。

2）当PO>P1X(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1X (1+15%)调整。

3、调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前中标人投标单价执行。

# 第三章 投标文件格式

横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目

投 标 文 件

投标单位：          (盖单位章)

年     月     日

一、投标函

湾区（广东）建筑装配科技有限公司：

- 我方已仔细研究横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目（项目名称）竞价文件的全部内容，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方以含税总价为 ￥             （含  %税）；不含税价为￥           作为该项目的投标报价，按上述采购图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.质量要求：达到国家或行业的施工规范等质量检验评定的标准；竣工验收的质量评定；达到国家或行业质量检验评定的合格规范；安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无重大安全事故。工期30天。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9.我方相关人员姓名和联系电话如下：

（1）相关人员姓名：          ，办公电话：             ，手机：                      。

投 标 人：                   （盖单位章）

年    月    日

二、投标报价表-(1)报价汇总表

投标单位：                          采购编号：ZP-2025-01-019

| 项目名称 | 投标含税总价 （元） | 投标不含税总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目 | 大写： 小写： |  | 税率 % |

注：1、投标总价栏用文字和数字两种方式标识投标总价。

- 投标文件中投标报价表-(1)报价汇总表内容与投标文件中相应内容不

- 一致的，以投标报价表-(1)报价汇总表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表-(2) 分项报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。

4、投标总价必须准确唯一。

5、投标报价以人民币为结算单位。必须包括承担并负责招标文件对投标人要求的一

切事宜及责任，包括中标人为完成本工程所需要的人工费、材料（钢筋、混凝土甲供）、机械设备、模板、安装、运输、仓储、安装调试、质检、安全、环境保护、调遣（进出场）、治安管理、工程结束后现场清理、缺陷修复、保险、管理费、利润、税金及其他应支付的所有费用，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险（包括民工费用上涨）等。

- 工期要求：30天。

- 7、本项目投标报价不得超过预算金额￥188179.73元（含税9%），否则按废标处理。采购人将对投标单项报价和总报价进行评估，对认为低于成本竞争的报价进行质疑，如投标人无法解释，或其解释不被采购人接受，则将被视为低于成本竞争，而被废标。

投标人（单位公章）：

日期：    年    月     日

二、投标报价表-(2) 分项报价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含税综合单价 | 不含税综合合价 |  |
| 围墙修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602002001 | 旧围墙砖混结构拆除 | 1.构件名称:旧围墙砖混结构拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 153.85 |  |  |  |
| 2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 179.64 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 | m3 | 122.4 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距：综合考虑 | m3 | 57.24 |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 3.甲供混凝土 | m3 | 11.04 |  |  |  |
| 6 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.甲供混凝土 | m3 | 106.2 |  |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、格:Φ10~Φ20 2.甲供钢筋 | t | 10.29 |  |  |  |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:dn50 | m | 42 |  |  |  |
| 9 | 030216006001 | 陶粒滤水包 | 1.直径:50mm | 个 | 120 |  |  |  |
| 围墙照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 50 |  |  |  |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:配电箱接入线 2.型号:YJY-5*2.5 | m | 50 |  |  |  |
| 13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 400 |  |  |  |
| 14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:墙灯接线 2.型号:BVV3*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 400 |  |  |  |
| 15 | 030412001001 | 围墙灯 | 1.名称：户外围墙灯具安装 2.型号:200*200*185mm，功 率15kw 3.类型:LED光源 | 套 | 32 |  |  |  |
| 锚座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3.5m内 | m3 | 97.152 |  |  |  |
| 17 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 20.352 |  |  |  |
| 18 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基坑土方 2.运距:综合考虑 | m3 | 76.8 |  |  |  |
| 19 | 010404001001 | 砖渣垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砖渣垫层，厚度10cm | m2 | 24 |  |  |  |
| 20 | 010202006001 | 木方、木模基坑支护 | 1.木方、木模基坑支护 | m2 | 71.68 |  |  |  |
| 21 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.甲供混凝土 4.包含模板 | m3 | 72 |  |  |  |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ25 2.甲供钢筋 | t | 4.381 |  |  |  |
| 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011702011001 | 直形墙 | 1.名称：围墙支模 | m2 | 667.2 |  |  |  |
| 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税额（税率 %）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

日期：    年    月    日

三、法定代表人身份证明书

投标人名称：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

## 年       月       日

## 附营业执照及法人身份证复印件。

## 四、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）  (身份证号码                     )作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的投标过程中，以我方的名义处理开标、评标、合同谈判过程中所签署的全部有关文件、协议及合同、代为承认或放弃有关权利等一切与之有关的事务。（被授权人身份证复印件附后）

授权代理人签署的所有文件不因授权的撤销而消失。

授权代理人无转委托权。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（签名）：

授权代理人（签名）：

附被授权人身份证复印件。

### 五、承诺书

致：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

我方已完整阅读了项目（采购编号：ZP-2025-01-019）竞价文件（竞争性谈判或询价文件）的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件（如有）），并完全理解上述文件所表达的意思，我方承诺将严格按招标文件用户需求书的项目服务要求、工期要求、质量要求以及其他相关要求完成本项目，其中拟投入本项目的相关人员及相关配套设施将完全按照招标文件用户需求书的要求提供。并声明∶

本公司完全符合以下条件∶

（1）我司（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内，在经营活动中不存在大额诉讼或多宗诉讼或其它违法、违约等影响本次采购项目正常履行的情形。

（2） 我司及关联公司与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业曾签订的合同在履约过程中无严重违约而导致合同变更、中止、解除的情况。

（3）我司及关联公司无正在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业发生诉讼的情况。

（4）我司及关联公司无法院判决或仲裁裁决认定在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任的情况。

注∶我司已清楚竞价文件所有要求及有关规定：并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日　　　期：      年   月   日

六、资格证明文件

1、营业执照（复印件并加盖单位章），如“三证合一”或“五证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证；

2、税务登记证（复印件加盖单位章）；

3、企业组织机构代码证（复印件加盖单位章）；

4、资质证明资料（复印件加盖单位章）；

5、安全生产许可证（复印件加盖单位章）；

6、业绩证明资料（如有，复印件加盖公章）；

7、履约信用证明资料（复印件加盖公章）；

8、竞价文件要求提供的其他资料（如有）（复印件加盖公章）；

9、投标人认为有必要提交的其它资料。

注：1、资格证明文件中属复印件的须加盖投标人公章。

## 2、投标人应按照招标文件的有关要求做出全面的响应。

附资格证明文件（营业执照、劳务分包资质、安全生产许可证等）。

附履约信用证明（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图）。

# 第四章  合同格式

合同编号：

横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目

合同文件

甲方（采购人）：

乙方（承包商）：

二Ο二五年  月于东莞市

合同协议书

甲乙双方为明确项目工程范围与双方责任，保证项目能按质按期顺利完成，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就下列施工事宜， 经友好协商同意，签订本合同。

一、工程内容、工期

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 工期（天） | 开工日期 | 完工日期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横沥振兴中路预制厂围墙修复及单梁静载试验地锚施工服务采购项目 | 详见工程量清单 | 30 | 自收到甲方通知后5天内 | 开工后30天内 | 1年 |
| 质保期从甲方验收合格之日起算 |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.工程量清单；

4.投标文件（关键页）；

5.构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、 甲方责任

1、提供施工图纸及有关设计文件并在施工前对乙方进行技术交底。

2、按施工计划及时供应材料，满足工程进度的需要。

3、负责提供道路、用电、用水等满足作业的施工条件。

4、定期或不定期对合同执行情况、工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、资金使用等情况进行检查、监督。有权随时向乙方发出为满足本合同工程的正确实施及其缺陷修复所需的有关指令，乙方必须受其约束并无条件执行。

5、负责对工程质量进行验收。

6、按本合同约定，向乙方支付工程款。

四、乙方责任

1、签订本合同前，乙方已充分了解实施该项目可能遇到的风险、意外事件并把可能出现的各种不利情况考虑在综合单价内。

2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及甲方指令精心组织施工，确保作业质量达到合同约定、行业及当地有关规定的标准。

3、科学安排作业计划，按甲方要求提供满足作业要求的施工人员及相应施工机具、设备，并在本合同签订后3天内全部到达施工现场，实施本合同施工作业，保证工期满足合同要求。

4、自觉接受甲方的管理、监督和检查。

5、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

6、加强现场管理，严格执行建设单位及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，材料机具堆放整齐，建筑垃圾及时清运，做到文明施工。

7、承担由于自身责任造成的质量缺陷、工程返工、工期延误、安全事故、现场管理不善造成的损失及各种违约扣款。

8、承担由于自身原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致施工暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由乙方承担。

9、须自行完成本合同规定的施工作业项目，不得将本合同项下作业转包或再分包给他人，并独自承担与作业有关的一切债务。

10、自行承担与劳务相关的临时生产、生活设施及费用开支。应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病的防治管理，对产生的职业病危害承担所有责任。

11、做好施工现场地下线缆和邻近建筑物、构造物的保护工作，发现未知地下障碍物及文物应及时报告甲方处理，不得擅自处理，否则由此造成的损失由乙方负责赔偿。

12、从进场之日起至整个工程向甲方移交为止，乙方负责管理本合同范围内的材料、设备、水电管线及已完工程的保护工作，若有损坏，应自费及时予以修复。乙方在完成施工作业撤离现场时，应负责占地恢复并妥善办理移交手续。

13、未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

14、乙方负责人姓名：        联系电话：       ；乙方项目负责人如需离开现场，必须提前向甲方报备。

15、乙方必须对任何产品质量和应用问题及时进行处理，并负责成品维护，对材料不合格承担更换责任。

18、工程完工经甲方验收合格后进行场地清理，拆除因乙方施工而在建筑物周围产生的堆积物及临时生产设施，乙方人员必须在 3 天内撤离施工现场，否则乙方每日按 1000元向甲方支付场地占用费。

五、合同价款

1.本合同暂定总价（含增值税）元（大写：人民币）。其中，不含增值税价款为  元（大写：人民币  ），增值税税率为    %，增值税  元（大写：人民币）。如因国家税务政策调整，则对于新增值税税率生效后发生的增值税应税行为，双方同意保持合同约定不含税金额不变，相应调整增值税率。最终结算按乙方实际完成工程量乘以合同单价结算，工程变更部分的费用按本合同工程变更条款的约定办理。

注：工程数量为暂定，结算数量以双方确认的实际完成的工程数量为准；

2.本合同价款包括但不限于乙方为完成本工程所需要的人工费、材料（钢筋、混凝土甲供）、机械设备、安装、运输、仓储、安装调试、质检、安全、环境保护、调遣（进出场）、治安管理、工程结束后现场清理、缺陷修复、保险、管理费、利润、税金及其他应支付的所有费用，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险（包括民工费用上涨）等。

六、工程变更

本工程实施过程中如果甲方要求增加或减少工程内容，按变更处理。 因变更引起的价格调整按照下列规定处理：

(1）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

(2）合同中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格变更合同价款；

(3）合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(4）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按以下方法确定变更工程价款：

①按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定及本变更发生当月的人工、材料价格计算预算价，按合同约定下浮率（  %）下浮后确定变更工程价款；

②变更工程项目的材料价格应执行市相关行业主管部门颁布的参考信息价；市相关行业主管部门没有颁布的，参考周边城市相关行业主管部门颁布的信息价以及本地的市场价格确定；各市相关行业主管部门没有颁布的，由甲方会同行业主管部门通过市场调查确定；

③有关工程造价计价规定不明确的以及计价定额缺项的，由市相关行业主管部门予以明确以及制定补充定额。

七、支付方式

1.工程全部完工通过甲方验收并办理结算手续后，收到乙方付款申请后30天内，甲方支付结算价款的97%给乙方。

2.剩余3%质保金在质保期满后一次性无息支付给乙方。

3.双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后  5  日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。如果乙方不出具发票或出具发票不符合要求，甲方有权相应延付或拒付合同价款。

4.如乙方提供虚假、虚开或不合格的发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款等其他损失。

八、安全文明施工与环境保护

1.乙方要严格遵守《关于印发“东莞市整顿和规范建筑工程文明施工工作方案”的通知》（东建[2005]20号），《关于建筑工程安全防护、文明施工措施管理规定》（东建[2008]3号）的有关规定，切实履行职责，加强安全生产、文明施工的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，杜绝一切事故发生。

2.乙方应对合同工程施工质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的施工标准、规范和操作规程，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

3.在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：

（1）乙方应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工安全教育培训。

（2）乙方应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）乙方应加强施工作业安全管理，特别是使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及高压危险作业的安全管理，避免人员伤亡和财产损失。

（4）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担责任，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

（5）由于乙方原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

4.在施工过程中，乙方必须保证原有道路的畅通，乙方必须充分考虑相关的施工措施，做好各种安全警示和安全防护设施，保证车辆、行人的安全通行，同时必须做好文明施工的有关工作，由此发生的费用由乙方承担。

5. 环境保护

乙方应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律法规，采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

九、验收

1.本合同工程完工后，由乙方发起向甲方申请组织验收。

2.验收标准：工程质量达到合格标准。

3.完工验收后五天内，乙方应负责将施工现场清理干净，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，不得留有任何残存物。否则，甲方可自行处理或委托第三方处理留下的物品，由此产生的费用由乙方承担。

十、机具、设备和材料供应

1、由甲方供应的材料，乙方应提前3天向甲方提出书面申请计划，甲方根据乙方计划、工程进度向乙方供应。材料经双方点验签证后，由乙方保管并合理使用。因保管不善发生丢失、损坏的，乙方应按当期市场价格或甲方供应价格中价高者予以赔偿，并承担因此造成的工期延误损失。

2、甲方供应的材料从领料点到作业现场的运杂费、装卸费及场内转运费已包含在合同单价中。

3、甲方供应的材料按《甲方供应材料品种及指标一览表》（见附件五）限定的数量或允许损耗指标及单价供料，因乙方原因造成材料浪费和超耗，材料浪费和超耗部分的价款按供应价从乙方结算款中扣除。

4、严禁使用不合格材料、设备。如发现乙方使用不合格材料、设备的，甲方有权下达停工指令并由乙方自行清除出场，其损失由乙方承担。

5、对甲方供应的材料，乙方应合理利用，不得变卖、倒卖或挪用；乙方擅自倒卖、变卖或挪用甲方供应的材料的，甲方有权就倒卖、变卖或挪用部分的材料按该材料供应价的双倍从结算款中扣除。

6、乙方在作业施工过程中不得擅自更换甲方供应的材料，发现材料有质量问题应及时通知甲方。

十一、缺陷责任

本项目质保期从工程通过甲乙双方验收之日起计算，质保期1年。质保期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方有权要求乙方延长质保期，并应在原质保期届满前发出延长通知。由他人原因造成的缺陷，甲方负责组织维修，乙方不承担费用。

十二、违约责任

1.在履行合同过程中，如果乙方发生下列违约情况，甲方可通知乙方立即解除合同，并按有关法律处理：

（1）乙方未经甲方批准，私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（2）乙方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（3）乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同。

2.如乙方对本工程进行转包和违法分包，一经发现，甲方有权单方面终止合同，并可要求乙方赔偿本合同价款的30%作为违约金。

3.完工验收后乙方如不能按甲方要求将施工现场清理干净，甲方有权委托第三方对施工现场进行清理，所需费用由乙方承担。

4.在质保期内，因工程质量产生的维修费用由乙方负责，如果乙方在收到甲方通知后的3日内未能进场维修或其技术条件无法完成维修，甲方可自行找第三方维修，所产生的所有费用由乙方承担。

5.乙方应按本合同第二条约定的工期完成全部工程，若无正当理由，逾期完成的，每日按照合同总价款的3‰向甲方支付违约金，最高不超过 10%；逾期超过30天，甲方有权终止合同，乙方必须在3天内将施工现场恢复至甲方认可的状态并撤离施工现场，否则乙方每日按1000元向甲方支付场地占用费。

6.甲方逾期支付费用且经乙方书面催告后仍未支付的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从约定付款期限结束的次日起向乙方支付违约金。违约金按同期全国银行间同业拆借中心公布的人民币贷款市场报价利率（LPR）短期贷款利率计算，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

7.因本合同相关事宜产生纠纷，甲方通过司法途径维护自身权益的，乙方应承担甲方因维护自身权益产生的律师费、诉讼/仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、鉴定费、评估费、拍卖费、强制执行费、差旅费等全部费用。

十三、保密条款

甲乙双方保证对在履行本合同过程中所获悉的属于对方的商业秘密、技术秘密、相关资料所记载的信息，以及其他经营管理信息予以保密。未经一方同意，另一方不得向任何第三方泄露。无论本合同是否生效、被撤销、变更、解除或终止，双方仍须执行本保密条款。

十四、争议的解决方法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求双方上级主管部门进行调解。

当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方可向东莞市第一人民法院提起诉讼。

十五、其它

1.施工期间由于不可抗拒因素（如自然灾害）所造成的甲、乙方任一方的经济损失，将由各方自行承担，但如果由于施工质量问题造成的经济损失须由乙方负责。

2.合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等的法律效力， 经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖双方公章后生效，所有结算价款在支付完成后失效。

十六、附件

| 甲方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所地址： | 住所地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签约时间及地点：2025年  月   日于东莞市

附件：

安全生产协议书

甲方:湾区(广东)建筑装配科技有限公司

乙方:

为在甲乙双方合同履行过程中创造安全、高效的施工环境，监督乙方切实做好安全生产管理工作，甲乙双方协商一致，签订本合协议书。

- 甲方责任

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

- 甲方对乙方的施工生产负管理责任，甲方负管理责任组织安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 二、乙方责任

- 1、乙方对其安全生产承担主要责任，应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行甲方有关安全管理的规定和要求。

- 2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，配备兼职安全生产管理人员(作业人在30以上的，应按照国家法律法规要求配备专职安全管理人员)，有组织有领导地开展安全生产活动。工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定。

- 3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违章、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 4、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得相应操作证书后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，驻场代表必须承担管理责任。

- 5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法:乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 6、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和专兼职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 7、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 9、乙方应积极配合甲方的安全管理工作，服从必要的安全生产安排，如参加甲方组织的进场安全交底、相关的安全教育培训和安全检查等。

- 10、未经登记报备入场，未接受进场安全交底、安全教育培训上岗的人员的一切行为，由乙方承担责任，与甲方无关；凡因乙方管理人员监管不当、操作人员无证上岗、违规违章作业引发的安全生产事故，以及作业人员由于其自身原因（如猝死、自杀等）非生产作业原因导致的事故，由乙方承担责任，对甲方施工生产、企业形象造成影响的，甲方有依法、依合同追究违约责任的权利。

- 三、协议生效

- 1、本协议作为《XX合同》 (合同编号:）的附件，具有同等效力，经合同双方签署立即生效。

- （以下无正文）

- 甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

- 湾区（广东）建筑装配科技有限公司

- 法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

- 或委托代理人（签字）：                   或委托代理人（签字）：

年     月     日                         年     月     日

| 附件： 甲方供应材料品种及指标一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 允许损耗 指标(%) | 备注 |
| 1 | 混凝土 | m³ | 0% |  |
| 2 | 钢筋 | t | 0% |  |
| 备注 | 甲方供应材料数量仅限于乙方在甲方规定范围内施工的有效合格数量，乙方超用部分所发生的费用从乙方结算款中扣除，超用部分的材料单价参照施工当月东莞市住房和城乡建设局发布的信息价计算。 |  |  |  |