采  购  文  件

城工集团照明工程劳务分包—

（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）

项目编号： CGZM-2025-002

东莞城工集团照明工程有限公司

2025年12月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞城工集团照明工程有限公司就 城工集团照明工程劳务分包—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园） 进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 一、项目名称：城工集团照明工程劳务分包—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）

- 二、项目编号：  CGZM-2025-002

三、工程地点：  东莞市沙田镇、东莞市万江街道、东莞市松山湖

四、采购限价：

本项目采购控制价为¥1429817.50 元（含税 3 %）,本项目采购限价为¥1390655.67元（含税 3 %），(大写)壹佰叁拾玖万零陆佰伍拾伍元陆角柒分；其中不含税价款为:(小写)¥1350151.14元，(大写)壹佰叁拾伍万零壹佰伍拾壹元壹角肆分；税金:(小写)¥40504.53元，(大写)肆万零伍佰零肆元伍角叁分。（投标人报价不得高于采购限价）

- 五、工程概况：1. 沙田中学项目总用地面积为 92727.86 平方米，总建筑面积 146572.85 平方米，拟建设内容主要包括：1 号食堂宿舍楼、2 号宿舍楼、3 号体育馆、4 号图书馆、5 号高中教学楼、6 号初中教学楼、7 号报告厅、8~10 号门卫、11 号地下车库等单体以及辅助功能建筑等，同时建设室外绿化、道路、停车场、室外管线等室外配套工程。其中最大建筑物层数为 12 层，最大建筑高度约 49.50 米，结构最大单跨跨度约 42 米，最大单体建筑面积为 47387.09 平方米。

2.应急消防基地项目规划总用地面积 53746 平方米，总建筑面积 29221.11 平方米，主要由 2 栋高层公共建筑（2 号综合楼、体能训练馆，建筑面积 10841.00 平方米；3 号市民应急安全体验中心，建筑面积13563.67 平方米）、1 栋多层公共建筑（1 号特勤消防站，建筑面积 4800.61 平方米）、1 栋单层公共建筑（4 号门卫室，建筑面积 15.84 平方米），其中最大层数为 7 层，最大结构跨度为 33 米，最大建筑高度为 33.1 米。以及室外消防训练模块（包括：综合训练塔、建筑倒塌沟渠救助训练模块、受限空间训练模块、水域救助训练模块、室内烟火特性（CFBT)训练设施模块、高空救助兼心理训练模块、危险化学品泄露训练模块）。

3.生物技术产业园工程所示泛光照明及景观电气工程全部工作，包含1-7号楼泛光照明工程、景观电气工程。具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

- 六、工程范围：

- （一）、沙田中学

- 1、东莞市沙田中学（暂定名）景观照明劳务安装工程：包括草坪灯、庭院灯、篮球场灯、足球场灯、配电箱安装配套，包材料及安装辅材、含混凝土基础及接地；电缆头、电气配管敷设、送配电装置系统、电缆敷设（含灯具和电箱接线、配套管、接线盒、挖沟、回填、余方弃置等）、小型电缆砖砌手孔井。

2、合同施工内容包括施工过程中多余土方弃置外运、包工完场清、包配合工程检测及验收等，所有施工内容及工程量最终按实计算）。

3、承包范围详见施工图纸、工程预算书、工程材料一览表及其它设计变更文件内容。

- 4、安全文明施工项目：施工范围全部绿色施工安全防护相关维护，完成分包范围相关的安全文明施工，包括①乙方负责配备劳务安全员，场容场貌维护、材料堆放整理、每日工完场清、现场防火、道路清洗、工程施工产生的垃圾清运、临时围挡内的合同范围内施工相关的临时防护。②乙方负责合同范围内的作业防护、施工进出口防护、垂直方向交叉作业防护、安全防护用品、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用，现场保洁、配合行政部门检查相关工作。若甲方需由乙方负责处理的，乙方应无条件施工。③乙方应根据甲方要求完成工人《劳务工人一人一档》资料。④其中安全帽、反光衣、配电箱等由乙方提供采购计划、甲方统一购买，乙方根据领用记录承担费用。（其中：安全帽，反光衣，配电箱等按采购人当批次实际采购单价价格为准）。

5、施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容，乙方需在2个工作日内提交报价清单，甲方对乙方清单价格初步审定后，乙方需按要求进行完成。由此产生的费用如有争议由甲乙双方另行协商（协商价格不得高于市场价且不得高于公司其它项目类似工作价格）。

（二）、应急消防基地

- 1.泛光照明工程：图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下主要包括以下施工内容：

- ①泛光照明施工图深化。

- ②照明设备安装:包括泛光照明配电箱、电源开关、灯具、电线电缆等设备的安装。

- ③控制系统施工:包括控制箱、控制器的安装、控制线路等的安装等。

- ④调试与验收:包括设备调试、系统测试、验收等。

- 包括完成以上内容的其他措施项目(具体以预算清单和施工图为准）。

- 2.安全文明施工项目：施工范围全部绿色施工安全防护相关维护，完成分包范围相关的安全文明施工，包括①乙方负责配备安全员，甲供水电驳接点后的临水临电、场容场貌维护、材料堆放整理、工完场清、现场防火、高空作业防护、完成其工程范围相关内的临建、临水及临电（三级电箱）的接驳、安全警示标志牌、宣传标语、道路清洗、垃圾清运（清运至采购方指定地点）、施工相关的临时防护。②乙方负责垂直方向交叉作业防护、安全防护用品、垂直运输防护、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用，现场保洁、配合行政部门检查相关工作。若甲方需由乙方负责处理的，乙方应无条件施工。③其中安全帽、反光衣、配电箱、安全带由乙方提供采购计划、甲方统一购买，费用乙方承担。（其中：安全帽，反光衣，安全带，开关箱等按采购人当批次实际采购单价价格为准）。④关于施工场地整洁问题，乙方应当做到施工范围内场地清洁，做到工完场清。关于建筑垃圾清理，应清到甲方指定垃圾暂存点；在甲方各项内外部检查时，乙方应当积极配合做好场地整洁，甲方保留合同价的1%做为保证金，如乙方未能及时履行时，甲方有权使用保证金用于场地清理；

- 3.合同范围内的施工内容及施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容（以建设单位确认的工程变更单为准），乙方不得以任何借口拒绝施工，否则甲方有权委托第三方施工，施工的所有费用全部由乙方承担（从乙方的工程款中直接扣除）。施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容，乙方需优先配合完成，由此产生的费用由甲乙双方另行协商。

（三）、生物技术产业园

1.本项目泛光照明及景观电气工程包括：本工程所示泛光照明及景观电气工程全部工作，包含但不限于配电箱、开关电源、灯具、控制器、主机、交换机、线缆、线槽、桥架、电气配管等内容施工，以及预留、预埋管、盒、孔洞并在安装完进行孔洞堵补，电井、灯具设备基础制安，包括上述所涉及的开挖、回填土石方工程，其他零星工程、安全文明施工、工程资料及报建验收等全部工作。以上采购范围未尽事宜，详见工程量清单范围内分部分项内容，并满足设计要求具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2.深化设计 根据采购人提供的采购基础图纸和采购要求进行泛光照明深化设计(满足设计规范及保证通过验收要求前提下)，提供深化设计图纸。

3.安全文明措施包括：本泛光照明景观电气工程施工红线范围内全部绿色施工安全防护相关维护，完成分包范围相关的安全文明施工。包括配备分包安全员、完成工程范围相关的临水、临电、安全警示标志牌、宣传标语、场容场貌维护、材料堆放整理、现场防火、工完场清、垃圾清运、施工相关的临时防护、安全防护用品、垂直运输防护、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用现场保洁、安保、行政部门检查相关工作。

4.项目资料：包括不限于质检及安检等资料的编制及报送、技术支持及相关方案编制、专家送审等、协助项目部对外业务管理协调等。本合同范围内工程完工后，一个月内应提交一套符合东莞市建设工程电子档案线上审查通过的资料，确保按时按质完成项目验收相关资料。

具体工程量详见工程量清单。

七、承包方式：

1、人工费(劳务费)清包，对分包人承包范围内的工程实行包人工、包机械、包工期、包质量、包保修等全部内容，包括甲方材料到货的卸货及机械费用。

八、工期：

1、沙田中学项目工期：本采购项目暂定工期为170个日历天（含国家法定节假日），具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

2、应急消防基地本项目工期：本采购项目暂定工期为150个日历天（含国家法定节假日），具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

3、生物技术产业园项目工期：本采购项目暂定工期为360个日历天（含国家法定节假日），具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于 2025 年 12 月  15 日 16 时 00 分前递交，截止时间为2025 年 12  月 15 日 16 时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求及用户需求书列明的质量管控要求。

5、本工程要求开具工人工资支付保函：劳务施工单位需要提供合同总额10%的工人工资支付保函。

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、其他及特别内容说明：/

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞城工集团照明工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋3层城工集团。

联系人：吴工                   邮政编码：523000

联系方式：15521048574          传真：0769-39009090

东莞城工集团照明工程有限公司

2025年 12 月  10 日

- 投标前须知

一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、资质要求：具备劳务不分等级资质。

4、具备有效的安全生产许可证。

5、本次采购不接受联合体投标。

6、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

7、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格的不得参与本项目。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察，并领取现场踏勘证明及施工图纸等相关资料。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

- 合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

- 本工程要求开具工人工资支付保函：劳务施工单位需要提供合同总额10%的工人工资支付保函。

- 结算原则：（详见第四部分合同文件）

- 工程付款方式：（详见第四部分合同文件）。

六、投标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件、报价清单Excel版本，以U盘存储提交），技术部分由中标人对现场进行详细勘查后提供给采购人。

七、定标方式：最低价法（有效标中不含税价格最低者为中标单位）。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

九、如需勘察现场请联系采购人项目负责人 陈工  134-3110-9621

十、否决投标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（8）在开评标过程中，若采购人认为某投标人的报价明显低于其他投标报价或可能明显存在低于成本报价恶意竞标的情况，采购人有权要求该投标人作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购人认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，应当否决其投标；

十一、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人可不再重新采购：

（1）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（2）采购制度规定的其他采购失败情形的。

出现上述情形后，由采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判(有效投标的投标人数量2个)、直接委托(有效投标的投标人数量1个)等方式。

谈判程序为：采购小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

谈判定标方式：最终价低者（不含税价格最低者为中标单位）。

十二、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

十三、不平衡报价

1、投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：投标人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人采购控制价或预算价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当PO<P1X (1-L) X (1-15%)或PO>P1X (1+15%)时［L为报价浮动率，L= (1 一中标价/采购控制价)X100%,上式中中标价、采购控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费］,投标人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

2、严重不平衡报价应按照如下规定调整：

1）当P0<PlX(l-L)X(l-15%)时，该类项目的综合单价按照PlX(l-L)X(l-15%)调整。

2）当PO>P1X(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1X (1+15%)调整。

3、调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前承包人投标单价执行。

第三部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：     商务部分

采购人：

投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

### 附件1：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

### 附件3：                授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交投标文件起至   年    月    日。（不少于90天）

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

### 附件4：附委托代理人身份证复印件。

### 附件5：

### 投 标 函

致： 东莞城工集团照明工程有限公司

- 根据你方采购工程项目采购编号为  {采购编号}  的  {采购工程项目名称}  工程采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方以含税总价为 ¥            （含  %税），大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分 ；不含税价为 ¥           大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分  作为该工程的投标报价，按上述采购图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的结算原则、付款方式、工期    日历日内完成并移交全部工程。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                    （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）      邮政编码：	  	    电话：	            	 传真：

项目负责人（拟派驻）： 	        联系电话：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。

附件6：报价总表

报价总表

| 城工集团照明工程劳务分包—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园） 投标费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购控制价 | 采购限价（元） | 投标人报价（不含税） |  | 投标人报价（含税） | 备注 |
| 1 | 沙田中学 | 220012.53 | 220012.53 |  |  |  |  |
| 2 | 应急消防基地 | 339542.07 | 339542.07 |  |  |  |  |
| 3 | 生物技术产业园 | 870262.9 | 831101.07 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1429817.50 | 1390655.67 |  |  |  |  |
| 汇总报价 |  |  | 小写：（含税 %） |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：（含税 %） |  |  |  |  |

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

### 附件7：工程量清单

### 附件8： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照

- 投标人的资质证书

- 投标人的安全生产许可证

- 电子税务局纳税人信息截图

电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司全称）：

附件9：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第四部分 合同样本

劳务分包施工合同

工程名称：城工集团照明工程劳务分包—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）

工程地点： 东莞市沙田镇 、东莞市万江街道、东莞市松山湖

（甲方）： 东莞城工集团照明工程有限公司

（乙方）：

签约地点： 东莞市南城街道

签订日期：   2025    年      月    日

建设工程施工劳务分包合同

工程承包单位：东莞城工集团照明工程有限公司（甲方）

劳务分包单位：                            （乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容：

1.1. 工程名称：城工集团照明工程劳务分包—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）。

1.2 工程地点：东莞市沙田镇 、东莞市万江街道、东莞市松山湖。

1.3 承包内容：

1.3.1沙田中学

1）东莞市沙田中学（暂定名）景观照明劳务安装工程：包括草坪灯、庭院灯、篮球场灯、足球场灯、配电箱安装配套，包材料及安装辅材、含混凝土基础及接地；电缆头、电气配管敷设、送配电装置系统、电缆敷设（含灯具和电箱接线、配套管、接线盒、挖沟、回填、余方弃置等）、小型电缆砖砌手孔井。

2）合同施工内容包括施工过程中多余土方弃置外运、包工完场清、包配合工程检测及验收等，所有施工内容及工程量最终按实计算）。

3）承包范围详见施工图纸、工程预算书、工程材料一览表及其它设计变更文件内容。

4）施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容，乙方需在2个工作日内提交报价清单，甲方对乙方清单价格初步审定后，乙方需按要求进行完成。由此产生的费用如有争议由甲乙双方另行协商（协商价格不得高于市场价且不得高于公司其它项目类似工作价格）。具体工程量详见工程量清单。

1.3.2 应急消防基地

1）泛光照明工程：图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下主要包括以下施工内容：

①泛光照明施工图深化。

②照明设备安装:包括泛光照明配电箱、电源开关、灯具、电线电缆等设备的安装。

③控制系统施工:包括控制箱、控制器的安装、控制线路等的安装等。

④调试与验收:包括设备调试、系统测试、验收等。

包括完成以上内容的其他措施项目(具体以预算清单和施工图为准）。

2）合同范围内的施工内容及施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容（以建设单位确认的工程变更单为准），乙方不得以任何借口拒绝施工，否则甲方有权委托第三方施工，施工的所有费用全部由乙方承担（从乙方的工程款中直接扣除）。施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容，乙方需优先配合完成，由此产生的费用由甲乙双方另行协商。具体工程量详见工程量清单。

1.3.3 生物技术产业园

本项目泛光照明及景观电气工程包括：本工程所示泛光照明及景观电气工程全部工作，包含但不限于配电箱、开关电源、灯具、控制器、主机、交换机、线缆、线槽、桥架、电气配管等内容安装施工，以及预留、预埋管、盒、孔洞并在安装完进行孔洞堵补，电井、灯具设备基础制安，包括上述所涉及的开挖、回填土石方工程，其他零星工程、安全文明施工、工程资料及报建验收等全部工作。以上采购范围未尽事宜，详见工程量清单范围内分部分项内容，并满足设计要求具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

1）深化设计根据采购人提供的采购基础图纸和采购要求进行泛光照明深化设计(满足设计规范及保证通过验收要求前提下)，提供深化设计图纸;

2）安全文明措施包括：本泛光照明景观电气工程施工红线范围内全部绿色施工安全防护相关维护，完成分包范围相关的安全文明施工。

- 3）项目资料：包括不限于质检及安检等资料的编制及报送、技术支持及相关方案编制、专家送审等、协助项目部对外业务管理协调等。本合同范围内工程完工后，一个月内应提交一套符合东莞市建设工程电子档案线上审查通过的资料，确保按时按质完成项目验收相关资料。

1.4 承包方式：人工费(劳务费)清包，对分包人承包范围内的工程实行包人工、包机械、包工期、包质量、包保修等全部内容，包括甲方材料到货的卸货及机械费用。

1.5 安全文明施工项目：施工范围全部绿色施工安全防护相关维护，完成劳务范围相关的安全文明施工，包括①乙方负责配备安全员，甲供水电驳接点后的临水临电、场容场貌维护、材料堆放整理、工完场清、现场防火、高空作业防护、完成其工程范围相关内的临建、临水及临电（三级电箱）的接驳、安全警示标志牌、宣传标语、道路清洗、垃圾清运（清运至采购方指定地点）、施工相关的临时防护。②乙方负责垂直方向交叉作业防护、安全防护用品、垂直运输防护、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用，现场保洁、配合行政部门检查相关工作。若甲方需由乙方负责处理的，乙方应无条件施工。③乙方应根据甲方要求完成工人《劳务工人一人一档》资料。④其中安全帽、反光衣、配电箱、安全带由乙方提供采购计划、甲方统一购买，费用乙方承担。（其中：安全帽，反光衣，安全带，开关箱等按采购人当批次实际采购单价价格为准）。⑤关于施工场地整洁问题，乙方应当做到施工范围内场地清洁，做到工完场清。关于建筑垃圾清理，应清到甲方指定垃圾暂存点；在甲方各项内外部检查时，乙方应当积极配合做好场地整洁，甲方保留合同价的1%做为保证金，如乙方未能及时履行时，甲方有权使用保证金用于场地清理；待甲方验收场地已清理整洁后方可退场。

- 合同价款：

- 2.1 城工集团照明工程劳务分包—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）项目合同总金额为￥                 元（含税），大写人民币：                  元，不含税价为￥              元（大写人民币：                                  ），税金为              元（大写人民币：                                  ）。

2.1.1东莞市沙田中学（暂定名）-绿化景观-安装工程-照明劳务分包工程合同(含税)价款：(大写)              ，(小写)人民币              元(    %增值税专用发票)，(清单明细见附件《报价单》)。

| 不含税总价款(元) | 税率 | 税额(元) | 价税合计(元) |
| --- | --- | --- | --- |

2.1.2东莞市应急消防救援训练基地-泛光照明工程-照明劳务分包工程合同(含税)价款：(大写)              ，(小写)人民币              元(    %增值税专用发票)，(清单明细见附件《报价单》)。

| 不含税总价款(元) | 税率 | 税额(元) | 价税合计(元) |
| --- | --- | --- | --- |

2.1.3东莞市生物技术产业园项目-照明安装工程-照明劳务分包工程合同(含税)价款：(大写)              ，(小写)人民币              元(    %增值税专用发票)，(清单明细见附件《报价单》)。

| 不含税总价款(元) | 税率 | 税额(元) | 价税合计(元) |
| --- | --- | --- | --- |

2.2本劳务分包合同为固定单价劳务包干合同，最终以实际现场完成工程量核量确定结算价。

3、分包工作期限：

具体开工时间以工程承包单位发出书面开工通知为准，劳务分包单位必须无条件配合工程承包单位的工程进度节点要求。

4、质量标准：

工程质量：合格。

工程承包人义务：

5.1、委派现场代表          负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

5.2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电接驳点。

5.3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审。

5.4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起  3 个工作小时内参加隐蔽工程验收。

5.5、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起  7 个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

5.6、接乙方提供工程进度报表后 15 个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

5.7、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，如材料堆放场地产生费用的，费用由乙方承担。

5.8、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：按工程所在地的建设行政主管部门的有关文件及规定办理。

5.9、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在28天内通知乙方核对价款并于工程分部分项验收合格（如需）、工程竣工四方验收并以该两份文件所标示的最后日期为基准)后的六个月内完成结算。

5.10、一旦项目过程中出现安全伤亡事故，若经调查发现甲方管理团队存在未履行安全管理职责，如未制定完善的安全管理制度、未组织有效的安全培训等情况，或甲方人员存在违反安全操作规程的行为，甲方应立即启动内部问责机制。对管理团队，可根据情节轻重，给予从通报批评到解除职务等不同程度的处罚；对涉事人员，除按照甲方内部规定进行处理外，如涉及违法犯罪的，依法移送司法机关。

6、劳务分包人义务：

1、委派现场代表              负责施工期间的全面管理，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、工程项目开工应提前三个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施和劳务主要负责人名单报甲方确认、备案，其中配备技术员、安全员（持证）、电工各一名，如乙方更换劳务主要负责人，应事先征得甲方书面同意。如乙方拒不提供，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担相应的损失。上述人员自工地开工后至验收结算为止，甲方随时进行抽查人员的到位情况，少1人1天处罚1000元/次/天。

4、劳务负责人必须常住现场，离开现场2天（含2天）以上需经甲方同意。中途更换劳务负责人，需提前7天以书面形式通知甲方。甲方有权就不称职的劳务负责人向乙方提出更换，乙方应在甲方限定时间内配合更换，逾期未配合更换的，每逾期一天，需向甲方支付违约1000元。劳务负责人及现场主要管理人员不得缺席或迟到甲方组织的任何会议，缺席一次需向甲方支付500元罚款。

5、乙方进场前，须提前一个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录和现场拍照。每天工人上岗前必须用实时相机拍照记录，发至工作群里。

6、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

7、于达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表并向甲方发出书面付款申请，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

8、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。一旦出现任何伤亡事件，根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，若因乙方原因导致安全事故发生，乙方承担因其过错导致的直接责任，甲方对安全事故承担连带责任，若因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。赔偿范围涵盖直接损失与间接损失，具体赔偿项目和标准依照国家相关法律法规及当地政策执行。 乙方应全面负责施工现场的人材机统筹工作，根据工程进度计划合理调配人力资源，确保各工种人员数量充足、技术资质符合要求且按时到岗；妥善管理施工材料，并合理安排材料的存储与使用，避免浪费与损耗；科学调度施工机械设备，确保设备性能良好、运行安全，按时完成维护保养工作，满足施工需求。同时，乙方需建立完善的安全管理体系，制定并执行严格的安全操作规程，配备足额的安全防护设施与器材，对施工人员进行全面的安全教育培训，定期开展安全检查与隐患排查治理工作，采取有效措施防范各类安全事故的发生，确保施工现场安全有序。

9、乙方应配合甲方的场地管理以及处理好与其他在建专业施工队伍的关系，车辆离开施工场地时必须清洗干净，并保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清，未按要求清洗而造成的相关后果由乙方自行承担，甲方保留向其追责的权利。且甲方有权委托第三方予以处理，因此造成的费用损失，甲方有权直接在应付乙方的合同款中直接扣除。

10、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

11、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方。不赔偿的，甲方有权在结算款中扣除。

12、乙方施工时，禁止吸烟，禁止酒后上岗，禁止随处大小便，一经发现罚款1000元。

13、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

14、因乙方原因造成的不符合本合同约定标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没能发现的，由乙方负责在甲方要求的期限内免费整改。

15、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构。

16、工程验收后，乙方人员必须在两日内清理并撤离施工场地。

17、乙方承包的项目，未经甲方书面同意，不得分包或转包给其他任何单位。

18、图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后两个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前4个工作小时通知甲方，经甲方项目部及乙方共同现场验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执2份，作为工程结算依据。不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自行承担。

19、同时，属于乙方承包范围内的，如乙方不予以实施或未按期完成且甲方已发书面通知后3个日历天内(以该通知文件所标示的甲方签发之日起计)仍不实施或不按期完成时，甲方有权将该部分项工程作为指定分包工程或独立发包工程或其他方式委托第三方实施的权利，乙方须承担向甲方或甲方所委托的第三方移交施工现场及施工工作面并承担相应的指定分包工程或独立发包工程总承包的配合和管理工作，且所需全部费用及全部损失均由乙方负责；甲方可在任何时候从乙方的任何工程款中予以扣减。

20、施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

21、甲供材料损耗率必须在定额范围内（具体定额范围按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）约定），超过部分由乙方负责（如有甲供材料）。本工程承包人提供的主材进入施工工地时，分包单位应派人配合发包人进行主材验收，主材进场验收之后分包单位承担保管责任。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料和浪费材料，主材损耗率不应高于定额损耗率 ，未满足上述要求，则超出损耗部分按发包人采购单价的100%从分包单位产值中扣除。处罚费用承包人在支付分包单位进度款时或结算支付时扣除。

22、乙方应在工程验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起三个工作日内与甲方核对工程价款，于工程分部分项验收后的  三 个月内完成结算。乙方不按以上约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。

如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起五个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。逾期退还的，每逾期一日，乙方应按退还款项的千分之五向甲方支付违约金。

- 乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时支付补偿金，以避免因其施工(包括夜间施工)所产生的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。乙方应保证甲方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。

- 24、负责向甲方提供完整的竣工图3套（含可修改的电子版图纸）。

7、劳务报酬

7.1本工程的劳务报酬采用下列  （2）  方式计算：

（1）固定劳务报酬（含管理费）；

（2）按附件清单产品单价包干（含机械费、管理费、保险费等）；

（3）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；

（4）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。

7.2采用第（2）种方式计价的，劳务报酬共计（含    %普票税）          元（为暂计金额，以实际工程量按照附件清单单价计算为准）。

7.3本项目要求开具工人工资保函。

1）乙方应在本合同签订后15个日历日内向甲方提供一份合同总额10%的工人工资支付保函。

2）保函的有效期应自开具之日起至分包工程竣工验收合格且所有工人工资结清之日止。

3）工人工资保函应为见索即付的独立保函，不受本合同或其他合同效力的影响。

4）若乙方未能按照本合同约定及国家法律法规的要求，按时足额支付工人工资，导致出现工人投诉、上访或其他因拖欠工资引发的问题，甲方有权凭保函向担保机构索赔，担保机构应在接到总包方书面索赔通知后，无条件支付保函项下的款项，用于支付拖欠的工人工资。担保机构支付的款项不足以弥补工人工资拖欠金额的，乙方应负责补足差额部分。

5）在保函有效期内，若因工程变更、工期延长等原因需要调整保函金额或有效期，乙方应在原保函到期前，办理保函的变更或延续手续。如乙方未按时办理保函变更或延续手续，导致保函失效或无法覆盖工人工资支付期间的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。

6）若乙方未按本合同约定提供工人工资支付保函，或提供的保函不符合要求，甲方有权暂停支付工程款，并要求乙方在整改。逾期未整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失。若担保机构未能按照保函约定履行支付义务，乙方应承担连带赔偿责任，同时甲方有权向相关监管部门投诉，要求对担保机构进行处理。

7）若出现使用保函支付拖欠工人工资款项情况，甲方将对本次项目的乙方履约评价等级调为‘不合格’。

8、工程量的确认

用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人项目经理初步确认（应在收到工程量报送资料后5日内核查，逾期未核查处理并作回复的，视为确认工程量无误），确认无误后递交请款资料。

9、劳务报酬的中间支付

9.1劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

（1）工程款申请必须附上工人工资发放详细清单，如发现恶意克扣或无故拖欠劳动者工资的追究一切责任并停止支付下月工程款项。

（2）每月底对当前完成工程量进行计算费用，付当月完成量的80%施工费；

（3）所有工程完成并通过建设方竣工验收后，甲、乙方双方对实际施工量结算，结算完成后10个工作日内付至结算金额的97%；

（4）余下结算总金额的3%作为质保金，贰年保修期满在没遗留问题的前提下，一次性付清。

9.2本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

10、劳务报酬最终支付（合同外增加的未中间支付的工程量）

10.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付（最终工程量确认后7个工作日内支付）。

10.2劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

11、质量检查与验收：

11.1分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。

11.2分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任。

12、分包合同解除与撤场：

12.1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和承包人要求，承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应采取各种措施满足承包人合理要求。如分包人在收到承包人通知后10日内仍不能满足承包人合理要求，承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。

12.2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施，如承包人要求拆除，分包人应按承包人要求拆除，并将施工场地清理干净直至令承包人满意。

13、违约责任：

13.1当发生下列情况之一时，视为分包人违约。分包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。

13.1.1因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期完工或承包人同意顺延的工期竣工的；

13.1.2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的；

13.1.3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的；

13.1.4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其它情况。

13.2 如甲方承包人未约定履行劳务报酬中间支付/最终支付义务的，每逾期一天，应按照逾期未付劳务报酬的千分之一标准向分包人支付违约金。逾期七天未支付的，乙方分包人有权停止施工并解除本合同，要求承包人立即结算所有已完成工程量的劳务报酬并按照总劳务报酬的30%支付违约金，因停工导致的一切损失均由承包人承担。

14、 附 则 ：

14.1本劳务合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

14.2因本劳务分包合同引起的或与劳务分包合同有关的争议，双方应协商解决；协商不成的，双方均应向东莞市第一人民法院诉讼，败诉方赔偿胜诉方诉讼费、律师费、保全费等一切费用。

14.3本合同一式肆份，承包人执贰份、分包人执贰份，自双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣工交付、承包人付款完毕后自动失效。

附件：

附件一：阳光合作协议

附件二：工程质量保修书

附件三：安全管理细则

附件四：劳务分包单位安全生产责任协议

附件五：绿色施工安全防护措施费工作内容

附件六：乙方主要施工管理人员表

附件七：分包工程资料管理协议

附件八：材料产品质量承诺函

附件九：用户需求书

附件十：工程量清单报价表

（以下无正文，为双方签字栏）

| 甲方：东莞城工集团照明工程有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人代表： | 乙方法人代表： |
| 电话： | 电话： |
| 地址：东莞市南城街道城市风景街8栋城工集团7楼 | 地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一

阳光合作协议

甲方： 东莞城工集团照明工程有限公司

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《                                                 》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市城市工程建设集团有限公司综合部 ）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为城工集团（东莞市城市工程建设集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞市城市工程建设集团有限公司综合部

城工集团举报邮箱：dg cgjt@126.com   城工集团举报电话：0769- 39009900 （周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市南城街道城市风景街8栋，东莞市城市工程建设集团有限公司综合部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日

附件二

工 程 质 量 保 修 书

发包人：（全称）　东莞城工集团照明工程有限公司

承包人：（全称）

为保证                                                    在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

1、由于承包人施工原因造成的工程质量问题由承包人负责保修及保修费用。

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项分部分项验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

- 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 伍 年  ；

3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 贰  年；

4、供热、供冷系统工程为  贰 个采暖期、供冷期；

5、装饰装修工程为 贰 年；

6、其他项目      无                             。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4． 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．其它

5.1  双方约定的其它工程质量保修事项：  无

5.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程分部分项验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

5.3、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托第三方修理，修理费从质量保修金内扣除。

发 包 人 （公章）：                     承 包 人 （公章）：

法定代表人（或授权代表）：              法定代表人（或授权代表）：

年     月     日                           年     月     日     
附件三 安全管理细则

| 城工集团安全管理分项检查处罚规定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额(元) |  |
| 1 | 进场条件 | ·进场未提交分包合同、公司资质、安全生产许可证、管理人员任命书等报审资料的 | 1000 |  |
|  |  | ·未按规定配备对应专业的项目负责人的 | 2000 |  |
|  |  | ·未按规定配备专职安全员的 | 2000 |  |
|  |  | ·未及时提供新进场人员名单，或进场人员未配合录入实名制或项目人员台账的。 | 1000 |  |
|  |  | ·自带机具未经验收投入使用的 | 1000 |  |
| 2 | 安全生产责任制 | ·分包单位项目负责人未与本单位管理人员签定安全生产责任书的； | 2000 |  |
|  |  | ·班组长未与工人签定安全生产责任书的 | 200 |  |
| 3 | 分部(分项) 工程安全 技术交底 | ·每有一人未参加安全技术交底 | 200 |  |
|  |  | ·每有一人交底未履行签字手续 | 500 |  |
| 4 | 安全检查 | ·未认真履行安全检查工作 | 2000 |  |
|  |  | ·未按时按质完成安全隐患整改的 | 1000 |  |
|  |  | ·未及时纠正工人违章违规行为 | 500 |  |
|  |  | ·损坏总包临建设施或安全设施的（除赔偿经济损失外） | 1000 |  |
|  |  | ·未经总包同意擅自拆除安全防护设施或警示标志的且未采取临时加固措施或擅自拆除未及时恢复 | 1000 |  |
| 5 | 安全教育 | ·新进场工人未进行三级安全教育 | 200 |  |
|  |  | ·变换工种时未进行安全教育 | 200 |  |
|  |  | ·工人未覆行三级安全教育记录签字盖指模的 | 200 |  |
| 6 | 班前安全 活动 | ·未每天组织工人落实班前安全活动的 | 500 |  |
|  |  | ·班前安全活动无记录 | 200 |  |
| 7 | 特种作业 持证上岗 | ·一人未经培训从事特种作业 | 200 |  |
|  |  | ·一人未持操作证上岗 | 2000 |  |
| 8 | 工伤事故 处理 | ·发生工伤事故未及时汇报总包的 | 2000 |  |
|  |  | ·发生工伤事故未及时积极处理的 | 2000 |  |
|  |  | ·发生工伤事故导致总包造成恶劣影响的 | 20000 |  |

| 城工集团工程文明施工分项检查处罚规定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 工地存在问题 | 处罚金额(元) |
| 1 | 工人管理 | ·工人未穿反光衣进入施工现场的 | 100 |
|  |  | ·工人聚众赌博 | 500 |
|  |  | ·工人在施工现场抽烟的 | 100 |
|  |  | ·工人乱扔垃圾的（胶袋、饮料瓶、饭盒等） | 100 |
|  |  | ·工人在施工现场随地大小便的 | 500 |
|  |  | ·工人不按指定安全通道进入施工现场或作业面的 | 500 |
| 2 | 施工现场 | ·未每天落实作业面工完场清的 | 1000 |
|  |  | ·造成道路堵塞不畅通阻碍施工的 | 500 |
|  |  | ·造成工地积水未及时处理的 | 300 |
|  |  | ·造成排水设施、排水不畅通的 | 300 |
|  |  | ·造成泥浆、污水、废水外流的 | 500 |
| 3 | 材料堆放 | ·材料未按总包指定位置堆放的 | 500 |
|  |  | ·材料堆放不整齐的 | 300 |
|  |  | ·易燃易爆物品未分类存放的 | 500 |
| 4 | 人员住宿 | ·工人使用高功率电器 | 200 |
|  |  | ·工人宿舍房间脏乱差或生活垃圾未及时清理的 | 200 |
|  |  | ·宿舍生活用电乱拉乱接的 | 500 |
|  |  | ·工人在宿舍房间煮食的 | 500 |
|  |  | ·工人恶意损坏生活设施的（除经济赔偿外） | 1000 |
| 5 | 防火管理 | ·工人在宿舍内抽烟未妥善处理熄灭烟头的 | 100 |
|  |  | ·工人离开宿舍后留下火源未熄灭的 | 100 |
|  |  | ·工人在宿舍内进行电动车充电的 | 1000 |
|  |  | ·工人离开宿舍后手机充电器插头在插座上未拔的 | 100 |
| 6 | 治安综合 治理 | ·发生打架斗殴事件的 | 1000 |
|  |  | ·发生盗窃事件的 | 1000 |
|  |  | ·发生噪音扰民事件的 | 500 |
|  |  | ·安排非项目人员入住工人宿舍的 | 1000 |
| 7 | 生活设施 | ·未经总包同意私设厨房的 | 1000 |
|  |  | ·厨余垃圾未及时清理的 | 300 |
|  |  | ·厨房使用的炉具、气瓶、燃气管不符合消防安全要求的 | 500 |
|  |  | ·工人离开宿舍后未关闭空调或其它电源的 | 300 |

| 城工集团施工机具检查处罚规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 工地存在问题 |  |  |  | 处罚金额 |  |  |  |  |
| 1 | 平刨 |  |  |  | ·平刨安装后未经总包验收合格擅自使用的 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·无护手安全装置 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·传动部位无防护罩 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·未作保护接零、无漏电保护器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·无人操作时未切断电源的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘锯两项 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 2 | 圆盘锯 |  |  |  | ·电锯安装后未经总包验收合格擅自使用的 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护,·每缺一项的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·未作保护接零、无漏电保护器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·无人操作时未切断电源的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 手持电动工具 |  |  |  | ·I类手持电动工具无保护接零的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋机械 |  |  |  | ·机械安装后未经总包验收合格擅自使用的 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·未做保护接零、无漏电保护器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·传动部位无防护的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 5 | 电焊机 |  |  |  | ·电焊机安装后未经总包验收合格擅自使用的 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·未做保护接零、无漏电保护器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·无二次空载降压保护器或无触电保护器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·一次线长度超过规定或不穿管保护的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·电源不使用自动开关的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·焊把线接头超过2处或绝缘老化的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·电焊机无防雨罩的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 6 | 搅拌机 |  |  |  | ·搅拌机安装后未经总包验收合格擅自使用的 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·未做保护接零、无漏电保护器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·操作手柄无保险装置的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·搅拌机无防雨棚和作业台不安全的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·料斗无保险挂钩或挂钩不使用的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·传动部位无防护罩的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·作业平台不稳定的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 7 | 气瓶 |  |  |  | ·各种气瓶无标准色标的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·使用间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·乙炔瓶使用或存放时平放的或未按规定设置灭火器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·气瓶存放不符合要求的或不同类型气瓶储存间距小于2m的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·气瓶无防振圈和防护帽的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 8 | 翻斗车 |  |  |  | ·翻斗车制动装置不灵敏的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·无证司机驾车的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·行车载人或违章行车的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 9 | 潜水泵 |  |  |  | ·未做保护接零、无漏电保护器的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ·保护装置不灵敏、使用不合理的 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 城工集团施工用电检查处罚规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 工地存在问题 |  |  |  |  |  |  | 处罚金额 |  |  |
| 1 | 外电防护 |  |  | ·小于安全距离又无防护措施的 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | ·防护措施不符合要求、封闭不严密的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 2 | 接地与接零 保护系统 |  |  | ·工作接地与重复接地不符合要求的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·专用保护零线设置不符合要求的 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | ·保护零线与工作零线混接的 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 3 | 配电箱开关 |  |  | ·不符合"三级配电两级保护"要求的 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | ·开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·漏电保护装置参数不匹配，每发现一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·电箱内无隔离开关每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·闸具损坏、闸具不符合要求的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·开关箱接入配电箱内无线路标记的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·开关箱未设置责任牌、线路图、电工巡查记录的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·电箱下引出线混乱每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·开关箱内使用插座的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·开关箱距离分配电箱大于30米的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 4 | 现场照明 |  |  | ·照明专用回路无漏电保护 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·灯具金属外壳未作接零保护的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | ·潮湿作业未使用36v以下安全电压的 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | ·使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·手持照明灯未使用36v及以下电源供电 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 5 | 配电线路 |  |  | ·电线老化、破皮未包扎的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·线路过道无保护的或电线设置套管的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·电杆、横担不符合要求的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·架空线路不符合要求的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·未使用五芯线（电缆）的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·电线乱拉乱接的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·电缆架设或埋设不符合要求的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 6 | 电器装置 |  |  | ·闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·用其他金属代替熔丝的 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 7 | 用电巡查 |  |  | ·电工无证上岗的 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | ·无接地电阻测试记录的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·无电工巡视维修记录或填写不真实的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | ·档案乱、内容不全、无专人管理的 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 城工集团“三宝”、“四口”防护及危险作业检查处罚规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 检查项目 | 工地存在问题 |  |  |  |  | 处罚金额 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全帽 | ·有一人不戴安全帽的 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | ·安全帽不符合标准的每发现一顶 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | ·不按规定佩戴安全帽的有一人 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 |  | 安全网 | ·擅自拆除安全网未及时恢复的 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 3 |  | 安全带 | ·高处作业有一人未系安全带的 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | ·有一人安全带系挂不符合要求 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | ·安全带不符合标准，每发现一条 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 |  | 楼梯口、 电梯井口 防护 | ·擅自拆除或破坏楼梯口防护棚或杆件的 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | ·擅自拆开电梯井口防护门未及恢复的 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | ·造成井口内封闭堆积垃圾未及时清理的 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 5 |  | 预留洞口、 坑井防护 | ·擅自拆除或破坏预留洞口盖板或防护栏杆的 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | ·造成防护不严密的 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 6 |  | 通道口防护 | ·擅自拆除或破坏通道口防护棚或杆件的 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | ·造成防护不严密的 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 7 |  | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | ·擅自拆除或破坏临边防护栏杆的 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | ·造成防护不严密的 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 8 |  | 高处作业 | ·作业平台未经总包验收合格擅自进行作业的 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·移动式作业平台无抗覆装置的或顶部无设置防护栏杆的 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·移动式作业平台底座滑轮未上锁的 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | ·移动式作业平台移动时作业人员在平台上的 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | ·爬梯材质不符合要求的或使用爬梯登高作业无看护人的 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | ·高空车进场未经验收擅自进行作业的 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | ·高空车未设置防冲顶装置的 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | ·高空车作业人员攀爬平台栏杆作业的 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 9 |  | 动火作业 | ·动火作业未提前报总包审批的 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·动火作业未安排监护人在现场监管的 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·动火作业前未将作业范围易燃物品清除的 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·动火作业未使用接火斗或防火布的，且未配备灭火器的 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 有限空间 作业 | ·有限空间作业未按“先通风、后检测、再作业”原则实施的 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·作业现场未配备监护人的 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·作业期间未持续做好通风措施的 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |

分包单位日常行为管理条例

- 项目负责人定期不定时参加甲方组织召开的各类会议，包括：合同的会、每日碰头会、进度质量安全专题协调会、现场工作会等。如果不能参加，应提前2小时向甲方负责人请假，若未及时请假无故缺席会议，第一次处以警告，后续有故缺席，每次予以500元处罚。

- 项目开工2天前，乙方应将拟投入于本项目的管理人员报甲方确认，无故不上报，每迟一天处以1000元经济处罚；拟更换本项目负责人，应于更换前7天以书面形式报甲方确认，在甲方未明确下私自更换项目负责人的，每次视情况处罚。

- 项目负责人应在施工期间常驻项目。遇节假日、公司事宜等事项需离开项目时，应以书面形式提前告知甲方现场负责人，并经同意后方能离开项目现场。若未及时告知，第一次处以警告，若乙方有再次发生这种问题，每次予以500元处罚。

- 项目应每周组织专项的安全、质量巡查，并以书面形式报甲方项目部。累计2次及以上未上报巡查报告每次按情况罚款予以500元处罚。

- 遇节假日，重大危害性天气等情况时，乙方应安排相应值班人员在项目现场值班并监督到位，经甲方项目部确认后方能离开值班岗位。因值班不到位原因，给项目带来损失的，对值班人员每次予以1000元处罚。

| 基础、结构工程质量管理细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 编号 |  | 工程质量管控要求 | 罚款金额/次 |
| 基础工程 | 开挖及 回填 | 1 | 土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施； 土方施工前应作好施工区域内临时排水系统，阻止场外水流入施工场地，基坑（槽）； 结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位。 | 1000 |
|  |  | 2 | 填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等。 | 500 |
|  |  | 3 | 边坡外回填前，若有深埋的化粪池，应先施工完成后再回填土； 边坡回填土完成后，要用压路机压实后，再开挖安装室外给排水电气管网。 | 500 |
|  |  | 4 | 钢筋网喷射砼施工时，钢筋网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露。 | 1000 |
|  |  | 5 | （1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施；（2）有科学、合理的降水方案。 | 1000 |
|  |  | 6 | 已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留150~300㎜不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动。 | 1000 |
|  |  | 7 | 重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工，每层虚铺厚度以相当锤底直径，落锤距2.5~4.5m，最后下沉量为10~20㎜。 | 500 |
|  |  | 8 | 高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙。 | 500 |
|  | 桩基础 | 11 | 各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度必须符合设计要求；（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼；（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整。 | 1000 |
|  |  | 12 | 预制管桩：（1）桩身无残缺、裂纹；强度、规格、型号，符合设计要求； （2）打桩宜重锤低击，最后三阵锤每阵10击的平均贯入度不应大于设计数值； （3）桩尖必须符合设计要求； （4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工； （5）抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开； （6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护。 | 1000 |
|  |  | 14 | 钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面200mm；泥浆池除碴方便，泥浆比重大于1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米。 | 1000 |
|  |  | 15 | 桩顶必须按设计要求锚入承台内； 预制管桩长度低于设计要求时，可采用接桩，不允许擅自降低或加高承台； 其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度。 | 1000 |
|  |  | 16 | 承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过20㎜，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求。 | 500 |
|  |  | 17 | 桩顶锚入承台的钢筋成45°～60°锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求。 | 500 |
|  |  | 18 | 灌注桩各工序应连续施工，钢筋笼放入泥浆后4小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除。 | 1000 |
|  |  | 19 | 承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位。 | 1000 |
|  |  | 20 | 干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于1.5m，完成后孔应有安全围护措施。 | 1000 |
| 二、钢筋工程 | 主控项目 |  | 主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更 | 1000 |
|  | 一般项目 | 1 | 材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷。 | 500 |
|  |  | 2 | 连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求； 同一区间出现两次以上搭接的； 如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接； 接头面积百分率超过规范要求；受力钢筋连接接头位置不符合规范要求。 | 500 |
|  |  | 3 | 绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的； 箍筋、腰筋、拉筋、加强筋等不按要求设置； 钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求。 | 500 |
|  |  | 4 | 加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的： 锚固长度达不到要求； 梁、柱变截面、钢筋变径错误的； 钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求。 | 500 |
|  |  | 5 | 防雷及预埋：防雷不符合要求； 预埋件规格、材料、位置及预埋方法不符合要求； 现浇板中的线管布置不符合要求。 | 500 |
| 三、模板工程 | 主控项目 |  | 模板支撑系统的强度、刚度及稳定性不符合施工方案的； 未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的； 后浇带支撑和拆除未按要求施工（或新方案未经审批）。 | 1000 |
|  | 一般项目 | 1 | 支撑：违规使用木支撑体系； 模板支撑与外脚手架连接或支撑于外脚手架、悬挑板上； 立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度1/2； 用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工； 模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用。 | 500 |
|  |  | 2 | 完成：使用不合格脱模剂； 浇捣砼前模板未浇水湿润； 模板标高或轴线不符合要求； 模板拼缝不严。 | 500 |
|  |  | 3 | 拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除； 模板未按规范要求进行拆除。 | 500 |
| 四、砼工程 | 主控项目 |  | 砼存在严重结构缺陷或强度不足的； 特殊混凝土不符合设计要求。 | 1000 |
|  | 一般项目 | 1 | 偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求1cm以上； | 500 |
|  |  | 2 | 缺陷：构件主要受力部位存在裂缝的； 砼梁、板、柱、墙存在一般砂化、夹渣、蜂窝、孔洞、露筋； 板面、屋面未按要求收面； 施工缝及其他未按规范及图纸施工； 砼结构楼板压槽不符合要求； 养护不合格或板面未按要求采用薄膜覆盖自养。 | 500 |
|  |  | 3 | 修补：砼缺陷处理不符合要求； 严重缺陷未经莞建项目部对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格。 | 500 |

| 装修、市政工程质量管理细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 工程质量管控要求 |  | 罚款金额/次 |
| 一、外墙工程 | 主控 项目 | 材料品牌、材质、规格以及外立面效果不符合设计或合同要求。 | 1000 |
|  | 铺贴 | 铺贴无放样，铺贴的图案不符合图纸要求； 铺贴前未弹线、缝隙不均匀、回缝质量差、表面有污染； 铺贴表面明显不平整、边角收口差、贴缝不平直； 有崩损、有空鼓或脱落。 | 500 |
|  | 饰件 | 外墙线条涂料、铺贴前未弹线验收，大小不均匀、不平直； 外立面造型与图纸不一致； 各种（包括管道）接口不平直、收口差、有裂缝、崩缺，弧线不流畅。 | 500 |
|  | 涂料 | 喷涂色泽不一致，浮雕大小、扫油不均匀； 平涂未打磨就扫油，扫油不均匀光滑、污染其他产品； 喷涂出现透底、流淌、起皮、未压花； 外墙涂料出现色差、流坠、破损、不平整； 外墙漆表面不平整、咬色、存在砂眼、划痕、漏喷等。 | 500 |
| 二、室内铺贴工程 | 主控 项目 | 品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。 | 1000 |
|  | 工艺 要求 | 装修1m平水线错误的； 铺贴未按图纸要求下料和排版； 铺贴前未按要求浸水或冲洗背面粉尘。 | 500 |
|  | 观感 质量 | 铺贴大小头，用小条砖收口，铺贴平整度明显不符合要求； 铺贴后材料有色差、污染、开裂、空鼓、崩烂； 铺贴后无回缝或回缝质量差、收口差、缝隙不均匀； 地柜底部找平层低于铺贴面或未压光； 墙裙、踢脚线高度及厚度不一致； 门槛石、窗台石未按要求施工。 | 500 |
| 三、栏杆、扶手工程 | 主控 项目 | 品牌、材质、规格不符合设计或合同要求； 室内楼梯、阳露台栏杆安装明显松脱、不牢固。 | 1000 |
|  | 工艺 要求 | 楼梯扶手、阳露台栏杆的有效高度，净空间距不符合设计和规范要求； 木扶手底未按要求固定扁铁； 扶手转角处的处理不符合规范及设计要求； 预埋件的数量、规格、位置、埋置深度、连接工艺等不符合要求； 铁艺部分未按要求焊接及防锈处理。 | 500 |
|  | 观感 质量 | 栏杆、扶手不平直、顺滑、有明显弯曲、起泡、皱皮、色差现象； 木扶手的拼接处有明显的钉眼痕迹； 铁艺焊口未打磨光滑、油漆不光洁美观、未安装收口盖。 | 500 |
| 四、吊顶、隔墙工程 | 主控 项目 | 品牌、材质、规格不符合设计或合同要求； 不同材质交接处或板材间交接处未采取有效防开裂措施及吊顶转角处未按要求采用“L”型开料或双层板处理。 | 1000 |
|  | 工艺 要求 | 吊顶施工不按要求钻孔造成渗漏； 开灯位时切断次主龙骨； 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式不符合设计及规范要求； 预埋件、连接件位置、数量及连接方法不符合要求； 重型灯具及设备未单独安装吊杆而直接安装在龙骨上； 自攻螺丝距板边过近造成板边崩损； 各部件及五金未做好防锈、防火、防腐处理； 饰面板与主体结构未预留3mm防开裂处理缝； 未采用开孔器开灯位； 窗帘盒未按设计要求固定。 | 500 |
|  | 观感 质量 | 吊顶出现开裂、破损等情况； 板材安装不垂直、不平整、位置不正确； 面板之间的缝隙不符合要求的； 隔墙安装完成后还晃动的； 阴阳角不顺直、天花不平； 所有开孔周边未按要求收口。 | 500 |
| 五、内墙、天花工程 | 主控 项目 | 内墙涂料、腻子、墙纸、墙布、墙纸胶未使用指定品牌或规格； 内墙涂料、腻子施工后存在通长裂缝。 内墙未做封闭底漆。 | 1000 |
|  | 抹灰 | 天花不平未按要求处理； 天花抹灰（腻子）不平，阴阳角不顺直； 抹灰前未进行基底处理； 墙面抹灰明显不平整，色泽不一致、表面粗糙； 烟道止回阀开口位置不符合要求 门、窗四周大小头或不方正。 | 500 |
|  | 涂料 | 涂料有返潮、发霉的； 腻子配合比不符合要求造成腻子松散、脱落的； 基底未处理、基层不干燥、基层在涂饰涂料前未涂刷抗碱封闭底漆； 阴阳角不顺直、墙身不平的； 石膏线安装不牢固、不顺直、无打磨、接口不顺畅、有裂缝、返锈、受潮、变色等； 涂料和腻子有开裂、透底、泛碱、返锈、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、脱落等。 | 500 |
|  | 裱糊 | 裱糊有返潮、发霉的； 墙面在刮腻子前未涂刷抗碱封闭底漆； 基层处理不符合要求； 拼接不平直，拼接花纹图案不吻合，存在离缝、搭接； 粘贴不牢固，有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边； 其它墙面装饰工程未按要求施工。 | 500 |
|  | 木装饰 | 龙骨间距及固定方式不符合设计要求的； 材料未作防火防腐处理的； 饰面板不平整、有色差、裂痕、钉眼、翘曲、接缝不美观、木纹不对缝； 阳角不顺直，边口压条不顺直、不平整，接缝不吻合，分缝不均匀，拼缝不整齐，开缝深浅不均匀； 面板嵌缝不密实、不平直，嵌填材料色泽不一致； 木饰线有开裂。 | 500 |
| 六、水、电安装工程 | 主控 项目 | 品牌、材质、规格不符合设计或合同要求； 钻孔野蛮施工造成破坏； 未按要求施工（如使用冲击钻）造成瓷片空鼓或破损。 | 1000 |
|  | 水 | 洗手盆未按要求设置存水弯； 地漏安装不按图施工、收口差、有锈渍、堵塞； 花洒、龙头出水不正常、有滴漏现象； 座厕安装位置不符合设计要求；洁具及地漏排水不顺畅； 出屋面排气管的安装高度不符合要求； 厨房排水管安装过高（要求贴结构楼板安装）； 水管、龙头、法兰安装不牢固、位置不正确，有污渍、渗漏； 洗手盆，座厕釉面不光滑平整，有明显的波曲现象； 各部件表面有毛刺、粘污、划痕、色泽不均匀或周边打胶不顺直、有脱落现象； 暖通工程未按要求施工。 | 500 |
|  | 电 | 吊顶内线路无穿管的； 穿线不分色，中间有接头； 配电箱、开关、线盒、插座面板、门铃、灯具安装位置不正确、不牢固、不平整； 未按要求设置防水插座或开关； 配电箱门开关不顺畅、配电箱内开关无标识或标识不清晰； 排气扇安装不牢固、不方正、收口不到位； 电箱、开关盒内电线预留长度不足。 | 500 |
| 七、卫生间淋浴屏 (4分) | 主控 项目 | 品牌、材质、规格不符合设计或合同要求； 未按要求施工（如使用冲击钻等）造成瓷片空鼓或破损。 | 1000 |
|  | 工艺 要求 (2分) | 淋浴屏漏装挡水胶条； 淋浴屏安装位置不正确、安装不牢固。 | 500 |
|  | 观感 质量 (2分) | 淋浴屏切口处未使用装饰配件收口； 淋浴屏开启及关闭不正常、有杂音； 淋浴屏未打胶、打胶不顺直、有脱落现象； 各部件表面有毛刺、锈蚀、粘污、划痕、色泽不均匀。 | 500 |
| 八、石材工程 | 主控 项目 | 龙骨间距及相关材料不符合设计要求； 用其他材料代替结构胶使用。 | 1000 |
|  | 龙骨 | 安装锚栓缺少弹簧垫圈、螺母松动、锚孔钻孔过浅、化学药剂未填满锚孔； 挂件放置不正确，安装在横龙骨底面； 后置锚板、膨胀螺栓施工破坏防水层未修复的，周边未用结构胶封闭； 钢构架各部位未做好防锈；龙骨焊接不符合要求； 挂件与横龙骨连接不符合要求，锚板、锚栓安装位置、方向不符合要求； 石材的防雷装置未与主体结构防雷装置可靠连接。 | 500 |
|  | 石材 安装 | 各类雕花安装时没有上挂件直接用胶粘结； 阳露台内侧干挂石材下部未预留，在防水泛水施工前就封闭； 在檐口、阳台底、窗顶线等位置石材未设置滴水线的； 石材安装留设朝天缝；石材缝隙打胶不符合要求； 表面不平整、洁净、未做好防污保护，有污染、缺损和裂痕；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹、图案不符合图纸要求。 | 500 |
| 九、木地板 | 主控 项目 | 品牌、材质、规格不符合设计或合同要求； 地板铺装完成后有严重起拱、翘曲、大小头。 | 1000 |
|  | 工艺 要求 | 门槛石（砖）与地板有明显高差； 地板与墙边四周未按要求留伸缩缝（10-15mm）或地板切口不整齐、不平直； 踢脚线拼缝未按要求留设,阴阳角拼接方式错误； 防潮垫未按要求设置（拼接严密不重叠、用封口胶封闭、四周墙角上翻50mm）。 | 500 |
|  | 观感 质量 | 地板不平直，有翘曲； 接缝不平直、缝隙不严密分； 复合地板图案和颜色不符合设计要求； 地板与踢脚线有明显色差，漆膜有划痕、鼓泡、针孔、皱皮等缺陷； 地板收口压条不平直、粘贴不牢固； 踢脚线不顺直； 踢脚线与地板表面的间隙过大； 踢脚线松动脱落。 | 500 |
| 十、门窗工程 | 主控 项目 | 品牌、材质、规格不符合设计或合同要求。 | 1000 |
|  | 工艺 要求 | 未按要求施工造成瓷片空鼓或破损； 门套与墙体间发泡剂施打不符合要求； 钢门框未按要求填充水泥砂浆； 入户门下框未先按要求填塞密实的再安装； 室内门套与墙身间固定不符合要求（要求：每侧边不少于5个固定点，定边不少于1个固定点）； 厨房吊趟门未按要求进行顶部门套板固定； 门套装配不严密、平整、有离缝； 五金件安装歪斜、有锈蚀，不齐全、不美观，五金件未嵌入门套或门扇的槽口不规范，锁孔位置不准确； 固定螺丝安装不齐全、不平直，未隐于螺丝孔平面，或有锈迹； 门窗框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求； 橡胶封条或毛毡密封条未安装完好； 玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内。 | 500 |
|  | 观感 质量 | 门套线与墙体之间的安装空隙过大，收口不到位； 门套及门扇安装不方正； 门套、门线与地面结合缝隙过大（要求＜3mm），且未用防水密封胶封合缝隙； 门窗框边打胶效果不平直、不顺滑； 色泽不一致、有明显色差、木纹不清晰； 油漆见光面有缩孔、涨边、皱皮，积漆、漏漆、磨伤； 门套线线形不均匀，表面有钉眼，有波曲； 门窗的割角、拼缝不严密、门框塞缝不严； 门橡胶封条或毛毡密封条未安装完好； 门吸安装位置不准确、不牢固、生锈； 门窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘； 门锁安装不牢固、锁体面板不垂直、未紧贴门扇； 门框正侧面垂直度（2mm）、门扇与上、侧框间留缝（1.5mm-4mm）、门扇与地面间留缝（6mm-8mm）超出规范要求。 | 500 |
| 十一、市政园林工程 | 市政 管网 | 1、电缆沟未按图施工，沟内杂物未清理、盖板不平整、有破损、电缆沟底未做混凝土垫层，未按要求进行回填等； 3、电缆管摆放不整齐、电箱进线口未按要求预留、高低压弱电混放在同一电缆井； 2、其他各类市政管网未按图施工，管道堵塞、检查井内杂物未清理、井壁未抹灰、井盖不符合要求的。 | 500 |
|  | 挡土墙 | 1、泄水孔未按图设置,挡土墙组砌未内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,砌筑时砂浆不饱满； 2、挡土墙出现开裂。 | 500 |
|  | 道路及园建 | 1、路侧石未做垫层，高度不准确，转角不平顺，接缝不平直，混合使用的； 2、道路未按设计要求施工，排水不顺畅，有积水、有下沉、有开裂、有污染，沥青铺设不平整、骨料分布不均匀，收口不美观； 3、园艺结构不符合要求，分户围栏未做垫层，不平直，有破损；植草砖有破损且与沥青路面收口差的。 | 500 |
|  | 地坪 | 1、室外道路、平台、花园沉降、开裂的； 2、室外地坪与外墙交接处未留设沉降缝的。 | 500 |
| 十二、成品保护 | 各分项未做到工完场清，未做好成品保护，工序不当造成损坏污染。 |  | 500 |

附件四

劳务分包单位安全生产责任协议

总包单位（甲方）：  东莞城工集团照明工程有限公司

劳务分包单位（乙方）：

为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规的要求。同时依据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011等规范的要求，保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序，确保施工安全，避免各类人身伤害事故的发生，明确双方在施工中的安全管理责任，以约束和规范双方行为，使总包与各分包单位在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定，提高安全意识，为有效的避免事故发生，特签订本协议，具体条款如下：

第一条  工程名称：

工程地点：

第二条  具体工期以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求，施工过程中无条件配合项目总进度计划中关键节点实施或者调整。

第三条  安全履约目标

1、基本目标：

①杜绝人身死亡责任事故，杜绝一般及以上安全生产责任事故。

②确保施工现场安全文明施工达到并保持合格标准。

③确保按总包单位安全标准化要求施工，达到并保持合格标准。

④杜绝重大环境事故。

⑤杜绝被各级行政主管部门上网公示批评或被媒体负面曝光。

2、创优目标：（在相应级别前□上打√）

乙方安全文明施工水平应达到以下创优标准，确保创优目标的整体实现：

确保达到市住建局标准化评价合格市文明示范工地省文明示范工地

第四条  甲、乙双方共同的职责、权利和义务

1、双方分别作为独立的法人单位或独立法人单位授权的派出机构，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。

2、施工期间，乙方单位指派        同志负责本项目的施工现场全面安全管理工作。上述乙方授权的人员全权负责本单位安全生产，文明施工的各项管理工作。上述乙方授权的人员负责签字接收甲方单位各项通知、交底等文件，负责甲方安排布置的有关安全生产，文明施工等方面任务的完成和落实工作。上述人员若发生变更，乙方应及时与甲方沟通，并留下书面变更记录。

3、双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。

4、双方在履行法律、法规要求的安全职责过程中，需要双方合作共同完成的工作，双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律、法规要求的职责得到落实。

5、双方依据国家地方法律、法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，作为双方履行各自安全职责的主要证据。

6、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。

7、双方作为法人单位或法人单位授权的派出机构均应当分别履行的责任主要包括：

7.1具备安全生产条件所必须的资金投入；

7.2按规定配备安全生产管理机构或人员；

7.3建立并落实安全生产责任制；

7.4健全并落实安全生产规章制度和安全操作规程；

7.5根据工程特点，制定相应的安全技术措施、方案，并确保实施；

7.6对本单位管理人员和作业人员进行安全生产教育培训并经考核合格后上岗作业，施工生产过程中，要督促作业人员遵章守纪施工；

7.7向本单位从业人员如实书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施以及事故应急措施并履行签字手续，同时督促作业人员遵照执行；

7.8落实安全生产有关标准或规范、做好防护措施；

7.9及时发现和消除生产安全事故隐患；

7.10及时、如实报告生产安全事故；

7.11独立开展对所属从业人员的安全生产教育工作；

7.12执行法律、法规、标准、规范的其他要求。

第五条  甲方（甲方）的责任、权利与义务

1、甲方负责制定工程建设总的安全生产管理各项制度，规范工程建设的安全生产管理，协调乙方之间、乙方同其他施工单位之间的关系。

2、在乙方提出关于明确乙方安全责任区的书面要求后，甲方负责根据工程现场情况及双方合同要求，为乙方明确安全责任区，并负责根据工程进展情况，及时变更乙方的安全责任区。

甲方要尽可能以书面的形式为乙方明确安全责任区，并由双方负责人签字确认，分别留存，无法书面明确的安全责任区按安全责任区的划分原则确定。

安全责任区划分的原则见乙方责任第五条7点

3、甲方负责编制工程总的施工组织设计及施组中适应本工程特点的安全技术措施；并及时进行审批、下发给相应的乙方；

对于专业乙方单位施工的专业性较强的工程项目，由乙方负责及时制定施工组织设计或专项施工方案及相应的安全技术措施，具体要求见乙方责任5、10点

4、甲方负责根据相关规定，明确在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志的要求。

较大危险因素的场所和有关设施、设备上主要包括：有限空间作业点、施工现场入口处、施工起重机械、施工机具、临时用电设施、外脚手架、模板支撑架、高处作业平台及卸料平台、出入通道口、预留洞口、坑槽口、涵洞口、基坑临边、平台临边、爆破物及有害危险气体和液体存放处等。

5、甲方负责组织乙方及相关方，进行施工现场安全生产的各项验收工作，验收工作必须履行书面手续，甲方、乙方、第三方等相关方签字确认。

需要进行安全生产验收的工作由乙方负责申请报验，具体要求见乙方责任第3.15条。

安全生产验收工作内容主要包括：乙方提供的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等的入场验收工作；乙方报验的分项工程的验收工作；乙方报验的自行安装机械设备与安全防护措施的验收工作等。

乙方需报验的分项工程范围执行国家相关规范要求，需报验的机械设备与安全防护措施范围由甲方确定。

6、为督促和协助乙方做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患，甲方有权对乙方的安全责任区进行安全检查，对发现的“人的不安全行为”、“物的不安全状态”、“环境的不良因素”等各类隐患，甲方可以以文字或口头形式要求乙方及时整改。

乙方必须知晓，甲方对乙方施工现场进行的安全检查并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方安全管理责任区域和范围内的安全隐患未及时得到消除而导致的事故不承担责任。

7、当乙方根据本协议乙方责任第五条16点、第五条18点要求，书面提出某作业场所存在安全隐患导致无法施工时，甲方负责和乙方共同协商，消除作业场所的安全隐患，保证施工工人的安全，隐患消除完毕，需留存相应的资料，双方签字确认。

8、甲方负责监督、督促乙方认真开展安全生产教育工作。

乙方必须知晓，甲方监督、督促乙方对施工工人进行安全教育并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方事故人员缺失安全教育不承担责任。

9、甲方有权对于乙方施工人员在生产工作中的违反安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚。甲方有权对不满足安全管理要求的乙方授权的人员提出更换。

10、甲方对乙方落实法律法规规章要求、落实合同及本协议要求情况，有权进行监督。对乙方违法行为有权进行举报，对违反合同及本协议的行为，有权及时制止。同时，因乙方违法或违反合同及本协议对甲方造成的损失，甲方有权进行索赔。

11、甲方有权对乙方不服从管理，拖延、推委和拒不完成甲方安排布置的任务的行为予以制止、纠正和处罚。甲方有权对不负责任，不讲安全野蛮指挥的乙方管理人员提出更换。

12、其他法律、法规要求作为甲方单位应承担的安全责任。

第六条  乙方（乙方）的责任、权利与义务

1、严格遵守国家和项目所在地有关安全生产法律法规、标准规范，以及甲方制定的有关安全生产、文明施工和环境保护的规章制度和规定，甲方制定的规章制度和规定包括但不限于以下内容，对于法律法规、规章制度有要求不一致地方，应执行比较严格的要求，确保完成本协议及合同规定的安全管理目标。

①甲方《安全文明施工标准化参考图册》（2022年试行版）；

②《关于印发〈施工总承包项目安全管理标准手册（试行）〉的通知》（莞建通〔2023〕38号）；

③甲方《安全检查与隐患治理处罚规定》；

④甲方制定的本项目安全环境管理规章制度和规定（合同、协议、洽商、会议纪要等均视同规定）。

2、乙方应按《建设工程安全生产管理条例》的相关规定要求，建立安全管理体系，健全安全管理组织机构，落实安全管理责任，承担因发生安全事故而产生的经济、行政、法律责任。乙方因未及时处理或承担导致甲方被动支付的，甲方有权从应付乙方的款项中扣除相应费用或向乙方追偿，且乙方须对甲方的任何处置行为和处理结果均予以认可。

3、乙方不得将承接的工程非法再次转包。乙方违反本规定，发生在非法转包单位的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

4、服从甲方的安全监督管理和协调，参加甲方组织的各类安全会议、安全教育培训、安全技术交底、安全检查、安全应急演练及其他安全专项活动。对甲方、监理、建设单位、政府部门下达的指令必须服从，对下达的整改意见必须在规定期限内整改完毕。

5、必须提供齐全真实有效的施工资质、安全生产许可证、项目组织架构等分包手续资料，经甲方审查合格后，方可进入现场施工，并及时办理年检、复审，确保持续有效。项目组织架构需盖公章，包括项目负责人、专职生产负责人、施工员、安全员、预算员、材料员、测量员、资料员等管理人员。乙方授权的项目负责人和专职安全生产管理人员必须持有法定代表人身份证明书或授权委托书，同时持《安全生产考核合格证书》上岗；乙方使用不满足上述条件的人员对现场进行管理，甲方有权以每日2000元/人予以处罚，且本单位施工发生事故时，由乙方承担全部责任。

乙方管理人员不得擅自离开施工现场，在管理好自身的劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和安排，与现场其他单位协调配合，不再计取配合费。乙方如需更换管理人员，需提前一周书面通知甲方，征得甲方同意后方可更换。

6、乙方施工现场专职安全管理人员配置必须符合法律法规要求：

施工人员50人以下的，应当设置1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应设2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于3人。乙方未按本项条款规定配置持证现场安全员的，甲方有权以每日2000元/人予以处罚，施工工人发生伤亡事故时，由乙方承担全部责任。

7、乙方特种作业人员必须持证上岗，如发现特种作业人员无证上岗的，甲方有权以2000元/人予以处罚，无证上岗人员造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

8、乙方必须与进入甲方施工现场的工人签订合法的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险等事项。同时，乙方施工人员进入本工程现场，必须向甲方按“实名制”的要求提供准确的现场施工工人花名册和身份证明文件，各种劳务用工手续均需齐全，甲方有权随时对乙方人员与花名册及本合同进行核查，如发现乙方人员与花名册及主合同或本合同相关附件不符，甲方有权以每次1000元/人予以处罚，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。乙方工人进场需录入实名制系统，每日上工时需经实名制门禁进入工地，进场记录作为工人考勤依据；施工过程中临时调整人员时必须及时书面通知甲方。乙方施工人员发生伤亡事故，若事故者未与乙方签订劳动合同，或事故者和花名册不符合，不论双方或第三方的原因造成的事故，均由乙方承担全部责任。

9、乙方应保证本单位工人身体条件符合所从事工作的要求，尤其不得使用未满18周岁的未成年工或童工、不应使用年龄超过55岁的工人、每个上岗人员提供健康证明。由于乙方施工工人身体条件不符合所从事工作的要求或乙方私自使用上述人员，发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

10、乙方应主动积极组织班组新进场施工管理人员和工人配合甲方开展三级安全教育和安全技术交底，经教育培训合格后方可进入施工现场上岗作业，三级安全教育记录表和安全技术交底记录表一式三份，甲方、乙方与工人分别留存一份，如未经教育培训合格进入施工现场的，甲方有权以500元/人予以处罚；

乙方还必须对施工工人做好每日班前会、日常安全教育，并留下教育资料存档以备查验，如未开展每日班前会的，甲方有权以200元/次予以处罚；

乙方未按照规定组织施工工人参与安全生产教育、安全生产技术交底、每日班前会的，发生伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

11、乙方负责为本单位施工工人提供合格的安全带、护目镜、手套等各类安全防护用具和安全防护服装，并不能以货币等非实物的方式代替，其中安全帽、反光衣、总配电箱、分配电箱由甲方统一购买提供。同时乙方相关管理人员必须督促施工工人自觉穿戴好防护用品。

在施工过程中，乙方施工人员（含乙方管理人员）未佩戴或不正确佩戴安全防护用品的，甲方有权以100元/人/次予以处罚，乙方未向工人提供安全防护用品，或提供不合格的安全防护用品，以及乙方施工工人不正确佩戴安全防护用品发生伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

12、乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺和设备，乙方的施工机械设备、电器设备、各类设施等必须符合国家标准、规范的要求，且受力性能、机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。乙方对自带的上述设备、设施必须建立管理制度，并进行有效管理，设备的安装、使用、检测和报废必须符合相关标准。

乙方自带的设备设施工具存在缺陷造成的安全生产事故，由乙方承担全部责任。

13、乙方进场的辅助工具包括钢筋加工机具、模板加工机具、开关电箱、移动式作业平台、高空车、汽车吊等（包括但不限于），须符合安全标准要求及甲方规定的辅助工具进场条件（合同附件八）要求，将进场报审所要求的资料报甲方，并经甲方与监理验收合格后方能进场使用。如未经过验收合格投入使用的，每发现一次甲方有权以1000元/台/次予以处罚；经验收不符合标准要求的，乙方无条件将辅助工具退场。

14、乙方必须按有关临时用电规范和甲方的相关要求设置临时用电设施，并派专职电工负责临时用电设施的维护和接用电作业。二级配电箱以后的电线、电缆、配电箱（含移动电箱）、设备接线端和夜间加班照明均由乙方采购、安装及维护。

15、乙方进入施工现场，须首先向甲方提出关于明确乙方安全责任区的书面申请，确定责任区后，要和甲方履行签字手续。

乙方进入施工现场，未向甲方提出上述要求，或未经甲方明确安全责任区即开始施工，发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

乙方安全责任区划分的原则为：施工区以乙方与甲方签订的合同内容所涉及到的所有工作面、材料存放场地和乙方施工人员进出工作面所必经的施工区域等为乙方安全责任区域，办公区和生活区以乙方施工人员办公、生活的区间为责任区域。

16、乙方进入施工现场后，必须服从甲方关于施工现场安全文明施工管理的各项规定，如因责任区域不清晰或交叉施工责任不清晰而发生互相推诿的，以甲方处理意见为准，所产生的费用由甲方按责任分配，乙方必须服从安排落实相应工作。乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

17、乙方负责根据甲方的施工安排和专项施工方案（响应的安全技术措施）的要求，在自己的责任区内，合理组织施工。不按甲方施工安排及技术措施方案施工，自作主张、盲目施工、私自更改施工程序，甲方有权以5000元/次予以处罚，造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

18、乙方人员必须严格遵守《安全操作规程》，按操作规程施工，严禁违章作业或指挥作业，乙方管理人员需及时纠正工人违章作业行为，如因乙方人员违章作业造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

19、乙方负责按照安全生产相关的法律法规、标准规范、甲方签发的技术交底、安全交底、安全作业指导书等要求，及时做好本单位安全责任区内的施工生产和各项安全防护措施等安全生产工作。

对于相关标准、规范及甲方要求进行验收的分项工程及安全防护措施，乙方按标准做到位后，在进行下一道工序施工或操作工人进入工作面之前，必须填写报验表，书面报甲方进行验收。待双方、监理单位及相关方共同验收合格并履行验收签字手续后，方可进行后续工序的施工。双方及相关方分别留存报验资料和验收资料。

乙方未按要求做好分项工程及安全防护措施，或未经验收私自施工（以双方及监理单位签认的验收单为准），每发现一次甲方有权以2000元/次予以处罚,并责令整改，限期内未整改的，导致发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

20、当经双方及相关方共同验收合格的分项工程、施工机械设备及安全防护措施移交乙方后，乙方负责对本单位安全责任区内的分项工程、机械设备及安全防护措施进行日常维护，确保其有效性。

乙方在未向第三方移交分部分项工程及安全防护措施前，对因己方负责范围内的分部分项工程或安全防护措施存在缺陷导致的伤亡事故承担全部责任。

21、乙方不得擅自拆除、变动现场的安全防护设施、安全标志和警告牌。

因施工生产需要拆卸的安全防护设施，乙方必须向甲方提出书面申请。经双方及相关方协商一致并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。安全防护设施拆除后，由乙方负责该区域的安全管理责任。如在该区域发生安全生产事故，由乙方承担全部责任。

安全防护措施的拆除必须留存双方签认的书面记录。如现场随意拆除安全防护设施、安全标志和警告牌的，发现一处处罚1000元，若出现整面或整层外架连墙件违规拆除的处罚20000元。且乙方对本单位施工工人擅自拆除或未按甲方批准的拆除要求拆除安全防护措施所造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

22、乙方进行爆破、吊装、土方开挖、动火作业、临时用电、密闭空间作业等危险作业时，必须派专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

乙方进行上述作业时，现场无专人进行安全管理，发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

23、乙方自带进入施工现场的氧气、乙炔、油漆、涂料等易燃、易爆危险物品，必须建立专门的安全管理制度，并设专人管理和发放，同时要书面报甲方同意后，在室外设专库存放。

乙方自带的上述物品，进场前需向甲方项目部提交清单进行备案。

乙方私自使用上述物品或管理不善导致的爆炸、火灾等事故造成的伤亡事故和经济损失，由乙方承担全部责任。

24、乙方除做好分部分项工程、施工机械设备及安全防护措施有效性的保障工作外，还必须经常性的检查本单位安全责任区内的各类隐患，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素等，对发现的各类隐患要及时处理，并将检查及处理情况记录在案。

乙方需将对本单位安全责任区的检查情况或检查记录，每日及时向甲方进行书面汇报，以便于甲方协助乙方解决其安全责任区的隐患，保证乙方施工工人的安全。

乙方未履行检查职责或未发现本单位安全责任区的隐患，导致发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

25、乙方负责在安排本单位施工工人工作任务前，派专人检查工人所在的施工区域、作业环境、安全防护措施、施工机械设备、工具用具等有无安全隐患。若存在安全隐患能够内部解决的，乙方必须及时将隐患解决后方能安排工人作业。若需和甲方协调解决的，乙方必须及时以书面形式向甲方反馈，待双方共同将隐患排除后方准施工。

若乙方安排工人作业前未检查有无安全隐患，或发现隐患不进行整改也没有书面反馈给甲方要求排除即自行组织施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、施工机械设备、工具用具等符合乙方安全要求。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的伤亡事故承担全部责任。

26、当甲方按照甲方责任3、6点要求，对乙方安全责任区的隐患提出整改要求后，乙方负责按照甲方文字或口头的整改要求，及时纠正本单位的安全隐患并要以整改反馈单的形式向甲方反馈整改情况。乙方未按甲方要求及时纠正隐患，导致发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

27、甲方、监理方或建设单位提出的安全隐患及文明施工问题，甲方有权按照公司《安全检查与隐患治理处罚规定》对乙方进行处罚。乙方未按要求按质按时完成整改的或屡次不改的，甲方有权根据实际情况加重处罚金额。

28、乙方负责合理使用甲方提供的设备、临时用电设施、居住住所等安全物质条件。乙方使用甲方提供的上述安全物质条件前，要向甲方提出书面申请，并认真检查物质条件能否满足安全规定并保证己方安全生产需要。对于满足乙方需要的要与甲方履行交接手续，对于不符合安全规定的应及时向甲方提出。甲方必须积极整改，整改合格后，履行交接手续后方准使用。

违反本规定或不经甲方许可，不正确使用安全物质条件导致伤亡事故，或因乙方原因导致安全物质条件发生缺陷等导致伤亡事故时，由乙方承担全部责任。

本条阐述事项的典型情况包括但不限于下列各项：

28.1乙方使用甲方提供电器设备，未报请甲方同意，在使用前也未进行检测是否合格后即自行使用的，擅自乱拉电器线路的，甲方有权以500元/次予以处罚并责令整改，限期内未整改的，将没收电器线缆或不再提供电器设备，造成伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

28.2乙方施工人员未经甲方允许私自动用、乱开甲方机械设备的，甲方有权以500元/次予以处罚并责令整改，造成伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

28.3乙方使用甲方提供的机械时，操作人员违反操作规程操作造成伤亡事故，由乙方承担全部责任。

28.4乙方使用甲方提供的居住住所（活动板房）时，严禁使用大功率电器，发现一处，甲方有权以500元/次予以处罚并责令整改，限期内未整改的，将没收该电器设备；严禁宿舍区活动板房内或楼梯间，对电动车进行充电，发现一处，甲方有权以1000元/次予以处罚并责令整改。

29、乙方自行负责本单位的日常用餐，负责采购合格、卫生的食品及配料，并保证食品加工过程的安全性，防止食物中毒等事故的发生，乙方对本单位施工工人发生的食物中毒等事故承担全部责任。

30、乙方食堂的环境卫生及硬件设施应符合甲方《食堂管理制度》的要求。应按照《食品安全法》的要求，自行办理餐饮服务许可证，食堂工作人员应持健康证上岗。如乙方不按照相关法规度要求设置食堂并办理相关行政许可手续而发生食物中毒等事故的由乙方承担全部责任。

31、乙方负责督促本单位施工工人保持生活住所的干净整洁及良好的住宿习惯，对于发生在施工工人住所的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

32、乙方施工人员违反甲方管理规定、违反安全操作规程作业或乙方管理人员违章指挥造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任；

33、乙方施工人员发生以下无法采取有效防护措施进行杜绝的伤亡事故时，由乙方承担全部责任：

33.1非工作时间工人突然死亡、2米以下非高处作业发生摔倒导致伤亡、挪动大件材料发生意外伤亡等；

33.2高处作业人员系挂安全带，但在摘带移动作业位置时发生伤亡事故的；

33.3在现场或生活区吸烟，动用电气焊、明火而发生的火灾事故导致伤亡事故的；

33.4从防护拆除处摔落造成的生产安全事故的；

33.5专职持证上岗电工接用电作业导致生产安全事故的；

33.6违规在办公室或宿舍使用电炉、电暖气、电热棒等高耗能电器而导致发生生产安全事故的；

33.7违规在非指定配电箱接用电，导致生产安全事故的；

33.8违反临时用电规范接用电，导致生产安全事故的。

34、乙方在非允许施工时间内施工，发生伤亡事故时，由乙方承担全部责任。

35、乙方施工人员在施工现场外，生活区外发生的违反治安管理规定、违法行为造成的后果，由乙方承担全部责任。

36、乙方负责救治因安全生产事故导致受伤的本单位人员，并承担相应的赔偿责任，自行处理并办结本单位人员的安全生产事故。

37、乙方负责救治因本单位原因导致发生安全生产伤亡事故受伤害的第三方人员，并根据责任划分承担相应的赔偿责任，自行处理并办结第三方人员的安全生产事故。

38、因乙方全部责任或主要责任而导致发生安全生产事故的，其经济损失由乙方全部承担，并由乙方具体负责事故的善后处理工作。

39、乙方必须服从其他法律法规要求应承担的安全责任。

第七条  补充条款

1、合同工期内，甲、乙双方均应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；乙方应承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

2、施工过程中当乙方不执行或不按规定时间或期限执行甲方关于安全文明施工的指令，甲方有权雇用第三方代乙方执行，所发生的费用全部由乙方承担；

3、合同工期完成或因其它原因造成的退场，乙方应自己协调好所属施工人员的撤场问题，禁止发生围堵甲方或政府职能部门的办公场所；对存在的问题产生异议，由甲、乙双方管理层领导共同协商解决。否则，造成不良影响及后果，由乙方承担。

4、如因乙方原因造成项目出现本协议条款未提及的情况，而造成甲方经济损失、公司声誉受损、被集团通报批评的、被停工、被处罚的，甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚。

5、本协议中经济损失是指包括但不限于依据《工伤保险条例》规定赔付的各项工伤赔偿费用、处理事故善后事宜的相关费用、事故中损坏的各项设备设施及对第三方受害人的赔偿费用、政府部门的行政罚款、非责任方因事故停工的损失以及因停工导致的窝工损失等。

6、其他：      /

7、本协议作为双方工程合同的补充，与工程合同具备同样法律效力，协议内容如有和国家、地方的有关法律法规规章不符者，按国家和地方的有关规定执行。

8、本协议一经签订，双方必须共同遵守，施工现场发生施工人员伤亡事故时，本协议作为区分双方责任的主要文件，协议未阐明的事项，由双方按照法律法规的规定解决。

9、本协议经双方单位盖章和负责人签字后生效，有效期自签订之日至合同任务结束。本协议一式肆份，甲执贰份、乙执贰份。

甲 方：（签章）                           乙 方：（签章）

法定代表人（或授权代表）：                法定代表人（或授权代表）：

年   月  日                                 年   月  日

附件五、劳务专业分包绿色施工安全防护措施费工作内容

| 土建劳务分包绿色施工安全防护措施费工作内容（单标段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 |
| 范围 | 空间范围 |  | 红线范围内全部绿色施工安全防护相关工作。 |
|  | 时间要求 |  | 劳务分包已完绿色施工安全防护措施项目应满足总包及其他分包使用需求，直至工程竣工验收，不因劳务退场或完工而拆除。 |
|  | 材料堆放区 |  | 1.砂石堆填区：专用、砌筑分离、硬化且有标识； |
|  |  |  | 2.模板堆放区：分类、规整并且要求有良好排水措施，模板堆放高度要求符合规范要求，并设置有效的防火器材； |
|  |  |  | 3.砌块堆放区：设加气块堆场防护棚，砌块堆放要求整齐、标识、地下有铺垫。 |
|  | 其他 |  | 1.劳务单位负责现场裸土覆盖。 |
|  |  |  | 2.临时道路及出入口保洁、洒水车道路清洗。 |
|  |  |  | 3.生活区、办公区保洁。 |
|  |  |  | 4.工完场清，施工垃圾、生活垃圾应分类存置于闭式垃圾站。现场建筑垃圾集中外运。 |
|  |  | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 |
|  |  | 临时施工用电 | 1.乙方自行完成一级或二级配电箱后的施工用电。固定配电箱之后的用电工作及所需的设备、人工和全部材料（包括但不限于分配电箱、开关箱、电缆电线、照明灯具〈含LED灯〉），均由乙方自行负责，且无偿提供给总包方及总包方指定的其他分包方使用。 |
|  |  |  | 2.临时用电家庭化，施工现场分配电箱采用工业连接器（插座），开关箱采用工业连接器（插头）与分配电箱连接。电箱顶部设防雨、防坠落措施。 |
|  |  |  | 3.各种固定机械，三级配电箱必须有重复接地，接地应采用角钢，圆钢，圆钢的直经不小于12mm，不得采用螺纹钢，配电箱内必须清洁，各部件无损坏，配电箱必须有锁，有防雨措施，所以用电设置开关箱必须符合‘一机，一闸，一漏，一箱’标准。 |
|  |  | 临时施工用水 | 1.固定水龙头之后的用水工作及所需的人工和全部材料，均由乙方自行负责，且无偿提供给总包方及总包方指定的其他分包方使用。2.楼面临时消防水措施布设。 |
|  |  | 安全生产防护、劳保用品 | 施工安全生产防护、劳保用品（如：电焊面罩、安全帽、安全带、反光衣、绝缘手套、鞋、工作服等）均由乙方按总包方要求自行负责配置，费用自理。其中安全帽、反光衣、配电箱、安全带由乙方提供采购计划、总包方统一购买，费用乙方承担。（其中：安全帽，反光衣，安全带，开关箱等按采购人当批次实际采购单价价格为准） |
|  |  | 脚手架配合 | 1.脚手架底部采用砼垫平夯实，并支架支撑在钢底座或预制砼块，同时设置排水沟便于排水。 |
|  |  | 塔吊、施工电梯配合 | 1.塔吊下部采用定型化围蔽做法，设置门锁及安全标识牌。 |
|  |  |  | 2.临时施工用电接驳到位（配电箱、电缆甲供）。 |
|  |  |  | 3.设置施工电梯出入安全防护门并上锁管理； |
|  |  | 其他 | 1.使用定型化电焊机手推车并配灭火器材；各楼层设置灭火器； |
|  |  |  | 2.施工现场砂轮需配备防火星罩； |
|  |  |  | 3.安全警示标志牌、警戒线。 |
|  |  |  | 4.项目资料：包括不限于质检及安检等资料的编制及报送、技术支持及相关方案编制、专家送审等、协助项目部对外业务管理协调等。 |
|  |  |  | 5.配备安全员并维护乙方作业范围内的安全施工。 |
|  |  |  | 6.施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。脚手架、塔吊、施工电梯等金属结构，各类加工棚及电气设备间等安装防雷装置。 |
|  | 保健急救措施 |  | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具。 |
|  | 安全检测费用 |  | 提升架等安全防护设施的检测并确保合格。 |
|  | 施工机具防护 |  | 物料提升机等施工机具的临时防雨、安全防护工棚。 |
| 绿色施工 | 环境保护 | 扬尘控制 | 1.在施工作业区采取下列扬尘污染防治措施：（1)施工车辆出场时应当将车轮、车身清洗干净；（2)建筑土方开挖后尽快回填，不能及时回填的采取覆盖或者固化等措施；（3)工程渣土、建筑垃圾集中分类堆放，严密覆盖，宜在施工工地内设置封闭式垃圾站，严禁高空抛洒；（4)水泥、石灰粉、砂石、建筑土方等细散颗粒材料和易扬尘材料集中堆放并有覆盖措施；（5)四级及以上大风天气时，禁止进行土石方爆破施工或者回填土作业；（6)易产生扬尘的施工机械应当采取降尘防尘措施。 |
|  |  |  | 2.（1）材料堆放（材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放、现场防火（消防器材配置合理，符合消防要求）； |
|  |  |  | 3.建筑土方、建筑垃圾、工程渣土等散装物料以及灰浆等流体物料运输由具备相应资质的运输企业承担，运输车辆经车辆法定检测机构检测合格有效，运输作业时确保车辆封闭严密，不得超载、超高、超宽或者撒漏，且按规定的时间、路线等要求，清运到指定场所处理。 |
|  |  | 噪音与振动控制 | 1.对施工现场场界噪声按现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523)的相关要求进行监测和记录，施工厂场界环境噪声排放昼间不超过70dB(A)，夜间不超过55dB(A)。 |
|  |  |  | 3.施工现场使用低噪音、低振动的机具，对现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备搭设封闭式机棚。 |
|  |  | 光污染控制 | 1.夜间室外照明灯加设灯罩，光照方向集中在施工范围内。 |
|  |  |  | 2.灯具选择以日光型为主，尽量减少射灯及石英灯的使用。 |
|  |  |  | 3.电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。 |
|  |  | 水污染控制 | 1.施工现场污水排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》的有关要求。 |
|  |  |  | 2.在施工现场针对不同的污水，设置相应的处理设施，如隔油池、化粪池等，并做防渗处理及定期清洗，未经处理不得直接排入市政管道。 |
|  |  |  | 3.对于化学溶剂等有毒材料、油料的储存地，设专门库房，地面做防渗漏处理，同时做好渗漏液收集和处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不随意倾倒。 |
|  |  |  | 4.易挥发、易污染的液态材料，使用密闭容器存放。 |
|  |  |  | 5.施工现场厕所定期清理。 |
|  |  |  | 6.施工现场雨水、污水分开排放、收集。 |
|  |  |  | 7.施工现场喷洒路面、绿化浇灌使用非市政自来水。 |
|  |  | 土壤保护 | 1.保护地表环境，采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施，减少土壤流失。 |
|  |  |  | 2.沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象，且及时清掏池内沉淀物，并委托有资质的单位清运。 |
|  |  |  | 3.对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等回收后，交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运，避免污染土壤和地下水。 |
|  |  |  | 4.施工现场使用机油、黄油、柴油的设备或工艺工序，根据不同情况制定相应的防范措施。 |
|  |  | 建筑垃圾控制 | 1.建筑垃圾的回收利用符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T50743的规定。建筑垃圾的回收及再利用情况及时分析，并将结果公示，发现与目标值偏差较大时，及时采取纠正措施。 |
|  |  |  | 2.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场围蔽式垃圾站。生活区、办公区垃圾不与建筑垃圾混合运输、消纳。 |
|  |  |  | 3.有毒有害废弃物的分类达到100%;对有可能造成二次污染的废弃物单独储存，并设置醒目标识。 |
|  |  | 地下和周边设施、文物和资源保护 | 1.施工前调査清楚地下及周边各种设施，制定专项施工方案，设置明显的、不易被破坏的施工现场管线保护标识，做好保护计划，保证施工场地地下及周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。 |
|  |  |  | 2.指定地下管线保护责任人并落实相关责任，做好地下管线安全保护技术交底，对可能损害地下管线的施工作业，采取跟班作业，现场指导。 |
|  |  |  | 3.涉及油气等危险化学品、高压电缆、给水主管及大型排水箱涵等地下管线施工作业前，书面通知建设单位协调相关管线权属单位指派专人到现场监护和指导。 |
|  |  |  | 4.施工过程中一旦发现文物古迹，立即停止施工，保护现场及通报文物部门并协助做好相关工作。 |
|  |  |  | 5.避让、保护施工场区及周边的古树名木。 |

附件六：乙方主要施工管理人员表

| 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人/技术负责人 |  |  |  |
| 合约负责人 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

附件七：分包工程资料管理协议

分包工程资料管理协议

甲方（委托方）：										（以下简称甲方）

乙方（受托方）：										（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，双方就工程资料管理合作事项协商一致，订立本合同，双方应严格执行。

第一条 工程概况及工作内容

1.工程名称：

2.工程地点：

第二条 甲方的权利及义务

- 负责提供乙方需要的设计图纸一套，提供工程概况信息。

- 不负责为乙方提供办公场所及办公室（办公用品除外）和住宿。

- 负责统筹编制工程资料管理各项计划，建立档案室、档案目录。

- 负责统筹所有材料原材送检、质量证明文件和所需检测检验费用，落实工程实体检测和方案等相关工作。

- 负责严格检查工程资料的及时性，真实性、合规性、标准性。

- 负责编制、收集工程前期文件，督办项目部人员及分包单位施工资料，协调工程资料签章流程。

- 负责统筹施工日记的编写。

- 负责收集专项施工方案和施工过程隐蔽照片。

- 负责及时了解工地施工情况，配合有关部门的资料检查。

- 负责准备现场工程验收资料和会议工作。

- 负责统筹与本工程相关资料的装订、移交、备案。

第三条 乙方的权利和义务

- 负责编制分包专业工程资料管理各项计划、开工审批、施工管理文件、工程测量记录、分部工程验收资料、分部工程施工管理和技术文件、子分部施工物资质量证明文件及检验报告、工程功能性检验资料和主要功能抽查报告、子分部工程施工记录资料、保证现场与资料同步，工程归档资料的收集整理应与施工同步。

- 负责分包专业工程安全管理资料，填写工程项目基本情况、配合组织各班组长及工种人员进行安全交底、各项安全检查及整改、安全教育、班前活动、各项安全应急救援和演练、报审特种人员证件、机械机具进退场、动火审批、人员登记、安全专项方案、参与验收脚手架、模板工程、基坑验收、安全防护用具、施工用电等相关资料编制和收集。

- 负责报审分包专业工程资料和五方参建单位签章。

- 负责分包专业工程原材料见证取样和送检合格，负责工程调试、安装测试合格，负责采购各种检测检验设备。

- 负责编制专项施工方案、拍摄施工过程隐蔽照片。

- 负责及时完善所有的收发函件（工作联系单）等。

- 负责及时了解工地施工情况，配合有关部门的资料检查。

- 负责保证分包专业工程资料合格达到交付（因施工、试验等其他原因除外），甲方视情况给予处罚。

- 负责分包专业工程竣工图编制、质量资料的整理、装订并及时将资料移交备案，最终交付三套（一套原件资料，两套复印件）保证不因资料问题影响施工及结算。

第四条  未按总承包单位工程验收计划时间提供具备工程验收资料的，工程材料检测不合格未完成销案的，未按竣工图编制计划时间编制竣工图的，未按专业工程资料组卷和移交计划时间整理组卷装订的视为违约，每延迟一天处罚3000元，因甲方原因除外。

第五条 工程资料管理的基本管理要求，按建筑工程资料管理规程为行业标准，编号为JGJ/185-2009执行，分包工程资料归档要求按照《莞建公司工程竣工验收技术资料统一用表资料目录》(2023 版)和项目所属地相关部门目录归档，主合同未尽事宜，以本协议条款为准。

第六条 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。

甲方：                            乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

或授权委托人：                   或授权委托人：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

附件八、材料产品质量承诺函

材料产品质量承诺函

致：东莞城工集团照明工程有限公司

我方作为贵司                                    项目的    /    材料供应商，为确保所供材料质量符合国家、行业相关标准及合同约定要求，保障施工质量与安全，我方郑重承诺如下：

- 质量保证

- 我方保证具备合法经营资质，所提供的材料产品完全符合国家、行业相关标准及合同约定要求。

- 所有材料均通过正规生产流程制造，具备完整的质量检验合格证明文件，包括但不限于出厂合格证、检测报告、质量认证书等。

- 检验与验收

1、贵司有权对我方所供材料进行随机抽样检测，或委托具备相应资质第三方机构进行复检。若检测结果不符合约定标准，我方将承担全部复检费用，并无条件退换货，或按合同约定承担违约责任。

2、材料到场后，若发现外观破损、以次充好、擅自更换规格或型号等违规行为，我方承诺在24小时内响应并处理。若未能按时响应，将按违约处理。

- 售后服务

1、材料质保期为 12 个月，自验收合格之日起计算。质保期内，因材料质量缺陷导致的问题，我方负责免费维修、更换或赔偿损失。

2、我方提供专业技术支持，协助解决材料使用过程中的技术问题。

- 违约责任

- 若因材料质量问题导致验收不合格、工期延误等，我方无条件重新提供合格材料并承担验收不合格、工期延误等损失，同时按合同约定支付违约金。

- 若因材料质量缺陷引发安全事故，我方承担全部法律责任及相应赔偿。

- 若我方未履行以上承诺，贵司有权单方面终止合同，同时对我方履约项目团队列入永不合作名单，并追究我司因违约造成的直接、间接损失（包括但不限于信誉损失、第三方索赔等）。

承诺方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

附件九、用户需求书

《劳务专业分包采购用户需求书》

一、工程概况

施工范围：

包含东莞市沙田中学（暂定名）、东莞市生物技术产业园、东莞市应急消防救援训练基地三个项目的泛光照明及景观电气工程劳务作业。

施工内容：

1、东莞市沙田中学（暂定名）-泛光照明及景观电气工程：

图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下施工内容：草坪灯、庭院灯、篮球场灯、足球场灯、配电箱安装配套，包材料及安装辅材、含混凝土基础及接地；电力电缆、电缆头、电气配管、送配电装置系统、电缆敷设（含灯具和电箱接线、配套管、接线盒、挖沟、回填、余方弃置等）、小型电缆砖砌手孔井。（备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。）

工期节点：本采购项目暂定工期为170个日历天（含国家法定节假日），计划从2025年12月22日开始施工，至2026年06月10日竣工完成。具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

2、东莞市生物技术产业园项目-泛光照明及景观电气工程：

图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下施工内容：本工程所示泛光照明及景观电气工程全部工作，包含但不限于配电箱、开关电源、灯具、控制器、主机、交换机、线缆、线槽、桥架、电气配管等内容施工，以及预留、预埋管、盒、孔洞并在安装完进行孔洞堵补，电井、灯具设备基础，包括上述所涉及的开挖、回填土石方工程。（备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。）

工期节点：本采购项目暂定工期为360个日历天（含国家法定节假日），计划从2026年3月10日开始施工，至2027年3月5日竣工完成。具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

3、东莞市应急消防救援训练基地-泛光照明及景观电气工程：

图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下施工内容：泛光照明配电箱、电源开关、灯具、电线电缆等设备的采购、安装。控制系统施工:包括控制箱、控制器的安装、控制线路等的采购、安装等。（备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。）

工期节点：本采购项目暂定工期为150个日历天（含国家法定节假日），计划从2026年1月15日开始施工，至2026年6月13日竣工完成。具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

二、施工技术要求

1、施工管理要求

现场因施工需分段封闭、分段施工以及多专业交叉施工等情况，乙方需无条件配合甲方施工安排进行施工。现场施工时对有可能因施工导致对其他成品造成破坏的需进行有必要合理的保护措施，如后续施工过程中因乙方施工操作、管理不当等原因造成对其他成品造成破坏的一切责任损失由乙方承担。

2、施工准备阶段

对施工现场进行认真勘查，合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区，设立材料仓库，集中管理。

制定现场作业顺序，不阻障其它工程的现场施工，根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。

组织人力搞好现场的文明环境、临时用电和架接灯光准备，施工人员进场前作好充分的安全培训、技术培训、规章制度学习等，使进场秩序良好、准备充分。

3、主体阶段

按工程进度计划，由项目经理部组织，依据计划施工。

整个工程大体分为测量、电缆及管线暗埋、灯具布置安装、地埋灯基础制作、电缆穿管敷设、配电箱安装、通电调试等几个关键工序。

各阶段的施工存在重叠作业，应合理安排施工，相互提供最宽的工作面，并做好半成品和成品的保护工作，加强工作中的自检工作，对不合格工序项目应及时组织人力处理，决不让不合格工序流入下道工序。

4、技术管理及技术组织措施

1) 坚持持证上岗制度，凡参加施工的生产人员，都必须经严格的技术培训，达到与所从事的工作相适用的技术水平，并熟悉工艺要求、质量标准后方能上岗。

2) 实行目标管理：建立工序质量控制点，严把各分部、分项工程质量检查监督关，实行质量跟踪检查，对关键部位实行旁站监督，确保各部位工程质量合格。

3) 在施工准备阶段，制定各部位工程的质量控制标准及施工控制计划，并将该计划报监理工程师，以便监理工程师对工程质量的控制与监督。

4) 开工前对设计文件，操作规程、质量标准以及施工组织设计所采用的施工程序、质量保证措施，组织施工人员全面学习和审核，审查其是否可行，是否符合设计、技术规范和工作规程的要求。

5) 依据原材料、成品、半成品的规格、型号、产地和批数，编制送验、复验计划。

6) 严格执行隐蔽工程的验收制度，作好隐蔽前的检查并做好隐蔽记录，质检员审核后报监理工程师验收。

7) 施工现场建立例会制度。

5、测量放线

根据施工图纸，对施工范围内安装的灯具、敷设电缆的保护管进行核实，对建筑物外墙布灯位置进行十字线控制定位测量，充分利用建筑物外墙现有规则几何形状，确保灯具定位准确,做出标识，并经监理工程师确认。

6、电缆、线保护管敷设

1)敷设保护管前，先对保护管进行外观检查，并查看其合格证。检查保护管的型号、规格、长度是否符合图纸要求，并做好机具的准备工作和辅助材料的准备工作。

2)电源过路线采用硬质阻燃型PVC塑料管及钢管保护，沿墙、地（楼）面等结构内明管敷设，须横平竖直。固定夹选用马鞍夹，用不锈钢螺钉固定，固定点位置均匀、牢靠，其钢管做好接地保护。室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于0.7m，采用等径的壁厚大于等于2mm的镀锌钢管。室外导管的管口应设置在盒箱内，在落地或配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50—80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应作密封处理，由箱式变电所或落地式配电箱引向导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内或全封闭盒内。

3)敷设时需要弯曲时，按施工标准施工。弯曲后不得有弯扁、裂纹的现象。

7、电缆敷设

1)电缆敷设前应按下列要求进行检查：

①按电缆系统接线图，电气原理图，接线图等，仔细核对电缆清册中的电缆型号、电压、规格、芯数是否符合设计要求。在此基础上编写电缆敷设清单，清单内列出每根电缆的编号、规格、起点、终点、走向，大致长度等，根据清单制作临时标志条。每根电缆有两个标志条，标志条上写上编号、规格、起点、终点，供电缆敷设时使用。

②电缆外观应无损伤，绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆于水底电缆应经试验合格。

③敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。当电缆必须设置中间头时，电缆接头的绝缘强度，应不低于电缆本身的绝缘强度，并保证电气距离，避免短路或击穿。导体接触良好，接触电阻要小而稳定，并且有一定机械强度。接触电阻必须低于同长度导体电阻的1.2倍，其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。控制电缆在下列情况下可有接头，但必须连接牢固，并不应受到机械拉力：当敷设长度超过其制造长度时、必须延长已敷设竣工的控制电缆时、当消除使用中的电缆故障时

④电缆敷设前，应根据电缆轴的尺寸制作敷设支架。

2)电缆的敷设由责任工程师统一指挥，在敷设前应向全体施工人员交底，说明电缆的规格、起末端、走向等。电缆敷设时，先敷设集中的，再敷设分散的，先敷设长的，再敷设短的，弯度一致，余度一致，松紧适当，相互间距离一致，挂牌位置一致，应避免多处重叠、绞劲。

3）电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬。电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

4)在电缆敷设过程中，不允许弯曲过度，致使绝缘层受到损伤。电缆敷设好后，两端应有足够备用长度，应及时挂上标志牌，标明电缆的编号、型号、规格、长度、起止地点。

5)埋地电缆敷设完毕回填前、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收合格， 回填土回填，并进行夯实。电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。

6)直埋电缆进出建筑物，室内过管口低于室外地面者，对其过管按设计或标准图册做防水处理。

7)电缆垂直敷设。有条件最好自上而下敷设。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

8)电缆沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5米，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。

9)电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

10)电线电缆穿管前，应清除管内杂物和积水，管口应有保护措施，不进入接线盒箱的垂直管口，穿入电线电缆后管口应密封。

11)当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE）线应是黄绿相间色，零线用淡蓝色，相线用A相—黄色，B相—绿色，C相—红色。

8、电缆头的制作

1)电缆头制作完毕，应符合规范要求的耐压标准。

2)箱变采用低压热缩干包电缆头，电缆压接铜端子。

3)灯具内采用电缆压接铜端子、热缩电缆头。采用塑料胶带绑扎，电缆头外再用高压自粘胶带绑扎做到防潮，进行热缩。包好的电缆头绝缘电阻应大于500M。

9、灯具安装

1)灯具外观检查：外观应完好、配件齐全。

2)灯具安装时，要轻拿轻放，以保证外观完好，不受损伤。

3)灯具固定牢固可靠，不使用木楔，每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个，户外均采用不锈钢制螺钉或螺栓。

4)当钢管作灯具时 ，钢管内径不应小于10㎜，钢管厚度不应小于1.5㎜，且均采用不锈钢制件。

5)固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料应耐燃烧和防明火。

6)投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应需要的光轴方向拧紧固定。

7)安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施。

8)接线防爆盒与灯具连接电源线应穿包塑型金属软管。

9)灯具安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下安装灯具。

10)建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定：每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上；金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。

10、系统调试

1)灯具接线完毕，配电箱接线完毕后，遥测各线路的对地点阻值。并做好纪录。对电缆接线的编号、走向与施工图相符并做好记录，如果有故障，查明原因及时处理检验无误后，并在控制开关上做好标记。

2)对每个灯具光源进行现场检测，观察灯具电器工作是否正常，有无过热。光源发光是否正常，能否达到其照度值，有工作不正常的灯具，光源要进行检修、更换。

3)测量每支回路的三相电流，使之负荷平衡。并做好每支回路每相电流值的记录，检测控制开关是否过热。

4)系统调试完毕，整理现场资料，工程资料图纸准备验收。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的样板效果/现场样板段以及图纸和甲方交底要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他成品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（挖机、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（挖掘机、装载机、破碎锤、土方车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（土方车）等相关证件。所有机械设备进场前必须提供相关‌设备生产许可证、出厂合格证和质保书，检验合格证明（如适用）。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

机械设备必须按照制造商要求和相关规范（如《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33）进行定期、规范的维护保养，保持良好的运行状态。所有机械设备第一次进场时需提供近期（1个月内）的维护保养记录证明，后续在工程施工期间按照维护保养规定期限定期完成保养并及时提交维护保养记录证明直至设备完工退场。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放由甲方安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

6、形象管理：机械设备应张贴必要的安全警示标识，人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（最少配置项目负责人一名、专职安全员一名、技术员一名、电工一名）及必要的施工机具；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用（如有）按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函。

附件十、工程量清单报价表