采购公告

至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就  东莞市沙田中学（暂定名）运动场面层工程  进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称： 东莞市沙田中学（暂定名）运动场面层工程

- 项目编号：  ZBCG-2026-008

三、工程地点：  东莞沙田

四、采购限价：本项目采购限价为¥  1777554.82 元（含税 9 %），其中不含税工程价款为:(小写)¥1630784.24 元，(大写)  壹佰陆拾叁万零柒佰捌拾肆元贰角肆分 ;税金:(小写)¥ 146770.58   元，(大写) 壹拾肆万陆仟柒佰柒拾元伍角捌分  。（投标人报价不得高于采购限价）

五、工程概况：  本项目总用地面积为 92727.86 平方米，总建筑面积 146572.85 平方米，拟建设内容主要包括：1 号食堂宿舍楼、2 号宿舍楼、3 号体育馆、4 号图书馆、5 号高中教学楼、6 号初中教学楼、7 号报告厅、8~10 号门卫、11 号地下车库等单体以及辅助功能建筑等，同时建设室外绿化、道路、停车场、室外管线等室外配套工程。其中最大建筑物层数为 12 层，最大建筑高度约 49.50 米，结构最大单跨跨度约 42 米，最大单体建筑面积为 47387.09 平方米。

六、工程范围：包括1号食堂宿舍三层屋面球场8mm厚现浇型水性硅PU；6号楼高中教学楼屋面球场8mm厚现浇型水性硅PU；西北侧篮球场8mm厚现浇型水性硅PU；东西两侧两个运动场的跑道EPDM塑胶面层的施工，及运动场地的标识划线，具体详见工程量清单。

七、承包方式：

包工、包料、包辅材、包机械设备、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清运、临时设施、创优增加费、文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等。

2、甲供材：    无

八、工期：计划开、竣工日期：计划从分包进场开始施工，至2026年5月31日竣工完成，工期  100  日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排，乙方无条件配合施工进度。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于  2026    年 02  月  02   日  15  时00   分前递交，截止时间为  2026 年 02 月 02 日 15  时 00  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

5、本工程要求开具工人工资支付保函：专业分包单位需要提供合同总额3%的工人工资支付保函。

6、本项目履约保证金：不设立/设立（详见合同条款约定第十一条）

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、其他及特别内容说明：

参考品牌（同等或优于）：   /    ；进场需经采购人审核同意方可使用。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋4层城工集团。

联系人：黄工                   邮政编码：523000

联系方式：15017133726          传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2026  年 01  月  27   日