采购公告

至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就  东莞市沙田中学（暂定名）球场围网工程  进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称： 东莞市沙田中学（暂定名）球场围网工程

- 项目编号：  ZBCG-2026-43

三、工程地点：  东莞沙田

四、采购限价：本项目采购限价为¥  421535.62 元（含税 9 %），其中不含税工程价款为:(小写)¥ 386729.93 元，(大写) 叁拾捌万陆仟柒佰贰拾玖元玖角叁分 ;税金:(小写)¥ 34805.69  元，(大写) 叁万肆仟捌佰零伍元陆角玖分 。（投标人报价不得高于采购限价）

五、工程概况：  本项目总用地面积为 92727.86 平方米，总建筑面积 146572.85 平方米，拟建设内容主要包括：1 号食堂宿舍楼、2 号宿舍楼、3 号体育馆、4 号图书馆、5 号高中教学楼、6 号初中教学楼、7 号报告厅、8~10 号门卫、11 号地下车库等单体以及辅助功能建筑等，同时建设室外绿化、道路、停车场、室外管线等室外配套工程。其中最大建筑物层数为 12 层，最大建筑高度约 49.50 米，结构最大单跨跨度约 42 米，最大单体建筑面积为 47387.09 平方米。

六、工程范围：图纸范围内所有围网工程，包括室外篮球场、羽毛球场和网球场围网，1号楼三楼屋顶球场围网，6号楼屋顶球场围网；包括围网的二次深化设计、材料采购、工厂加工制作、现场安装固定、调试与相关界面的收口处理，以及竣工验收资料（包含竣工图的编制）的整理与提交，主要工程量包括：C80×5镀锌钢管柱约26.15吨（需外喷天蓝色漆），以及金属网栏约2665.63平方米（采用优质低碳钢丝编织焊接，外包天蓝色PE钢丝，规格C3.8，网孔50×50mm）。具体详见工程量清单及图纸。

七、承包方式：

1、承包方式为固定单价，包工包料，确保工程质量达到国家或行业合格标准。

2、甲供材：    无

八、工期：计划2026年5月20日至2026年6月20日竣工，工期  31  日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排，中标单位无条件配件施工进度要求。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于   2026   年  04 月   02  日  15  时00   分前递交，截止时间为  2026 年 04 月 02 日  15 时 00  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

5、本项目履约保证金：设立（详见合同条款约定第十一条）

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、其他及特别内容说明：

参考品牌（同等或优于）：   /    ；进场需经采购人审核同意方可使用。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋4层城工集团。

联系人：黄工                   邮政编码：523000

联系方式：15017133726          传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2026  年  03   月   29  日